Facultad: Ingeniería.

Título del proyecto integrador: Sistema de Modelado de Líneas de Metro.

Sigla: METRONET.

Carrera: Técnico en Informática - Analista en Tecnología Informática.

Año: 2026.

Tutor: Lic. José Domínguez.

Integrantes del equipo: Juan Fulino, Viviana Blumstein y Logan Iglesias

Documento Principal.

agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias y amigos, por el apoyo, la comprensión y el aliento brindados durante todo este camino académico.

Agradecemos especialmente a nuestro tutor, Lic. José Domínguez, por su orientación, dedicación y valiosos aportes, que fueron fundamentales para el desarrollo y mejora de este proyecto.

Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a la Universidad de la Empresa (UDE) y a la Facultad de Ingeniería, por brindarnos la formación, las herramientas y los conocimientos que hicieron posible la realización de METRONET.

Este proyecto nos recordó que aprender implica enfrentarse a nuevos desafíos y crecer a través de ellos.

Como escribió Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha:

"Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen alguna dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades."

Tabla de contenidos

agradecimientos	2

Tabla de contenidos	3

INTRODUcCION Y descripcion del Problema	13

OBJETIVOS	13

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13

ALCANCE DEL PROYECTO	14

investigacion del ESTADO DEL ARTE	14

Introducción	14

Análisis de sistemas similares	15

Comparación entre sistemas analizados	18

Conclusión del Estado del Arte	19

ESPECIFICACIONDE REQUERIMIENTOS	19

Introduccion	19

Objetivos	19

Definiciones	19

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	22

GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESO	22

FUNCIONALIDADES DEL ADMINISTRADOR	22

GESTIÓN DE DISEÑOS	22

GESTIÓN DE ESCENARIOS Y APRENDIZAJE	23

SIMULACIÓN Y RESULTADOS	24

GESTIÓN DEL MAPA Y REFERENCIAS GEOGRÁFICAS	25

PERSISTENCIA DE DATOS	25

INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO	25

Requerimientos no Funcionales	26

Compatibilidad de navegadores	26

Persistencia de información	26

Arquitectura modular	26

Seguridad de autenticación	26

SEGURIDAD DE COMUNICACIÓN WEB	26

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE	27

Mantenibilidad y reutilización	27

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	27

Diagrama de Caso de Uso	28

DIAGRAMA DE SECUENCIA DETALLADOS	29

Diagrama de Secuencia – Inicio de Sesión	29

DIAGRAMA Caso de Uso Expandido	30

Caso de Uso Expandido – Iniciar Sesión	30

Identificación de Actores	30

Usuario	30

Administrador	31

Casos de Uso del Usuario	31

Caso de Uso del Administrador	32

diagrama de secuencia conceptual	32

Estudio de FACTIBILIDAD	33

Introduccion	33

Objetivos	33

Analisis de la Factivilidad	33

Factibilidad Técnica	33

Prueba de factibilidad técnica	34

Objetivo de la prueba	34

Descripción de la prueba	34

Prueba realizada	35

Resultado	35

Factibilidad Económica	36

Factibilidad Legal	36

Factibilidad Humana	37

Factibilidad Institucional	38

Conclusión general del estudio de factibilidad	38

PLAN DE RIESGOS	38

introduccion	38

CRITERIOS DE RIESGOS	39

Calculo del riesgo	39

Escala de probabilidad	40

Escala de impacto	40

Priorización y clasificación de riesgos	41

Clasificación de prioridad	41

Riesgos de prioridad crítica	41

Riesgos de prioridad alta	42

Riesgos de prioridad media	42

Riesgos de prioridad baja	43

Plan de mitigación y contingencia	44

Seguimiento de riesgos	45

Plan de Proyecto	45

Introduccion	45

Objetivos y Alcance	45

MODELO DE DESARROLLO	46

Metodología seleccionada	46

ETAPAS DEL PROYECTO	46

Etapa de ANÁLISIS DEL SISTEMA	46

Etapa de Diseno y Planificacion	46

Etapa de Definiciones	47

Etapa de Desarrollo e Implementación	47

Políticas del Proyecto	47

Política de Comunicación y Reuniones	47

Procedimiento para la Gestión de Cambios	48

Impacto de los Cambios EN EL producto	48

EQUIPO DE TRABAJO ROLES Y RESPONSABILIDADES	48

Roles del equipo	49

Logan Iglesias: Gerente de Proyecto, Analista , Arquitecto de Software	49

Juan Fulino: Desarrollador y Responsable de Base de Datos	49

Viviana Blumstein: Desarrolladora y Responsable de Calidad y Testing	49

Responsables por Rol	49

Trabajo colaborativo	49

ARQUITECTURA DEL SISTEMA	50

Introducción	50

Arquitectura Seleccionada	51

Arquitectura Lógica	52

Capa de presentación	52

RECURSOS MUSICALES UTILIZADOS	52

CONTENEDOR DE APLICACIÓN Y CONTINUIDAD MUSICAL	53

Capa lógica	53

Capa de datos	54

Arquitectura Física	55

Arquitectura en Capas	55

Capa de Presentación	55

Capa de Control	55

Capa de Negocio	55

Capa de Persistencia	56

Capa de Datos	56

Patrón MVC	56

Modelo (Model)	56

Vista (View)	56

Controlador (Controller)	56

Patrones de Diseño Utilizados	56

Patrón MVC (Model - View - Controller)	56

Patrón Facade	56

Flujo de funcionamiento del sistema	56

Justificación técnica de la arquitectura	57

Patrón Arquitectónico Utilizado	57

Ventajas de la arquitectura seleccionada	57

Limitaciones de la arquitectura	58

DISENO de la arquitectura	58

TECNOLÓGIas	59

Introducción	59

Herramientas de Desarrollo Seleccionadas	60

Visual Studio Code	60

IntelliJ IDEA Community	60

Java 17 o superior	60

Phaser 3	60

PostgreSQL	60

Git y GitHub	60

Postman	61

Configuración estandarizada del entorno	61

Control de versiones y trabajo colaborativo	61

Requerimientos mínimos de hardware PARA EL DESARROLLO	62

Conclusión del entorno de desarrollo	62

PLAN DE CALIDAD	63

Introducción	63

Objetivo y Alcance	63

Estándares y Referencias	63

Actividades de Aseguramiento de Calidad	64

Conclusión	65

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (SCM)	65

Introducción	65

Objetivos	65

Elementos de Configuración	65

Control de Versiones	65

Gestión de Cambios	66

Política de Gestión de Cambios	66

Registro de Cambios.	67

Auditoría y Seguimiento	67

Conclusión	67

PLAN DE TESTING	67

Introducción	67

Objetivo	67

Alcance	68

Estrategia General	68

Herramientas de Testing	70

Casos de Prueba	70

Conclusión	70

MÉTRICAS DE PRODUCTO	71

Introducción	71

Objetivo	71

CRITERIOS GENERALES DE MEDICIÓN	71

Conclusión	71

MÉTRICAS DE PROCESO	72

Introducción	72

Objetivo	72

Indicadores utilizados	72

Seguimiento de riesgos	74

Evolución del nivel de exposición al riesgo	74

Exposición al riesgo por iteración	75

Planes de contingencia	77

Cumplimiento del cronograma	78

Cumplimiento de hitos	79

Cantidad de reuniones realizadas	81

Cantidad de entregables completados	81

Métrica de Tiempo y Esfuerzo	81

fase previa	84

Iteracion 1	85

Iteracion 2	87

Iteracion 3	89

Iteracion 4	91

CONCLUSIONES generales	92

ConcLUsiones	94

Bibliografia	95

Anexo A	100

Casos de Uso Expandidos	100

Caso de Uso Expandido – Crear Proyecto	100

Caso de Uso Expandido – Crear Línea	100

Caso de Uso Expandido – Crear Estación	101

Caso de Uso Expandido – Crear Conexión	101

Caso de Uso Expandido – Ejecutar Simulación	101

Caso de Uso Expandido – Gestionar Usuarios	102

Anexo B	103

Diagramas de Secuencia Detallados	103

Diagrama de Secuencia – Crear Proyecto	103

Diagrama de Secuencia - Ejecutar Simulación	104

Anexo C	105

Identificación de Clases	105

Identificación de Clases	105

Clase Usuario	105

CLASE DISENO	105

Clase Linea	106

Clase Estacion	106

Clase conexión	106

Clase Metro	106

Clase Simulacion	107

CLASE ESCENARIO	107

CLASE INTENTO	108

Anexo D	108

Diseño Físico de la Base de Datos	109

Identificación de Entidades	109

Justificación de las Entidades	110

Relaciones Identificadas	111

Descripción de las Relaciones	112

Diagrama del Modelo Relacional de la Base de Datos	113

Modelo Relacional	114

Observaciones	114

Restricciones de Integridad Referencial	115

Estructura Física de Tablas	115

Scripts SQL	116

Anexo e	117

Fichas de Testing	117

PRUEBAS UNITARIAS	117

PU-01 - Validación de usuario	117

PU-02 - Validación de conexión entre estaciones	118

PU-03 - Validación de parámetros de simulación	119

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN	119

PI-01 - Integración Frontend / Backend	119

PI-02 - Integración Backend / Base de Datos	120

PI-03 - Integración completa Frontend / Backend / Base de Datos	120

PRUEBAS FUNCIONALES	121

PF-01 - Registro de usuario	121

PF-02 - Inicio de sesión	121

PF-03 - Crear diseño de red	122

PF-04 - Crear estación	123

PF-05 - CREAR LÍNEA	123

PF-06 - Conectar estaciones	124

PF-07 - RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA	124

PF-08 - PROGRESIÓN EDUCATIVA, TUTORIAL, GLOSARIO Y RANKING	125

PF-09 - MÚSICA CONTEXTUAL Y CONTINUIDAD MUSICAL	125

PF-10 - SIMULACIÓN DIDÁCTICA UV, HORAS Y RITMO	126

PF-11 - REFERENCIAS GEOGRÁFICAS Y COBERTURA	126

PRUEBAS DE PERSISTENCIA	127

PP-01 - Persistencia de usuario	127

PP-02 - Guardado y recuperación de diseño	127

PP-03 - Integridad de estaciones y líneas	128

PRUEBAS DE REGRESIÓN	128

PR-01 - Regresión de autenticación	128

PR-02 - Regresión del editor de red	129

PR-03 - Reresión después de corrección de incidencia	130

PR-04 - REGRESIÓN DE SEGURIDAD	130

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	131

PA-01 - Flujo completo de usuario jugador	131

PA-02 - Gestión administrativa	131

PA-03 - Validación integral	132

Evidencias de Validación y Revisiones	133

ANEXO f	135

Estándares de Programación	135

ESTÁNDARES TIPOGRÁFICOS Y DE FORMATO DEL DOCUMENTO	136

Objetivo	136

Configuración de página	136

Tipografía general	136

Texto principal	136

Títulos de primer nivel	137

Títulos de segundo nivel	137

Títulos de tercer nivel	137

Subtítulos	137

Contenido de tablas	137

Encabezados de tablas	137

Leyendas de figuras	138

Encabezados y pies de página	138

Espaciado	138

Sangría	138

Alineación	138

Uso de negrita	138

Uso de cursiva	139

Uso de mayúsculas	139

Numeración	139

Colores	139

Imágenes y diagramas	139

Tablas	139

Consistencia documental	140

Anexo g	140

Actas de Reunión	140

anexo h	151

Registro de Cambios en la documentacion	151

anexo i	152

PLANIFICACION	152

Cronograma	152

planificacion de las Iteraciones	154

planificacion de los Hitos	155

ANEXO j	156

GLOSARIO GENERAL DE METRONET	156

Manual de instalacion	173

Manual de usuario	174

Tabla 1 - Comparación entre sistemas analizados.	18

Tabla 2 - Caso de Uso Expandido de Inisiar Sesion.	30

Tabla 3 - Caso de Uso del Usuario	31

Tabla 4 - Casos de Uso del Administrador.	32

Tabla 5 - Identificación de riesgos	39

Tabla 6 - Escala de probabilidad.	40

Tabla 7 - Escala de impacto.	40

Tabla 8 - Calculo: probabilidad x impacto.	41

Tabla 9 - Clasificación de prioridad.	41

Tabla 10 - Plan de mitigación y contingencia.	44

Tabla 11 - Gestion del Cambio.	48

Tabla 12 - Recursos musicales.	53

Tabla 13 – Comparaciones	58

Tabla 14 - Herramientas de desarrollo	62

Tabla 15 – Requerimientos	62

Tabla 19 - Indicadores de metrica de proceso.	73

Tabla 20- Evolucion de exposicion al riesgo.	74

Tabla 21 - Riesgos y Mitigaciones.	76

Tabla 22 - Cumplimiento del cronograma.	79

Tabla 23- Cumplimiento de alcance.	79

Tabla 24 - Cumplimiento temporal.	80

Tabla 25 – Gantt proyectado vs realizado.	80

Tabla 26 - Cumplimiento de reuniones por mes.	81

Tabla 27 - Cumplimineto de entregables por mes.	81

Tabla 28 - Horas hombre planificadas vs reales.	82

Tabla 29 - Variacion de efuerzo.	82

Tabla 30 - Hh de fase previa.	84

Tabla 31- Hh de iteracion 1.	85

Tabla 32 - Hh de iteracion 2.	87

Tabla 33 - Hh de iteracion 3.	89

Tabla 34 - Hh de iteracion 4.	91

Tabla 35 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR PROYECTO.	100

Tabla 36 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR LÍNEA.	100

Tabla 37 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR ESTACIÓN.	101

Tabla 38 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR CONEXIÓN.	101

Tabla 39 - CASO DE USO EXPANDIDO – EJECUTAR SIMULACIÓN.	102

Tabla 40 - CASO DE USO EXPANDIDO – GESTIONAR USUARIOS.	102

Tabla 41 - IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES.	109

Tabla 42 -  JUSTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES.	110

Tabla 43 - RELACIONES IDENTIFICADAS.	111

Tabla 44 - PU-01 - VALIDACIÓN DE USUARIO.	117

Tabla 45 - PU-02 - VALIDACIÓN DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES.	118

Tabla 46 - PU-03 - VALIDACIÓN DE PARÁMETROS DE SIMULACIÓN.	119

Tabla 47 - PI-01 - INTEGRACIÓN FRONTEND / BACKEND.	120

Tabla 48 - PI-02 - INTEGRACIÓN BACKEND / BASE DE DATOS.	120

Tabla 49 - PI-03 - INTEGRACIÓN COMPLETA FRONTEND / BACKEND / BASE DE DATOS.	121

Tabla 50 - PF-01 - REGISTRO DE USUARIO.	121

Tabla 51 - PF-02 - INICIO DE SESIÓN.	122

Tabla 52 - PF-03 - CREAR DISEÑO DE RED.	122

Tabla 53 - PF-04 - CREAR ESTACIÓN.	123

Tabla 54 - PF-02 - INICIO DE SESIÓN.	123

Tabla 55 - PF-06 - CONECTAR ESTACIONES.	124

Tabla 56 -RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.	124

Tabla 57 - PROGRESIÓN EDUCATIVA, TUTORIAL, GLOSARIO Y RANKING.	125

Tabla 58 -  MÚSICA CONTEXTUAL Y CONTINUIDAD MUSICAL.	125

Tabla 59 - - SIMULACIÓN DIDÁCTICA UV, HORAS Y RITMO.	126

Tabla 60 -REFERENCIAS GEOGRÁFICAS Y COBERTURA.	126

Tabla 61 - PP-01 - PERSISTENCIA DE USUARIO.	127

Tabla 62 - PP-02 - GUARDADO Y RECUPERACIÓN DE DISEÑO.	128

Tabla 63 - PP-03 - INTEGRIDAD DE ESTACIONES Y LÍNEAS.	128

Tabla 64 - PR-01 - REGRESIÓN DE AUTENTICACIÓN.	129

Tabla 65 -PR-02 - REGRESIÓN DEL EDITOR DE RED.	129

Tabla 66 - RERESIÓN DESPUÉS DE CORRECCIÓN DE INCIDENCIA.	130

Tabla 67 - REGRESIÓN DE SEGURIDAD.	131

Tabla 68  - PA-01 - FLUJO COMPLETO DE USUARIO JUGADOR.	131

Tabla 69 - PA-02 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.	132

Tabla 70  - PA-03 - VALIDACIÓN INTEGRAL.	132

Tabla 71 - EVIDENCIAS DE VALIDACIÓN Y REVISIONES.	133

Tabla 72 - Registro de cambios en la documentacio.	151

Tabla 73 - Iteraciones.	153

Tabla 74 - Planificacion por Iteraciones.	154

Tabla 75 - Diagrama de Gantt del Proyecto.	155

Tabla 76 - Conceptos generales de METRONET.	157

Tabla 77 - Usuarios y roles.	158

Tabla 78 - Red de metro (conceptos de dominio). de metro (conceptos de dominio)	159

Tabla 79 - Componentes didácticos y educativos.	161

Tabla 80 - Geografía y mapa.	161

Tabla 81 - Simulación.	162

Tabla 82 - Seguridad y autenticación.	163

Tabla 83 - Arquitectura de software.	165

Tabla 84 -Persistencia y base de datos.	167

Tabla 85 - Testing y calidad.	169

Tabla 86 - Gestión de proyecto.	170

Tabla 87 - Control de versiones y configuración.	171

Tabla 88 - Tecnologías y herramientas.	172

Tabla 89 - Documentación del proyecto.	173

Ilustración 1 - SimSig.	15

Ilustración 2 - OpenTrack Railway Simulation.	16

Ilustración 3 - SIMUTRANS.	17

Ilustración 4 - SIMUTRANS.	18

Ilustración 5 - Diagrama de Caso de Uso.	28

Ilustración 9 - Diagrama de Secuencia – Inicio de Sesión.	29

Ilustración 6 - D.S.C.	32

Ilustración 7 - Validación integral de la arquitectura. Nr. 1.	35

Ilustración 7 - Validación integral de la arquitectura. Nr. 1.	35

Ilustración 8 -Validación integral de la arquitectura. Nr. 2.	35

Ilustración 8 -Validación integral de la arquitectura. Nr. 2.	36

Ilustración 8 -Validación integral de la arquitectura. Nr. 2.	36

Ilustración 12 - Diagrama de la Arquitectura.	54

Ilustración 13 - Diagrama de la Arquitectura Logica.	55

Ilustración 14 - Diagrama de la Arquitectura Fisica.	57

Ilustración 15 - DIAGRAMA DE SECUENCIA – CREAR PROYECTO.	107

Ilustración 16 - DIAGRAMA DE SECUENCIA - EJECUTAR SIMULACIÓN.	108

Ilustración 17 - DIAGRAMA DEL MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS.	117

INTRODUcCION Y descripcion del Problema

En la actualidad, la planificación y representación de sistemas de transporte urbano constituye una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento de redes complejas de movilidad. Sin embargo, en Uruguay no existen plataformas académicas orientadas específicamente al modelado didáctico de redes de metro que permitan diseñar, simular, visualizar y analizar de forma interactiva la estructura y comportamiento de una red de transporte.

La ausencia de herramientas educativas de este tipo limita las posibilidades de aprendizaje práctico en áreas relacionadas con el diseño de sistemas, simulación, representación gráfica, modelado de datos y organización de infraestructuras de transporte. A partir de esta necesidad surge METRONET, un sistema orientado al diseño y simulación de redes de metro sobre un entorno visual interactivo.

El proyecto busca brindar una plataforma que permita crear diseños de redes de metro, administrar líneas, estaciones, conexiones y transbordos, así como representar gráficamente su funcionamiento dentro de diferentes escenarios de simulación. Además, incorporará un componente didáctico que facilite la comprensión de conceptos relacionados con la planificación, modelado y operación de sistemas de transporte urbano.

OBJETIVOS

METRONET es una aplicación web académica orientada a la representación visual y experimentación con redes de metro simplificadas. La aplicación permite construir configuraciones compuestas por líneas, estaciones, conexiones y unidades de metro dentro de un entorno gráfico interactivo.

A partir de estas configuraciones, el usuario puede ejecutar representaciones animadas del desplazamiento de las unidades y modificar determinados parámetros definidos por la aplicación. Estas ejecuciones tienen una finalidad didáctica y no pretenden reproducir con precisión el funcionamiento de un sistema ferroviario real.

METRONET incorpora además actividades organizadas por niveles, instrucciones y mensajes de apoyo que acompañan al usuario durante el uso de las distintas herramientas.

El proyecto se desarrolla como una aplicación académica para aplicar conocimientos de programación, bases de datos, arquitectura de software, interfaces gráficas, integración de componentes y testing.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar una aplicación web académica que permita construir y representar configuraciones simplificadas de redes de metro mediante componentes gráficos interactivos.

- Definir una arquitectura de software multicapa basada en el modelo cliente-servidor que facilite la mantenibilidad, escalabilidad y separación de responsabilidades.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita gestionar de forma estructurada usuarios, diseños, escenarios, líneas, estaciones y simulaciones del sistema.

- Investigar, evaluar e incorporar tecnologías y herramientas no abordadas en profundidad durante la carrera que aporten valor al desarrollo del proyecto.

- Aplicar metodologías y buenas prácticas de ingeniería de software durante las etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación.

- Gestionar el ciclo completo de desarrollo del sistema, desde la identificación de requisitos hasta la validación final de la solución.

- Validar el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración y persistencia de datos.

- Desarrollar una solución funcional que permita crear configuraciones de redes de metro, visualizar el movimiento de unidades y almacenar información relacionada con las actividades realizadas, aplicando de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera.

- Desarrollar el Proyecto Integrador como instancia de aplicación de los conocimientos y competencias adquiridos durante la carrera, contribuyendo al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para la obtención del título de Técnico en Informática – Analista en Tecnología Informática, según corresponda.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto METRONET tendrá como alcance el desarrollo de una aplicación web académica orientada al diseño y simulación de redes de metro. El sistema permitirá crear y administrar diseños de redes de metro compuestos por líneas, estaciones, conexiones y transbordos, así como almacenar la información generada por los usuarios para su posterior utilización en distintos escenarios de simulación.

La aplicación estará enfocada en el modelado conceptual, la representación gráfica y la simulación básica de redes de metro con fines educativos. Asimismo, permitirá gestionar usuarios, almacenar diseños y registrar simulaciones realizadas dentro del sistema.

El alcance del proyecto se limitará a funcionalidades vinculadas al diseño visual de redes, validaciones lógicas básicas, gestión de usuarios, ejecución de simulaciones y persistencia de información dentro de un entorno académico de desarrollo.

Las instrucciones detalladas para la utilización de las funcionalidades de METRONET se encuentran documentadas en el Manual de Usuario incluido en el Anexo H. Véase Anexo  Manual de Usuario.

LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO Y EJECUCIÓN DE METRONET SE ENCUENTRAN EN EL  MANUAL DE INSTALACIÓN.

investigacion del ESTADO DEL ARTE

# Introducción

Actualmente existen diversos sistemas y herramientas orientados a la simulación y modelado de redes ferroviarias y metropolitanas. Estas plataformas permiten representar líneas, estaciones, conexiones y circulación de unidades mediante simulaciones dinámicas e interfaces visuales interactivas. El análisis de estos antecedentes resulta importante para comprender cómo otras soluciones abordan problemáticas similares a las planteadas en el proyecto METRONET.

El objetivo de esta investigación es identificar herramientas relacionadas con la simulación ferroviaria, analizar sus principales características y comparar sus funcionalidades con las propuestas para METRONET. Asimismo, se busca fundamentar técnicamente la viabilidad conceptual del proyecto mediante el estudio de sistemas existentes a nivel internacional, debido a que no se identificaron antecedentes equivalentes en Uruguay.

Si bien el proyecto METRONET posee un enfoque académico y simplificado, resulta importante analizar antecedentes existentes que abordan problemáticas similares, tanto desde el punto de vista técnico como conceptual.

## Análisis de sistemas similares

Uno de los antecedentes más relevantes es SimSig, una plataforma de simulación ferroviaria desarrollada en el Reino Unido y utilizada desde principios de los años 2000 para representar operaciones ferroviarias reales. Este sistema permite modelar líneas ferroviarias, estaciones, señales y circulación de trenes mediante paneles interactivos que simulan centros de control ferroviario. SimSig es ampliamente utilizado tanto por entusiastas ferroviarios como con fines de entrenamiento y aprendizaje relacionados con la operación ferroviaria

Ilustración 1 - SimSig.

La principal similitud entre SimSig y METRONET se encuentra en la representación visual de redes ferroviarias y en la simulación del movimiento de unidades dentro de una infraestructura determinada. Ambos sistemas contemplan estaciones, recorridos y comportamiento dinámico de los trenes. Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos proyectos. SimSig posee un enfoque altamente técnico y profesional, orientado al control de señales ferroviarias y operaciones complejas en redes reales, mientras que METRONET busca desarrollar una herramienta académica simplificada orientada al aprendizaje y visualización de redes de metro. Asimismo,

SimSig trabaja sobre infraestructuras ferroviarias reales y escenarios avanzados, mientras que el proyecto integrador propone una representación simplificada y adaptable a distintos escenarios hipotéticos.

Otro antecedente importante es OpenTrack Railway Simulation, software desarrollado en Suiza y utilizado internacionalmente desde la década de 1990 para la simulación y análisis de sistemas ferroviarios. OpenTrack es empleado por universidades, organismos de transporte y empresas ferroviarias para estudiar capacidad operativa, tiempos de circulación, retrasos y planificación de redes ferroviarias y metropolitanas.

Ilustración 2 - OpenTrack Railway Simulation.

Este sistema presenta importantes similitudes con METRONET debido a que ambos proyectos trabajan sobre la modelización de líneas ferroviarias, estaciones, conexiones y simulación de circulación de unidades. Además, ambos buscan representar el comportamiento dinámico de una red de transporte. Sin embargo, OpenTrack constituye una herramienta industrial de alto nivel orientada a simulaciones complejas y análisis de precisión profesional, mientras que METRONET se enfocará en una simulación simplificada y educativa, priorizando la comprensión visual y conceptual del funcionamiento de redes de metro. Otra diferencia importante es que OpenTrack incorpora cálculos avanzados de capacidad ferroviaria y planificación operativa, funcionalidades que no forman parte del alcance inicial del proyecto académico.

Como tercer antecedente relevante se identificó Simutrans, simulador open source de transporte desarrollado originalmente en Alemania a finales de la década de 1990. Esta herramienta permite construir y administrar redes de transporte que incluyen trenes, metros, carreteras y otros medios de movilidad, posibilitando la creación de estaciones, líneas y conexiones dentro de mapas dinámicos e interactivos.

Ilustración 3 - SIMUTRANS.

Simutrans presenta una gran cercanía conceptual con METRONET, principalmente porque permite construir redes desde cero y visualizar el comportamiento dinámico de las unidades dentro del sistema. Asimismo, ambos proyectos comparten el objetivo de representar gráficamente redes de transporte y permitir la interacción del usuario con la infraestructura modelada. No obstante, Simutrans posee un enfoque más cercano a la simulación estratégica y administración general del transporte, incorporando aspectos económicos y logísticos complejos, mientras que METRONET se centrará específicamente en redes de metro y en el aprendizaje visual del comportamiento de este tipo de sistemas. Además, Simutrans funciona como un simulador de transporte general, mientras que el proyecto integrador tendrá un alcance académico y específico sobre sistemas metropolitanos.

A partir del análisis realizado, puede observarse que existen antecedentes internacionales relacionados con la simulación y modelado de redes ferroviarias y metropolitanas. Sin embargo, no se identificaron antecedentes específicos en Uruguay con características equivalentes al proyecto METRONET. En este sentido, el proyecto toma conceptos presentes en herramientas existentes, como la representación gráfica de redes, la simulación de circulación y la interacción dinámica con el sistema, adaptándolos a un enfoque académico, simplificado y orientado al aprendizaje. Esto permite justificar tanto la viabilidad conceptual del proyecto como la relevancia tecnológica y educativa de la propuesta desarrollada.

Ilustración 4 - SIMUTRANS.

## Comparación entre sistemas analizados

| Sistema | País de origen | Año aproximado | Tecnologías utilizadas | Simulación dinámica | Representación visual | Enfoque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SimSig | Reino Unido | 2000 | C#, Windows Forms, motores de simulación ferroviaria propietarios | Sí | Sí | Profesional y educativo |
| OpenTrack | Suiza | 1990 | Java, bases de datos relacionales, modelado matemático y simulación ferroviaria | Sí | Sí | Industrial y académica |
| Simutrans | Alemania | 1997 | C++, SDL (Simple DirectMedia Layer), OpenGL | Sí | Sí | Industrial y académica |
| METRONET | Uruguay | 2026 | Phaser 3, Java 17, PostgreSQL, API REST, JSON | Sí | Sí | Academica |

Tabla 1 - Comparación entre sistemas analizados.

A partir del análisis realizado, puede observarse que los sistemas estudiados utilizan arquitecturas y tecnologías orientadas a simulación gráfica, procesamiento lógico y representación dinámica de redes ferroviarias. En este sentido, METRONET adopta tecnologías modernas y ampliamente utilizadas en entornos académicos y de desarrollo web, buscando una solución simplificada y funcional acorde al alcance del proyecto integrador.

# Conclusión del Estado del Arte

Se identificaron diversos sistemas internacionales relacionados con simulación ferroviaria, modelado de redes y representación dinámica de transporte. Herramientas como SimSig, OpenTrack y Simutrans demuestran que la simulación y visualización de redes ferroviarias constituye un área consolidada dentro del desarrollo de software y la ingeniería de transporte.

No obstante, la mayoría de los sistemas analizados poseen enfoques profesionales o industriales orientados a simulaciones complejas y escenarios reales.

En contraste, el proyecto METRONET busca desarrollar una herramienta académica simplificada orientada al aprendizaje, comprensión visual y modelado básico de líneas de metro.

Asimismo, no se identificaron antecedentes equivalentes en Uruguay con características similares al proyecto propuesto, lo cual aporta un componente de originalidad dentro del contexto académico nacional. El análisis realizado permite concluir que existen bases conceptuales y tecnológicas suficientes para justificar el desarrollo de METRONET como una herramienta viable y coherente dentro del área de simulación y modelado de redes de transporte.

A diferencia de las herramientas analizadas, cuyo objetivo principal es la simulación operativa o estratégica de sistemas ferroviarios reales, METRONET se concibe como una herramienta académica orientada al aprendizaje, el modelado conceptual y la visualización interactiva de redes de metro.

ESPECIFICACIONDE REQUERIMIENTOS

# Introduccion

En esta sección se establecen los requerimientos del sistema METRONET (Sistema de Modelado de Líneas de Metro), con el propósito de definir de manera clara y precisa las funcionalidades, características y restricciones que deberá cumplir la aplicación durante su desarrollo. Esta especificación permite reducir ambigüedades y constituye una guía para el equipo de desarrollo durante las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas.

El presente documento describe los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el correcto desarrollo del sistema, asegurando que la solución satisfaga las necesidades planteadas

# Objetivos

El objetivo de esta sección es documentar de forma completa y precisa los requerimientos del sistema METRONET, permitiendo que todos los integrantes del equipo, el tutor y las demás partes interesadas comprendan las funcionalidades que ofrecerá la aplicación, así como las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. Asimismo, esta especificación servirá como base para el diseño, desarrollo, validación y mantenimiento del sistema.

# Definiciones

Con el objetivo de unificar criterios y facilitar la comprensión del proyecto, a continuación se presentan las definiciones de los principales términos utilizados en el desarrollo de METRONET.

- METRONET: Aplicación web académica orientada al diseño, modelado y simulación de redes de metro. Permite crear líneas, estaciones, conexiones y escenarios mediante una interfaz gráfica interactiva con fines educativos.

- Usuario: Persona registrada en la plataforma que utiliza las funcionalidades del sistema para diseñar, administrar y simular redes de metro.

- Administrador: Usuario con privilegios especiales encargado de gestionar y supervisar la plataforma. Puede administrar usuarios, roles, configuraciones generales, líneas, estaciones, conexiones y unidades de metro, así como supervisar los diseños y escenarios almacenados en el sistema.

- Diseño: Representación de una red de metro compuesta por líneas, estaciones, conexiones y unidades de transporte, utilizada como base para actividades de edición, escenarios y simulaciones.

- Línea de Metro: Conjunto de estaciones conectadas que conforman un recorrido dentro de una red diseñada por el usuario.

- Estación: Punto de parada de una línea de metro. Puede formar parte de una o varias líneas y actuar como estación de transbordo.

- Conexión: Enlace entre estaciones que permite establecer la continuidad del recorrido de una línea dentro de la red.

- Escenario: Configuración didáctica que establece objetivos, instrucciones, dificultad y condiciones para realizar actividades de diseño y, cuando corresponda, simulación de una red de metro.

- Nivel: Escenario educativo que forma parte de un recorrido progresivo y establece objetivos que deben ser cumplidos por el usuario.

- Modo Libre: Modalidad que permite diseñar y simular redes sin una consigna obligatoria, disponible luego de cumplir las condiciones establecidas por el recorrido educativo.

- Intento: Participación de un usuario en un escenario determinado, utilizada para registrar su estado, progreso y resultados.

- Punto de interés: Referencia geográfica representada dentro del mapa interactivo que puede utilizarse para contextualizar una red o formar parte de los objetivos de determinados escenarios.

- Simulación: Proceso mediante el cual el sistema representa gráficamente el funcionamiento de una red de metro, permitiendo visualizar el comportamiento de las unidades de transporte y obtener resultados de su ejecución.

- Proyecto: Conjunto de diseños, configuraciones y simulaciones creadas y almacenadas por un usuario dentro de METRONET.

- UV – Unidad de Velocidad: Escala didáctica utilizada por METRONET para representar la velocidad configurada de las unidades de metro. Su finalidad es permitir comparar el comportamiento de las unidades durante las actividades educativas y no posee una equivalencia directa con una velocidad física real.

- Ritmo de reproducción: Multiplicador utilizado para modificar la velocidad visual con la que se reproduce una simulación. METRONET permite utilizar ritmos de 0,5×, 1×, 2× y 4×. El ritmo modifica únicamente la reproducción visual y no altera las UV ni las horas simuladas.

- Puntaje: Valor utilizado para representar el grado de cumplimiento de los criterios establecidos para un nivel educativo. El puntaje se determina a partir de las condiciones satisfechas y se registra cuando el intento correspondiente es evaluado.

- Ranking: Clasificación educativa que organiza a los jugadores según los mejores puntajes obtenidos en los niveles progresivos completados.

- Tutorial contextual: Guía interactiva que presenta instrucciones relacionadas con las herramientas disponibles y las acciones que el usuario debe realizar durante las diferentes etapas del recorrido educativo.

- Glosario contextual: Componente de ayuda que permite consultar definiciones de conceptos relacionados con el diseño de redes, geografía, simulación y aprendizaje directamente desde las pantallas donde dichos términos son utilizados.

- Cobertura: Condición geográfica utilizada en determinados escenarios para comprobar si existe una estación dentro del radio establecido alrededor de un punto de interés objetivo.

- Unidades del mapa: Escala utilizada internamente para representar posiciones y radios de cobertura dentro del mapa interactivo. No poseen una equivalencia física directa establecida con metros reales.

- Música contextual: Sistema de ambientación sonora de METRONET que selecciona diferentes pistas musicales según la pantalla o etapa de la aplicación.

- Control de música: Componente de la interfaz que permite al usuario activar o silenciar la música y modificar su volumen.

- Contexto de audio: Estado de navegación utilizado por METRONET para determinar qué ambientación musical corresponde reproducir.

- Continuidad musical: Comportamiento mediante el cual METRONET mantiene una misma reproducción musical durante determinados cambios de pantalla, evitando reinicios innecesarios de la pista.

- Transición de audio: Cambio progresivo entre diferentes pistas musicales cuando el contexto de navegación requiere modificar la ambientación sonora.

- Duración simulada: Cantidad de horas representadas dentro de una ejecución de simulación. Estas horas corresponden al tiempo didáctico de METRONET y no al tiempo real que demora la reproducción.

- Contenedor de aplicación: Componente de presentación que permite mantener determinados recursos compartidos durante la navegación interna, entre ellos el gestor de música utilizado para conservar la continuidad sonora entre pantallas compatibles.

LAS DEFINICIONES AMPLIADAS DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS FUNCIONALES, TÉCNICOS, EDUCATIVOS, ARQUITECTÓNICOS, DE PERSISTENCIA, TESTING Y GESTIÓN UTILIZADOS EN METRONET SE PRESENTAN EN EL ANEXO K – GLOSARIO GENERAL DE METRONET. VÉASE ANEXO K.

## REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

### GESTIÓN DE USUARIOS Y ACCESO

- El sistema permite registrar usuarios dentro de la plataforma.

- El sistema permite iniciar sesión mediante autenticación de correo electrónico y contraseña.

- El sistema permite restablecer la contraseña mediante un mecanismo de verificación temporal enviado al correo electrónico registrado.

- El sistema permite al usuario consultar y actualizar sus datos personales, correo electrónico y contraseña.

- El sistema permite diferenciar usuarios administradores y usuarios jugadores.

- El sistema permite cerrar sesión de forma segura.

- El sistema solicita el consentimiento para el almacenamiento de los datos proporcionados durante el registro.

- El sistema informa al usuario sobre el uso de los datos almacenados dentro de la plataforma

### FUNCIONALIDADES DEL ADMINISTRADOR

El sistema permite al administrador gestionar usuarios registrados.

El sistema permite al administrador gestionar roles de usuario.

El sistema permite al administrador gestionar líneas de metro.

El sistema permite al administrador gestionar estaciones.

El sistema permite al administrador gestionar conexiones entre estaciones.

El sistema permite al administrador gestionar unidades de metro.

El sistema permite al administrador supervisar diseños y escenarios creados por los usuarios.

El sistema permite al administrador gestionar configuraciones generales de la plataforma.

El sistema permite al administrador consultar un historial de las acciones administrativas realizadas sobre la plataforma.

El sistema permite al administrador activar o desactivar un modo de mantenimiento que restringe temporalmente las operaciones de modificación de diseños y simulaciones realizadas por usuarios jugadores.

El sistema permite al administrador consultar diseños pertenecientes a diferentes usuarios.

El sistema permite al administrador eliminar diseños cuando corresponda según las reglas administrativas.

Cuando la eliminación de un diseño implique eliminar intentos, simulaciones o puntajes relacionados, el sistema solicita una confirmación previa de la operación.

### GESTIÓN DE DISEÑOS

El sistema permite crear diseños de redes de metro.

El sistema permite cargar diseños previamente almacenados.

El sistema permite guardar diseños realizados por el usuario.

El sistema permite eliminar diseños propios cuando las reglas del escenario lo permitan.

El sistema permite agregar líneas a un diseño.

El sistema permite agregar estaciones a un diseño.

El sistema permite establecer conexiones entre estaciones.

El sistema permite modificar líneas y estaciones existentes.

El sistema permite eliminar líneas y estaciones existentes.

El sistema permite modificar y eliminar conexiones existentes.

El sistema permite crear, modificar, eliminar y asignar unidades de metro a las líneas de un diseño.

El sistema permite visualizar gráficamente los elementos que componen la red.

El sistema permite identificar estaciones de transbordo.

El sistema permite asociar estaciones a una o más líneas de metro.

El sistema valida la consistencia de la red antes de su utilización en escenarios y simulaciones.

El sistema permite representar y consultar zonas, barrios y puntos de interés como referencias geográficas dentro del mapa interactivo.

El sistema permite al usuario consultar sus diseños desde una vista centralizada de gestión.

El sistema permite abrir diseños previamente almacenados desde la sección Mis Diseños.

El sistema permite actualizar la lista de diseños luego de realizar operaciones de creación, modificación o eliminación.

El sistema permite eliminar diseños propios cuando las reglas de propiedad, escenario y estado lo permitan.

### GESTIÓN DE ESCENARIOS Y APRENDIZAJE

El sistema permite crear escenarios basados en un diseño existente.

El sistema permite gestionar escenarios asociados a un diseño.

El sistema permite utilizar escenarios de tipo Nivel.

El sistema permite utilizar escenarios de tipo Edición Libre.

El sistema permite desarrollar un recorrido educativo progresivo mediante el desbloqueo secuencial de niveles.

El sistema permite desbloquear el Modo Libre una vez cumplidas las condiciones establecidas para el recorrido educativo.

El sistema guía al usuario mediante instrucciones durante las actividades de diseño y simulación.

El sistema proporciona retroalimentación educativa basada en las acciones realizadas por el usuario.

El sistema permite presentar escenarios con distintos niveles de dificultad.

El sistema permite repetir escenarios mediante nuevos intentos y reiniciar el recorrido educativo conservando los resultados históricos correspondientes.

El sistema permite visualizar el progreso del recorrido educativo y el estado de los distintos niveles.

El sistema permite visualizar información relevante para comprender el funcionamiento de una red de transporte.

El sistema muestra observaciones y recomendaciones orientadas al aprendizaje.

El sistema permite utilizar puntos de interés como referencias para los objetivos definidos en determinados escenarios educativos.

El sistema permite proporcionar tutoriales contextuales asociados a las herramientas introducidas durante los distintos niveles educativos.

El sistema permite proporcionar ayuda contextual de acuerdo con el nivel, el diseño y el estado de la actividad realizada por el usuario.

El sistema permite consultar definiciones mediante un glosario contextual integrado a las actividades de diseño y simulación.

El sistema permite calcular y registrar puntajes de acuerdo con los criterios establecidos para cada nivel.

El sistema permite consultar los mejores resultados obtenidos por los usuarios en los niveles educativos.

El sistema permite visualizar una clasificación de jugadores basada en los puntajes registrados.

El sistema permite presentar transiciones visuales al completar niveles educativos.

El sistema permite facilitar la continuación hacia el siguiente nivel disponible después de completar una actividad.

El sistema permite establecer actividades educativas que requieran comparar diferentes ejecuciones de una misma red.

El sistema permite definir como condiciones de aprendizaje la modificación de las UV, la duración simulada o combinaciones de ambos parámetros.

El sistema verifica que las comparaciones requeridas hayan sido efectivamente ejecutadas antes de considerar cumplida la condición educativa correspondiente.

El sistema permite utilizar música durante determinadas presentaciones y transiciones del recorrido educativo.

Los recursos sonoros utilizados durante las actividades educativas no modifican las condiciones de éxito, el progreso ni el puntaje de los niveles.

### SIMULACIÓN Y RESULTADOS

El sistema permite ejecutar simulaciones sobre un escenario seleccionado.

El sistema permite incorporar unidades de metro dentro de las líneas configuradas.

El sistema representa gráficamente el movimiento de las unidades de metro.

El sistema permite visualizar múltiples líneas operando simultáneamente.

El sistema permite registrar intentos realizados por los usuarios.

El sistema permite almacenar el estado y puntaje obtenido en cada intento.

El sistema permite consultar los resultados obtenidos luego de una simulación.

El sistema permite analizar el comportamiento general de la red durante la ejecución de una simulación.

El sistema permite configurar la velocidad didáctica de las unidades mediante la escala UV – Unidad de Velocidad.

El sistema permite configurar la duración de una ejecución mediante horas simuladas.

El sistema permite modificar el ritmo visual de reproducción mediante los valores 0,5×, 1×, 2× y 4× sin alterar las UV ni la duración simulada.

El sistema permite modificar las UV de todas las unidades de una red o de una unidad específica.

El sistema permite ejecutar simulaciones utilizando diferentes combinaciones de UV y duración simulada.

El sistema permite comparar ejecuciones de una misma red modificando los parámetros establecidos por la consigna educativa.

El sistema permite conservar los parámetros configurados al detener o reiniciar una simulación.

El sistema permite visualizar el tiempo simulado transcurrido durante la ejecución.

El sistema permite consultar los valores de UV utilizados por las unidades dentro de los resultados de una simulación.

El sistema permite pausar, reanudar, detener y reiniciar la representación visual de una simulación durante su ejecución.

### GESTIÓN DEL MAPA Y REFERENCIAS GEOGRÁFICAS

El sistema permite organizar y consultar las referencias geográficas mediante categorías.

El sistema permite utilizar zonas, barrios y puntos de interés como condiciones de determinados escenarios educativos.

El sistema permite verificar si una estación se encuentra dentro de un barrio o zona requerida.

El sistema permite verificar la cobertura de puntos de interés considerando el radio definido para el escenario.

El sistema permite requerir que distintos puntos de interés se encuentren conectados mediante una misma línea cuando las reglas del nivel así lo establezcan.

### PERSISTENCIA DE DATOS

- El sistema permite almacenar usuarios registrados.

- El sistema permite almacenar diseños creados por los usuarios.

- El sistema permite almacenar líneas, estaciones y conexiones asociadas a un diseño.

- El sistema permite almacenar unidades de metro asociadas a un diseño.

- El sistema permite almacenar escenarios asociados a diseños.

- El sistema permite almacenar intentos realizados por los usuarios.

- El sistema permite almacenar simulaciones ejecutadas.

- El sistema permite almacenar el progreso correspondiente al recorrido educativo de los usuarios.

- El sistema permite almacenar configuraciones generales de la plataforma.

- El sistema permite almacenar el historial de acciones administrativas.

- El sistema permite recuperar información previamente almacenada.

- El sistema permite actualizar la información almacenada.

- El sistema permite eliminar información asociada a diseños, escenarios o usuarios según los permisos correspondientes.

### INTERFAZ Y EXPERIENCIA DE USUARIO

El sistema permite presentar una pantalla de bienvenida posterior al proceso de autenticación.

El sistema permite proporcionar ayuda contextual durante las actividades educativas.

El sistema permite mostrar tutoriales interactivos relacionados con las herramientas utilizadas en los niveles.

El sistema permite consultar términos educativos y técnicos mediante definiciones contextuales.

El sistema permite utilizar transiciones visuales entre las diferentes etapas del recorrido educativo.

El sistema permite adaptar la organización de paneles y controles a diferentes tamaños de pantalla utilizados durante las pruebas del proyecto.

El sistema permite reproducir música de ambientación asociada a diferentes contextos de la aplicación.

El sistema permite al usuario activar o silenciar la música.

El sistema permite al usuario modificar el volumen de reproducción.

El sistema conserva las preferencias de volumen y silencio durante la navegación.

El sistema permite mantener la continuidad de una misma pista durante determinados cambios de pantalla.

El sistema realiza transiciones progresivas cuando corresponde cambiar de una pista musical a otra.

## Requerimientos no Funcionales

### Compatibilidad de navegadores

- El sistema deberá funcionar correctamente en versiones actuales de navegadores utilizadas durante las pruebas del proyecto.

### Persistencia de información

- El sistema deberá almacenar y recuperar correctamente la información persistente necesaria para usuarios, diseños, líneas, estaciones, conexiones, unidades de metro, escenarios, intentos, simulaciones, configuraciones y progreso educativo mediante una base de datos relacional.

### Arquitectura modular

- El sistema deberá implementar una arquitectura cliente-servidor con separación entre interfaz gráfica, lógica de negocio y acceso a datos.

### Seguridad de autenticación

El sistema deberá proteger las contraseñas mediante mecanismos de hash seguro y aplicar controles de expiración e invalidación sobre las sesiones y las credenciales temporales utilizadas en los procesos de recuperación de contraseña.

El sistema deberá limitar intentos repetidos de autenticación con el objetivo de reducir intentos automatizados de acceso no autorizado.

El sistema deberá invalidar las sesiones correspondientes cuando se produzcan modificaciones relevantes de seguridad, como cambio de contraseña, recuperación de contraseña, modificación de rol o eliminación del usuario.

El sistema deberá verificar que el rol asociado a una sesión continúe siendo válido durante su utilización.

### SEGURIDAD DE COMUNICACIÓN WEB

El sistema deberá restringir el acceso desde orígenes no autorizados mediante una configuración controlada de CORS.

El sistema deberá utilizar cabeceras HTTP de seguridad compatibles con el funcionamiento de la aplicación.

El frontend deberá aplicar una política de seguridad de contenido destinada a limitar la ejecución de recursos no autorizados.

Las navegaciones posteriores a procesos de autenticación deberán limitarse a destinos internos válidos de METRONET.

El sistema deberá establecer límites sobre el tamaño de las solicitudes HTTP recibidas.

### PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE

- El sistema deberá mantener las credenciales y configuraciones sensibles fuera del código fuente mediante variables de entorno u otros mecanismos de configuración externa.

### Mantenibilidad y reutilización

El sistema deberá presentar código modularizado y organizado en componentes reutilizables para facilitar futuras modificaciones y ampliaciones.

Los componentes responsables de la reproducción musical, tutoriales, navegación y presentación deberán mantenerse separados de la lógica de negocio del editor, la simulación y la progresión educativa.

## CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

COMPLETAR

## Diagrama de Caso de Uso

Ilustración 5 - Diagrama de Caso de Uso.

## DIAGRAMA DE SECUENCIA DETALLADOS

Para METRONET se modelan los procesos más relevantes mediante diagramas de secuencia que describen el flujo de información entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la base de datos.

#### Diagrama de Secuencia – Inicio de Sesión

Ilustración 6 - Diagrama de Secuencia – Inicio de Sesión.

Los diagramas de secuencia correspondientes a los procesos de Crear Proyecto y Ejecutar Simulación se presentan en el Anexo B – Diagramas de Secuencia Detallados. Véase Anexo B.

## DIAGRAMA Caso de Uso Expandido

#### Caso de Uso Expandido – Iniciar Sesión

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Iniciar Sesión |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Permitir al usuario acceder al sistema mediante credenciales válidas. |
| Precondiciones | El usuario debe estar registrado en el sistema. |
| Postcondiciones | El usuario accede a las funcionalidades habilitadas según su perfil. |
| Flujo Principal | 1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema concede acceso. 5. Se muestra el menú principal. |
| Flujo Alternativo | 3.a Las credenciales son incorrectas. 3.b El sistema muestra mensaje de error. 3.c El usuario vuelve a intentarlo. |

Tabla 2 - Caso de Uso Expandido de Inisiar Sesion.

Los demás casos de uso expandidos definidos para METRONET se presentan en el Anexo A – Casos de Uso Expandidos, donde se detallan sus actores, objetivos, precondiciones, postcondiciones y flujos principales y alternativos. Véase Anexo A.

## Identificación de Actores

Los actores representan las entidades externas que interactúan con el sistema y participan en los distintos procesos definidos para METRONET.

#### Usuario

Corresponde a la persona que utiliza la aplicación para diseñar, configurar y simular redes de metro. Entre sus principales funciones se encuentran:

  - Registrarse e iniciar sesión.

  - Crear y administrar diseños de redes de metro.

  - Diseñar líneas de metro.

  - Crear y gestionar estaciones.

  - Configurar conexiones entre estaciones.

  - Asociar metros a las líneas.

  - Ejecutar simulaciones.

  - Visualizar resultados obtenidos durante las simulaciones.

#### Administrador

Corresponde al usuario con privilegios avanzados para la gestión y supervisión del sistema. Sus responsabilidades

incluyen:

- Gestionar usuarios registrados.

- Administrar roles y permisos.

- Gestionar configuraciones generales del sistema.

- Mantener la integridad y disponibilidad de la información almacenada.

- Supervisar diseños y escenarios almacenados en la plataforma.

- Monitorear simulaciones ejecutadas por los usuarios.

El Diagrama de Casos de Uso permite representar gráficamente las interacciones entre los actores identificados y las funcionalidades proporcionadas por el sistema. Su objetivo es ofrecer una visión general de los servicios que METRONET pone a disposición de los usuarios y administradores, facilitando la comprensión de los procesos principales y el alcance funcional de la plicación.

Casos de Uso

#### Casos de Uso del Usuario

| Código | Caso de Uso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrarse | Permite crear una cuenta dentro del sistema. |
| CU-02 | Iniciar Sesión | Permite acceder al sistema mediante credenciales válidas. |
| CU-03 | Restablecer Contraseña | Permite restablecer el acceso a una cuenta. |
| CU-04 | Gestionar Perfil | Permite modificar información personal del usuario. |
| CU-05 | Crear Diseño | Permite crear un nuevo proyecto de red de metro. |
| CU-06 | Guardar Diseño | Permite almacenar un proyecto para su uso posterior. |
| CU-07 | Cargar Diseño | Permite recuperar un proyecto previamente almacenado. |
| CU-08 | Gestionar Diseño | Permite modificar o eliminar proyectos existentes. |
| CU-09 | Gestionar Líneas | Permite crear, modificar o eliminar líneas de metro. |
| CU-10 | Gestionar Estaciones | Permite crear, modificar o eliminar estaciones. |
| CU-11 | Gestionar Conexiones | Permite establecer conexiones entre estaciones. |
| CU-12 | Gestionar Unidades de Metro | Permite crear, modificar, eliminar y asignar unidades de metro a las líneas definidas dentro de la red. |
| CU-13 | Ejecutar Simulación | Permite iniciar una simulación sobre la red diseñada. |
| CU-14 | Consultar Resultados | Permite visualizar resultados obtenidos durante la simulación. |
| CU-15 | Gestionar Escenarios | Permite crear, modificar o seleccionar escenarios de simulación. |

Tabla 3 - Caso de Uso del Usuario

#### Caso de Uso del Administrador

| Código | Caso de Uso | Descripción |
| --- | --- | --- |
| CU-16 | Gestionar Usuarios | Permite consultar usuarios registrados, modificar sus datos, administrar sus roles y eliminar cuentas según los permisos y restricciones administrativas. |
| CU-17 | Gestionar Roles | Permite asignar, modificar y administrar roles y permisos de acceso dentro del sistema. |
| CU-18 | Supervisar Diseños y Escenarios | Permite visualizar y monitorear los proyectos almacenados por los usuarios. |
| CU-19 | Gestionar Configuración General | Permite administrar parámetros globales relacionados con el funcionamiento de la plataforma y las simulaciones. |

Tabla 4 - Casos de Uso del Administrador.

## diagrama de secuencia conceptual

Ilustración 7 - D.S.C.

Estudio de FACTIBILIDAD

# Introduccion

El estudio de factibilidad tiene como objetivo analizar la viabilidad del proyecto METRONET desde diferentes perspectivas, evaluando si el equipo posee los recursos, conocimientos y condiciones necesarias para llevar adelante el desarrollo del sistema propuesto. Debido a que se trata de un proyecto académico, el análisis considera un contexto educativo, sin fines comerciales y sin contemplar costos asociados a horas de desarrollo o comercialización del producto final.

# Objetivos

El presente estudio tiene como propósito evaluar la viabilidad del proyecto METRONET desde las perspectivas técnica, económica, legal, humana e institucional, analizando los factores que pueden influir en su desarrollo e identificando los posibles riesgos asociados.

Asimismo, busca determinar si el proyecto cuenta con los recursos, las tecnologías y las condiciones necesarias para llevarse a cabo dentro del contexto académico definido, proporcionando información que respalde la toma de decisiones y confirme la conveniencia y factibilidad de desarrollar el sistema propuesto.

# Analisis de la Factivilidad

## Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica del proyecto METRONET se considera viable debido a que las tecnologías seleccionadas presentan compatibilidad entre sí y permiten cubrir las necesidades funcionales y arquitectónicas definidas para el sistema.

Para el desarrollo del frontend se utilizará Phaser 3, framework gráfico basado en JavaScript orientado a aplicaciones visuales e interactivas. Esta herramienta permitirá representar gráficamente estaciones, líneas de metro, conexiones y simulaciones dentro del mapa interactivo del sistema.

La lógica de negocio y procesamiento backend será desarrollada mediante Java 17 o superior, versión LTS ampliamente utilizada en aplicaciones empresariales y sistemas multicapa. Su utilización permitirá implementar validaciones, gestión de usuarios, control de proyectos y comunicación con la base de datos de manera estructurada y mantenible.

La persistencia de información será gestionada mediante PostgreSQL, sistema gestor de bases de datos relacional compatible con Java y adecuado para almacenar usuarios, proyectos, líneas de metro, estaciones y configuraciones generadas por el sistema.

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante una API REST, utilizando intercambio de datos en formato JSON, permitiendo desacoplar componentes y facilitar la integración entre capas del sistema.

Asimismo, herramientas complementarias como Git y GitHub permitirán gestionar el control de versiones y el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo, mientras que herramientas como Postman facilitarán las pruebas de integración y validación de servicios backend.

El entorno de desarrollo será estandarizado utilizando herramientas como Visual Studio Code, IntelliJ IDEA Community, Node.js, npm y Maven, asegurando compatibilidad entre equipos y estabilidad durante el desarrollo académico del proyecto.

La selección tecnológica realizada resulta técnicamente factible debido a:

- disponibilidad gratuita o open-source de las herramientas,

- amplia documentación oficial,

- comunidades activas de soporte,

- compatibilidad entre tecnologías,

- y experiencia previa del equipo con varias de las herramientas seleccionadas.

Además, la arquitectura propuesta permite desarrollar una prueba de concepto funcional conectando:

- capa gráfica,

- backend,

- y base de datos,

cumpliendo con los requerimientos establecidos para la validación de la factibilidad técnica del proyecto.

El diseño físico y la estructura de la base de datos utilizada para implementar esta persistencia se detallan en el Anexo D – Diseño Físico de la Base de Datos. Véase Anexo D.

## Prueba de factibilidad técnica

### Objetivo de la prueba

Validar la integración entre las tecnologías seleccionadas para el proyecto METRONET, comprobando la comunicación entre la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de persistencia.

Tecnologías utilizadas:

- Phaser 3

- Java 21

- Spring Boot 3.5

- Maven

- PostgreSQL

- Postman

- Git y GitHub

### Descripción de la prueba

Se desarrolló una aplicación de prueba compuesta por un frontend realizado en Phaser 3 y un backend implementado con Spring Boot. La aplicación permite mover un objeto gráfico dentro de la interfaz y enviar sus coordenadas al backend mediante una petición HTTP POST.

El backend recibe los datos, los procesa mediante una API REST y los almacena en una base de datos PostgreSQL utilizando Spring Data JPA e Hibernate

Ilustración 8 - Validación integral de la arquitectura. Nr. 1.

Ilustración 9 -Validación integral de la arquitectura. Nr. 2.

### Prueba realizada

Se verificó el correcto funcionamiento de la API mediante Postman. Posteriormente se integró Phaser con el backend, permitiendo que las coordenadas del objeto gráfico fueran enviadas y almacenadas en la base de datos.

### Resultado

En función de la prueba realizada y de las tecnologías analizadas, se concluye que el proyecto posee factibilidad técnica suficiente para ser desarrollado dentro del contexto académico planteado. La validación efectuada permitió comprobar la correcta integración entre la capa de presentación, la lógica de negocio y la persistencia de datos, demostrando que la arquitectura seleccionada resulta adecuada para cumplir los objetivos definidos para METRONET.

Ilustración 10 - Validación integral de la arquitectura. Nr. 2.

## Factibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto resulta viable debido a que no requiere inversión económica para su desarrollo dentro del contexto académico planteado. Al tratarse de un proyecto educativo, no se contemplan costos asociados a horas de desarrollo, mantenimiento comercial o comercialización del producto final.

Para el desarrollo del sistema se utilizarán principalmente herramientas y tecnologías de código abierto, o con versiones gratuitas aptas para entornos educativos y académicos, entre ellas Phaser 3, Java 17, PostgreSQL y diversas herramientas complementarias utilizadas durante el desarrollo.

Asimismo, el equipo utilizará recursos propios ya disponibles, tales como computadoras personales, conexión a internet y herramientas de desarrollo. La gestión del proyecto podrá realizarse mediante plataformas colaborativas y de control de versiones compatibles con entornos académicos.

En caso de requerirse licencias específicas de software o sistema operativo, se utilizarán licencias previamente disponibles en los equipos utilizados por los integrantes del proyecto.

Debido a estas características, el desarrollo de METRONET se considera económicamente factible dentro del alcance académico definido para el proyecto.

## Factibilidad Legal

Desde el punto de vista legal, el desarrollo del proyecto METRONET se considera viable dentro del marco académico planteado. El sistema será desarrollado respetando la normativa uruguaya vigente vinculada al uso de software, protección de datos y utilización de recursos digitales.

Como referencia principal, se considera la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data, la cual regula el tratamiento de información personal en Uruguay. En el caso de METRONET, el sistema podrá almacenar información básica de usuarios necesaria para el funcionamiento de cuentas y proyectos, como nombre de usuario y correo electrónico.

En caso de recopilar datos protegidos por la normativa vigente, el sistema contemplará medidas básicas de tratamiento responsable de la información, incluyendo consentimiento del usuario para el almacenamiento de datos y posibilidad de eliminación de la información asociada a la cuenta.

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas, bibliotecas y recursos compatibles con fines educativos y académicos. El equipo evitará prácticas de plagio, copia indebida de código o utilización no autorizada de recursos de terceros, procurando respetar las licencias y condiciones de uso correspondientes.

Debido a estas características, el proyecto se considera legalmente factible dentro del alcance académico definido para METRONET.

En relación con los recursos sonoros incorporados en la aplicación, las piezas musicales utilizadas fueron creadas específicamente para METRONET por integrantes del equipo. Por este motivo, no se incorporan obras musicales comerciales ni archivos de audio de terceros que requieran licencias adicionales para su utilización dentro del proyecto académico.

##### Recursos propios del proyecto:

Las piezas musicales, elementos gráficos originales y otros recursos multimedia creados específicamente para METRONET por integrantes del equipo son considerados material de autoría propia y no forman parte de las fuentes bibliográficas externas.

## Factibilidad Humana

La factibilidad humana del proyecto se considera favorable debido a que el equipo cuenta con conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas vinculadas al desarrollo de software. Los integrantes poseen formación en programación orientada a objetos, bases de datos, desarrollo web, testing, análisis de sistemas y trabajo con arquitecturas de aplicaciones, conocimientos aplicables al desarrollo de METRONET.

Asimismo, durante la formación académica se realizaron proyectos prácticos que permitieron desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, investigación y resolución de problemas técnicos, aspectos fundamentales para la ejecución del proyecto integrador.

Si bien algunas tecnologías específicas requerirán profundización e investigación adicional, particularmente en aspectos relacionados con simulación gráfica y utilización del framework Phaser 3, el alcance académico del proyecto permite incorporar aprendizaje progresivo durante el proceso de desarrollo.

La distribución de tareas entre los integrantes y el enfoque iterativo definido para el proyecto favorecen además la organización, el seguimiento y la adaptación frente a posibles dificultades técnicas.

Por lo tanto, se considera que el equipo posee capacidades humanas y técnicas suficientes para desarrollar el proyecto dentro de los objetivos y tiempos establecidos.

## Factibilidad Institucional

Desde el punto de vista institucional, el proyecto METRONET se considera viable debido a que se desarrolla dentro del marco académico de la carrera Técnico en Informática, contando con acompañamiento docente, lineamientos metodológicos y recursos educativos adecuados para su realización.

La institución dispone de antecedentes vinculados al desarrollo de proyectos integradores similares, realizados por estudiantes del mismo perfil académico en años anteriores, los cuales han sido completados satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos. Esto representa un respaldo institucional para la ejecución del proyecto y evidencia que el entorno académico posee experiencia en este tipo de desarrollos.

Asimismo, el proyecto se ajusta a los objetivos formativos de la carrera, integrando conocimientos relacionados con programación, bases de datos, arquitectura de software, modelado de sistemas, gestión de proyectos y trabajo colaborativo. Estas áreas representan competencias fundamentales dentro del perfil profesional buscado por la carrera y permiten aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica. El acceso a herramientas tecnológicas, plataformas educativas y tutorías docentes contribuye, además, a generar un entorno favorable para el desarrollo del sistema, fortaleciendo la viabilidad institucional del proyecto.

# Conclusión general del estudio de factibilidad

A partir del análisis técnico, económico, legal, humano e institucional realizado, se concluye que el proyecto METRONET resulta viable dentro del contexto académico planteado. Las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema, entre ellas Phaser 3, Java 17 y PostgreSQL, presentan compatibilidad entre sí y permiten implementar una arquitectura adecuada para los objetivos definidos en el proyecto.

El equipo de trabajo cuenta con conocimientos acordes al alcance establecido y dispone del acompañamiento académico necesario para afrontar el desarrollo del sistema. Asimismo, el proyecto se desarrollará dentro de los tiempos previstos para el Proyecto Integrador, contemplando etapas de investigación, diseño, implementación y documentación.

Desde el punto de vista económico e institucional, el proyecto puede desarrollarse utilizando recursos tecnológicos ya disponibles y herramientas compatibles con fines educativos. A nivel legal, no se identifican impedimentos que limiten la realización del sistema dentro del alcance académico definido.

Debido a estas características, se considera que METRONET posee condiciones adecuadas para su desarrollo y ejecución dentro del entorno educativo planteado para el proyecto integrador.

PLAN DE RIESGOS

# introduccion

El análisis de riesgos del proyecto METRONET fue elaborado siguiendo criterios de gestión de proyectos recomendados por la ingeniería de software, considerando factores técnicos, humanos y organizacionales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos, los plazos establecidos, la calidad del producto y la disponibilidad de recursos durante el desarrollo del sistema.

# CRITERIOS DE RIESGOS

| ID | Riesgo identificado | Tipo |
| --- | --- | --- |
| R1 | Dificultades en la integración entre frontend, backend y base de datos | Técnico |
| R2 | Curva de aprendizaje de Phaser 3 superior a la prevista | Técnico |
| R3 | Problemas en la implementación de simulaciones dinámicas de movimiento | Técnico |
| R4 | Errores en el diseño lógico o relacional de la base de datos | Técnico |
| R5 | Retrasos en el cronograma debido a subestimación de tareas | Gestión |
| R6 | Problemas de coordinación y comunicación entre integrantes del equipo | Humano |
| R7 | Reducción de disponibilidad horaria de integrantes durante el desarrollo | Humano |
| R8 | Pérdida de información, archivos o versiones del proyecto | Técnico |
| R9 | Dificultades en la implementación y comunicación mediante API REST | Técnico |
| R10 | Problemas de rendimiento en simulaciones con múltiples elementos gráficos | Técnico |
| R11 | Modificaciones de alcance durante etapas avanzadas del desarrollo | Gestión |
| R12 | Dependencia excesiva de un integrante para tareas críticas del proyecto | Humano |

Tabla 5 - Identificación de riesgos

# Calculo del riesgo

Para la evaluación de riesgos del proyecto METRONET se utilizó una metodología basada en la matriz de Probabilidad e Impacto, debido a que constituye uno de los métodos más utilizados en gestión de proyectos tecnológicos y desarrollo de software. Esta metodología permite identificar, clasificar y priorizar riesgos de forma estructurada, facilitando la toma de decisiones y la planificación de acciones preventivas o correctivas.

El método consiste en asignar valores asociados a:

- Probabilidad de ocurrencia del riesgo.

- Impacto potencial sobre el proyecto.

Posteriormente, ambos valores son multiplicados para obtener una ponderación que permite determinar la prioridad de cada riesgo dentro del proyecto.

La fórmula aplicada es: PRIORIDAD DEL RIESGO = PROBABILIDAD × IMPACTO

La evaluación se realiza utilizando una escala numérica de 1 a 5 para ambos criterios.

## Escala de probabilidad

| Valor | Nivel | Descripción | Probabilidad estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja | Es poco probable que el riesgo ocurra. | 0% – 20% |
| 2 | Baja | El riesgo podría ocurrir de forma ocasional. | 21% – 40% |
| 3 | Media | Existe una posibilidad moderada de que el riesgo ocurra. | 41% – 60% |
| 4 | Alta | El riesgo presenta una probabilidad elevada de ocurrencia y existen condiciones que podrían favorecer su materialización. | 61% – 80% |
| 5 | Muy alta | El riesgo se considera prácticamente esperado o inminente si no se aplican medidas de control. | 81% – 99% |

Tabla 6 - Escala de probabilidad.

## Escala de impacto

| Valor | Nivel | Descripción | Consecuencia estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muy bajo | Impacto mínimo sobre el proyecto | Retraso menor a un día |
| 2 | Bajo | Impacto reducido y fácilmente gestionable | Retraso menor a una semana |
| 4 | Alto | Impacto considerable sobre tiempos o funcionalidades | Retraso significativo del proyecto |
| 5 | Muy alto | Impacto crítico sobre el proyecto | Riesgo de incumplimiento o afectación grave del proyecto |

Tabla 7 - Escala de impacto.

La utilización de esta metodología permite establecer prioridades de atención sobre los riesgos identificados y facilita la aplicación de estrategias de mitigación acordes al nivel de criticidad detectado.

| ID | Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 | Retrasos en el cronograma debido a subestimación de tareas | 4 | 5 | 20 |
| R1 | Dificultades en la integración entre frontend, backend y base de datos | 4 | 4 | 16 |
| R3 | Problemas en la implementación de simulaciones dinámicas de movimiento | 3 | 4 | 12 |
| R4 | Errores en el diseño lógico o relacional de la base de datos | 3 | 4 | 12 |
| R7 | Reducción de disponibilidad horaria de integrantes durante el desarrollo | 3 | 4 | 12 |
| R9 | Dificultades en la implementación y comunicación mediante API REST | 3 | 4 | 12 |
| R10 | Problemas de rendimiento en simulaciones con múltiples elementos gráficos | 3 | 4 | 12 |
| R11 | Modificaciones de alcance durante etapas avanzadas del desarrollo | 3 | 4 | 12 |
| R12 | Dependencia excesiva de un integrante para tareas críticas del proyecto | 3 | 4 | 12 |
| R8 | Pérdida de información, archivos o versiones del proyecto | 2 | 5 | 10 |
| R6 | Problemas de coordinación y comunicación entre integrantes del equipo | 3 | 3 | 9 |
| R2 | Curva de aprendizaje de Phaser 3 superior a la prevista | 3 | 3 | 9 |

Tabla 8 - Calculo: probabilidad x impacto.

## Priorización y clasificación de riesgos

La clasificación de riesgos del proyecto METRONET se realizó considerando el valor obtenido mediante la matriz de Probabilidad e Impacto. A partir de los resultados obtenidos, los riesgos fueron agrupados según su nivel de prioridad, permitiendo identificar cuáles requieren mayor atención durante el desarrollo del proyecto.

Para establecer la prioridad se definieron los siguientes rangos:

### Clasificación de prioridad

| Nivel de prioridad | Rango de valores |
| --- | --- |
| Baja | 1 – 5 |
| Media | 6 – 10 |
| Alta | 11 – 15 |
| Crítica | 16 – 25 |

Tabla 9 - Clasificación de prioridad.

Debido a las características académicas del proyecto y al tiempo limitado disponible para el desarrollo, se decidió priorizar principalmente aquellos riesgos clasificados como altos o críticos, ya que son los que poseen mayor capacidad de afectar el cumplimiento de objetivos, cronograma y funcionamiento general del sistema.

Los riesgos de prioridad baja serán monitoreados, aunque no requerirán acciones preventivas complejas debido a que su impacto potencial sobre el proyecto resulta reducido y manejable dentro del contexto definido.

#### Riesgos de prioridad crítica

- R5: Retrasos en el cronograma debido a subestimación de tareas
Este riesgo fue clasificado como crítico debido a que representa una de las principales causas de incumplimiento en proyectos de software. Una estimación incorrecta puede afectar directamente los tiempos de desarrollo, pruebas, integración y documentación, comprometiendo la entrega final del proyecto dentro del calendario académico establecido.

- R1: Dificultades en la integración entre frontend, backend y base de datos
La integración entre tecnologías constituye uno de los componentes más importantes del sistema. Problemas en la comunicación entre capas podrían impedir el funcionamiento general de METRONET, afectando funcionalidades centrales relacionadas con persistencia de datos, simulación y representación gráfica.

#### Riesgos de prioridad alta

- R3: Problemas en la implementación de simulaciones dinámicas de movimiento
La simulación visual representa una funcionalidad central del sistema. Dificultades técnicas en este componente podrían afectar directamente el comportamiento esperado de las unidades gráficas y limitar el alcance funcional del proyecto.

- R4: Errores en el diseño lógico o relacional de la base de datos
Problemas en la estructura de la base de datos pueden generar inconsistencias de información, dificultades de mantenimiento y errores en la persistencia de datos durante el desarrollo.

- R7: Reducción de disponibilidad horaria de integrantes durante el desarrollo
Debido a que el proyecto se desarrolla en paralelo con actividades laborales y académicas, una disminución en la disponibilidad de integrantes podría afectar la continuidad de tareas y generar retrasos en distintas etapas del proyecto.

- R9: Dificultades en la implementación y comunicación mediante API REST
La comunicación entre frontend y backend depende del correcto funcionamiento de servicios REST. Problemas en este componente afectarían la integración entre capas y el intercambio de información dentro del sistema.

- R10: Problemas de rendimiento en simulaciones con múltiples elementos gráficos
El procesamiento simultáneo de múltiples estaciones, líneas y elementos visuales podría generar problemas de rendimiento que afecten la experiencia de uso y la estabilidad de la aplicación.

- R11: Modificaciones de alcance durante etapas avanzadas del desarrollo
Cambios de funcionalidades o requisitos durante fases avanzadas podrían impactar negativamente en la planificación y generar retrabajo técnico.

- R12: Dependencia excesiva de un integrante para tareas críticas del proyecto
La concentración de conocimiento o responsabilidades en un único integrante puede generar dificultades de continuidad en caso de ausencia o sobrecarga de trabajo.

#### Riesgos de prioridad media

- R2: Curva de aprendizaje de Phaser 3 superior a la prevista
Si bien el equipo deberá incorporar conocimientos específicos sobre Phaser 3, el carácter académico e incremental del proyecto permite gestionar el aprendizaje progresivamente durante el desarrollo.

- R6: Problemas de coordinación y comunicación entre integrantes del equipo
Aunque este riesgo puede afectar parcialmente la organización del trabajo, se considera manejable mediante reuniones periódicas, distribución clara de tareas y herramientas colaborativas.

- R8: Pérdida de información, archivos o versiones del proyecto
La utilización de herramientas de control de versiones y almacenamiento digital reduce considerablemente la probabilidad de pérdida total de información.

#### Riesgos de prioridad baja

Actualmente no se identifican riesgos con prioridad baja que requieran tratamiento específico, debido a que los riesgos detectados poseen al menos un nivel moderado de impacto o probabilidad dentro del contexto del proyecto.

La decisión de concentrar el análisis sobre riesgos medios, altos y críticos se fundamenta en la necesidad de optimizar tiempos y recursos disponibles durante el desarrollo académico, priorizando aquellos escenarios con mayor capacidad de afectar el cumplimiento de objetivos, plazos y funcionalidades esenciales del sistema.

# Plan de mitigación y contingencia

| Riesgo | Plan de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- |
| Dificultades en la integración entre frontend, backend y base de datos (R1) | Realizar pruebas tempranas de integración y verificar progresivamente la comunicación entre las distintas capas del sistema. | Priorizar la recuperación de una versión funcional e identificar por separado el componente que presenta el problema antes de continuar con la integración. |
| Problemas en la implementación de simulaciones dinámicas de movimiento (R3) | Implementar inicialmente comportamientos simples y realizar ajustes progresivos sobre el movimiento de las unidades. | Reducir temporalmente la cantidad de elementos o la complejidad visual de la simulación hasta estabilizar su funcionamiento. |
| Errores en el diseño lógico o relacional de la base de datos (R4) | Revisar el modelo de datos antes de realizar cambios y comprobar relaciones, claves y restricciones durante su implementación. | Corregir las estructuras afectadas y, cuando corresponda, recuperar una versión anterior de los scripts o datos de prueba. |
| Retrasos en el cronograma debido a subestimación de tareas (R5) | Dividir las actividades en tareas más pequeñas y realizar un seguimiento periódico del avance. | Reorganizar las tareas pendientes y postergar actividades de menor prioridad sin afectar las funcionalidades principales del proyecto. |
| Reducción de disponibilidad horaria de integrantes durante el desarrollo (R7) | Distribuir las tareas considerando la disponibilidad de cada integrante y compartir la información necesaria para su continuidad. | Redistribuir las actividades entre los integrantes disponibles y ajustar la planificación cuando sea necesario. |
| Dificultades en la implementación y comunicación mediante API REST (R9) | Probar los servicios REST de manera progresiva, verificando solicitudes, respuestas y datos intercambiados entre frontend y backend. | Revisar individualmente los endpoints afectados y aislar temporalmente la funcionalidad con problemas hasta corregir la comunicación. |
| Problemas de rendimiento en simulaciones con múltiples elementos gráficos (R10) | Realizar pruebas con diferentes cantidades de estaciones, líneas y unidades para identificar situaciones que afecten la fluidez de la aplicación. | Reducir temporalmente la cantidad de elementos representados simultáneamente o simplificar efectos gráficos cuando afecten el funcionamiento. |
| Modificaciones de alcance durante etapas avanzadas del desarrollo (R11) | Analizar el impacto de los cambios antes de incorporarlos y priorizar aquellos necesarios para cumplir los objetivos principales del proyecto. | Postergar cambios no esenciales y conservar el alcance previamente acordado para evitar retrabajo durante las etapas finales. |
| Dependencia excesiva de un integrante para tareas críticas del proyecto (R12) | Compartir documentación, código e información técnica entre los integrantes para evitar que una tarea dependa exclusivamente de una persona. | Redistribuir las tareas utilizando la documentación y el repositorio del proyecto para continuar el trabajo ante la ausencia de un integrante. |

Tabla 10 - Plan de mitigación y contingencia.

## Seguimiento de riesgos

El seguimiento de riesgos se realizará al finalizar cada iteración del proyecto mediante reuniones periódicas del equipo de trabajo. Durante dichas instancias se revisará el estado de cada riesgo identificado, verificando posibles variaciones en su probabilidad de ocurrencia o impacto respecto de la evaluación inicial.

Asimismo, se analizará la aparición de nuevos riesgos asociados a cambios de alcance, decisiones de diseño, incorporación de tecnologías o dificultades detectadas durante el desarrollo del sistema. En caso de identificarse nuevos riesgos relevantes, estos serán incorporados a la matriz correspondiente junto con sus respectivos planes de mitigación y contingencia.

Durante el seguimiento se evaluará:

- Aparición de nuevos riesgos.

- Cambios en probabilidad o impacto.

- Efectividad de las acciones de mitigación aplicadas.

- Necesidad de ejecución de planes de contingencia.

Adicionalmente, se utilizarán herramientas de control de versiones, respaldo y gestión de tareas con el objetivo de reducir riesgos técnicos y organizativos vinculados al desarrollo de METRONET.

La actualización continua de la matriz de riesgos permitirá mantener una gestión preventiva y facilitar la toma de decisiones durante las distintas etapas del proyecto.

Plan de Proyecto

# Introduccion

El presente Plan de Proyecto establece la organización general para el desarrollo de METRONET, definiendo las fases del proyecto, los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo, el modelo de desarrollo adoptado y la planificación de las actividades previstas. Asimismo, describe la forma en que se gestionará el avance del proyecto durante todo su ciclo de vida, con el objetivo de asegurar una ejecución ordenada, coordinada y alineada con los objetivos establecidos. Cada uno de estos aspectos será monitoreado y revisado de forma periódica, permitiendo realizar los ajustes necesarios ante cambios o imprevistos, garantizando así el cumplimiento de los plazos, la calidad del producto desarrollado y el alcance definido para el proyecto.

# Objetivos y Alcance

El presente Plan de Proyecto tiene como propósito servir de guía para la correcta ejecución del proyecto METRONET, estableciendo los lineamientos necesarios para organizar, coordinar y controlar las actividades de desarrollo durante todas sus etapas. A través de este plan se busca asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema, así como la correcta aplicación de las prácticas de ingeniería de software adoptadas por el equipo.

Asimismo, este documento delimita el alcance de la planificación del proyecto, definiendo las responsabilidades de los integrantes, la metodología de trabajo, los principales hitos y el cronograma de actividades. Su finalidad es contribuir al desarrollo de una solución académica que responda a los objetivos establecidos para el Proyecto Integrador de la carrera, garantizando un producto de calidad acorde a las expectativas de la Universidad y del tutor responsable.

# MODELO DE DESARROLLO

## Metodología seleccionada

Para el desarrollo de METRONET se adoptará un Modelo Iterativo Incremental, debido a que permite construir el sistema de manera progresiva mediante entregas parciales y funcionales.

Este enfoque facilita la validación continua de avances, la detección temprana de problemas y la incorporación de mejoras durante el ciclo de vida del proyecto.

El proyecto tendrá una duración comprendida entre el 2 de mayo y el 30 de octubre. Durante la primera etapa se realizará la investigación tecnológica, definición de requerimientos, análisis de factibilidad y diseño general de la arquitectura del sistema.

A partir del mes de junio, el desarrollo se organizará en iteraciones de aproximadamente 30 días, permitiendo incorporar funcionalidades de forma incremental y validar cada componente antes de avanzar hacia etapas posteriores.

Cada iteración tendrá como objetivo generar una versión funcional del sistema, facilitando el seguimiento del proyecto y permitiendo realizar ajustes técnicos, funcionales o de planificación cuando resulte necesario.

En cada iteración se realizará, al inicio una revisión del análisis/diseño y al final una instancia de revisión y planificación, donde se evaluarán métricas, avances realizados, riesgos identificados y tareas correspondientes a la nueva etapa de desarrollo.

Finalmente, la  última semana del proyecto estará destinada a integración general, pruebas funcionales, corrección de errores, optimización y preparación de la entrega final.

Previo a la selección del Modelo Iterativo Incremental, se analizaron otras metodologías de desarrollo. Entre ellas se consideró el modelo en cascada, que presenta una estructura secuencial y una planificación rígida adecuada para proyectos con requisitos completamente definidos desde el inicio. Sin embargo, fue descartado debido a que el proyecto incorpora tecnologías que requieren investigación, validaciones técnicas y posibles ajustes durante el desarrollo. También se evaluaron metodologías ágiles como Scrum, las cuales ofrecen una gran flexibilidad y capacidad de adaptación, pero su aplicación formal resulta menos adecuada para un equipo reducido y un contexto académico con entregables previamente establecidos. En consecuencia, se optó por el Modelo Iterativo Incremental, ya que combina una planificación estructurada con la posibilidad de incorporar mejoras progresivas, validar funcionalidades en etapas tempranas y reducir riesgos técnicos a medida que avanza el proyecto.

# ETAPAS DEL PROYECTO

## Etapa de ANÁLISIS DEL SISTEMA

Se identificaron los objetivos y requerimientos del proyecto. Se establecieron las necesidades funcionales y no funcionales que guiaron el resto del proceso. Esta etapa permitió construir una visión clara del producto a desarrollar.

## Etapa de Diseno y Planificacion

Durante esta etapa se definió la arquitectura general de METRONET, elaborando los modelos conceptuales, diagramas UML y la planificación temporal del proyecto. Asimismo, se establecieron las iteraciones de desarrollo, los principales hitos y el cronograma de actividades, permitiendo organizar las tareas de manera secuencial y coordinada entre los integrantes del equipo.

Además, se seleccionaron las tecnologías que conforman la solución, entre ellas Java 21, Spring Boot, Phaser 3, PostgreSQL, Git/GitHub y Postman, garantizando la compatibilidad entre los distintos componentes del sistema y la viabilidad técnica del proyecto.

El desarrollo detallado del diseño físico de la base de datos se encuentra documentado en el Anexo D – Diseño Físico de la Base de Datos, incluyendo la identificación de entidades, relaciones, modelo relacional, tablas, restricciones de integridad y scripts SQL. Véase Anexo D.

## Etapa de Definiciones

En esta etapa se consolidaron las definiciones fundamentales del proyecto, incluyendo el análisis del problema, los objetivos, el alcance, el estado del arte y el estudio de factibilidad. También se establecieron los lineamientos para la gestión de riesgos, el plan de calidad, la gestión de configuración y las estrategias de comunicación y seguimiento del proyecto.

Estas definiciones proporcionaron la base metodológica y organizativa necesaria para orientar el desarrollo de METRONET durante todas sus etapas, asegurando coherencia entre los requisitos, la arquitectura y la planificación establecida.

## Etapa de Desarrollo e Implementación

Esta etapa constituye el núcleo del desarrollo del proyecto, donde se implementan los diferentes módulos funcionales de METRONET, incluyendo la gestión de usuarios, el diseño de redes de metro, la administración de líneas y estaciones, la simulación de escenarios y la persistencia de la información.

El trabajo se organiza mediante iteraciones planificadas, permitiendo incorporar funcionalidades de forma progresiva, realizar pruebas continuas y validar los resultados obtenidos. La colaboración permanente entre los integrantes del equipo, junto con las revisiones de código, la integración de componentes y la adaptación a los cambios identificados durante el desarrollo, contribuyen a garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema antes de su entrega final.

# Políticas del Proyecto

Con el propósito de asegurar una adecuada coordinación entre los integrantes del equipo y garantizar el correcto desarrollo de METRONET, se establecieron políticas internas orientadas a regular la comunicación, la gestión de cambios, el aseguramiento de la calidad y el respaldo de la información.

Estas políticas fueron aplicadas durante todo el ciclo de vida del proyecto, favoreciendo la organización del trabajo, la trazabilidad de las decisiones, el seguimiento de las actividades y la correcta documentación de los avances realizados.

## Política de Comunicación y Reuniones

Con el objetivo de mantener una comunicación fluida entre los integrantes del equipo y el tutor académico, se establecieron los siguientes lineamientos:

##### Reuniones periódicas del equipo

Se realizaron reuniones semanales, tanto presenciales como virtuales, destinadas a coordinar tareas, revisar el avance de las iteraciones, analizar dificultades y planificar las actividades de la semana siguiente.

##### Reuniones de seguimiento con el tutor

Se programaron reuniones periódicas con el tutor académico para presentar los avances del proyecto, recibir observaciones, validar las entregas parciales y resolver consultas técnicas o metodológicas. Cada reunión quedó documentada mediante un acta incorporada posteriormente al Anexo correspondiente.

##### Comunicación diaria

La comunicación cotidiana del equipo se realizó mediante WhatsApp, permitiendo una coordinación rápida de tareas, consultas y resolución de inconvenientes. Asimismo, se utilizaron herramientas de gestión colaborativa para realizar el seguimiento de las actividades planificadas y controlar el avance del proyecto.

Las actas correspondientes a las reuniones realizadas durante el desarrollo de METRONET se encuentran recopiladas en el Anexo H – Actas de Reunión. Véase Anexo H.

## Procedimiento para la Gestión de Cambios

Cuando se identifique la necesidad de realizar una modificación significativa, se seguirá el siguiente procedimiento:

- Identificar la necesidad del cambio.

- Analizar su impacto técnico y funcional.

- Evaluar los riesgos asociados.

- Aprobar o rechazar la modificación por consenso del equipo.

- Implementar el cambio en una rama de desarrollo.

- Verificar el correcto funcionamiento mediante pruebas.

- Integrar el cambio en la versión principal del proyecto.

- Actualizar la documentación técnica cuando corresponda.

## Impacto de los Cambios EN EL producto

| ID | Elemento afectado | Definición inicial (Anteproyecto) | Solución final (Proyecto) | Motivo del cambio | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GC-01 | Base de Datos | MariaDB | PostgreSQL | PostgreSQL presenta mejor integración con Spring Boot y mayor robustez para el manejo de relaciones complejas y restricciones de integridad. Además, posee amplia adopción en entornos empresariales y académicos. | Positivo |

Tabla 11 - Gestion del Cambio.

Los criterios y convenciones utilizados para mantener la uniformidad del código y de la documentación del proyecto se encuentran detallados en el Anexo G – Estándares de Programación y Estándares Tipográficos y de Formato del Documento. Véase Anexo G.

# EQUIPO DE TRABAJO ROLES Y RESPONSABILIDADES

## Roles del equipo

### Logan Iglesias: Gerente de Proyecto, Analista , Arquitecto de Software

Responsable de la coordinación general del proyecto, el seguimiento del cronograma, la organización de tareas y la comunicación con el tutor académico. Tendrá a su cargo el relevamiento y análisis de requerimientos, la definición de la arquitectura del sistema y la supervisión de la integración de sus componentes, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Asimismo, será responsable de coordinar las actividades de pruebas funcionales y validación del sistema, realizar el seguimiento de las incidencias detectadas y verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos. Participará activamente en las tareas de investigación, desarrollo y documentación del proyecto, contribuyendo a la elaboración de los distintos entregables y a la mejora continua de la solución propuesta.

### Juan Fulino: Desarrollador y Responsable de Base de Datos

Responsable del apoyo al diseño e implementación de los componentes de software, así como del modelado lógico y físico de la base de datos. Participará en tareas de investigación tecnológica, desarrollo backend, integración de funcionalidades, documentación técnica y pruebas del sistema.

### Viviana Blumstein: Desarrolladora y Responsable de Calidad y Testing

Responsable del apoyo al diseño e implementación de los componentes de software, así como del modelado lógico y físico de la base de datos. Participará en tareas de investigación tecnológica, desarrollo backend, integración de funcionalidades, documentación técnica y pruebas del sistema.

# Responsables por Rol

- Gerente de Proyecto: Logan Iglesias.

- Analista de Sistemas: Logan Iglesias.

- Arquitecto de Software: Logan Iglesias.

- Desarrolladores: Logan Iglesias, Juan Fulino y Viviana Blumstein.

- Responsable de Base de Datos: Viviana Blumstein

- Responsable de Calidad y Testing: Juan Fulino.

- Responsable de Interfaz Gráfica: Viviana Blumstein

## Trabajo colaborativo

Debido al alcance académico y al tamaño reducido del equipo, todos los integrantes participarán de forma conjunta en las actividades de investigación tecnológica, desarrollo frontend, desarrollo backend, modelado de datos, documentación, pruebas e integración de componentes. No obstante, cada área contará con un responsable principal encargado de coordinar las actividades correspondientes y realizar el seguimiento de su ejecución.

La distribución de tareas podrá ajustarse durante las distintas iteraciones en función de las necesidades del proyecto, la complejidad técnica de las actividades y el avance general del desarrollo.

# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## Introducción

La arquitectura del sistema define la estructura general de los componentes que conforman METRONET y la forma en que estos interactúan entre sí. Su propósito es organizar el sistema de manera modular, permitiendo separar responsabilidades y facilitar tanto el desarrollo como el mantenimiento futuro de la aplicación.

Para el desarrollo del proyecto se adopta una arquitectura cliente-servidor con separación lógica en tres capas, debido a que este modelo resulta ampliamente utilizado en sistemas web interactivos y aplicaciones modernas. Esta arquitectura permite dividir el sistema en:

- capa de presentación,

- capa lógica,

- y capa de datos.

La utilización de este enfoque facilita la mantenibilidad, reutilización de componentes, organización del sistema y separación de responsabilidades entre los distintos módulos de la aplicación.

Asimismo, la arquitectura seleccionada resulta adecuada para proyectos que integran simulación gráfica, interacción visual, procesamiento lógico y persistencia de información dentro de un entorno académico y didáctico.

# Arquitectura Seleccionada

Ilustración 11 - Diagrama de la Arquitectura.

La comunicación entre las capas se realiza mediante solicitudes HTTP utilizando servicios REST y estructuras de intercambio de datos en formato JSON. Esta arquitectura permite mantener independencia entre:

- representación gráfica,

- procesamiento lógico,

- almacenamiento de información.

METRONET implementa una arquitectura lógica de tres capas, separando presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. Desde el punto de vista físico, el sistema adopta una arquitectura cliente-servidor donde el backend y la base de datos pueden ejecutarse dentro del mismo dispositivo durante el desarrollo académico del proyecto.

## Arquitectura Lógica

Ilustración 12 - Diagrama de la Arquitectura Logica.

#### Capa de presentación

La capa de presentación corresponde al frontend del sistema y constituye el entorno visual con el cual interactúa el usuario. Esta capa se desarrolla utilizando Phaser 3, HTML5 y JavaScript.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- representar gráficamente estaciones y líneas,

- mostrar el mapa interactivo,

- visualizar simulaciones dinámicas,

- recibir acciones del usuario,

- y actualizar la interfaz en tiempo real.

Phaser 3 fue seleccionado debido a que proporciona herramientas adecuadas para renderizado 2D, manejo de eventos, animaciones y procesamiento gráfico interactivo, facilitando el desarrollo de simulaciones visuales dentro del entorno educativo planteado.

## RECURSOS MUSICALES UTILIZADOS

METRONET incorpora distintas piezas musicales utilizadas como acompañamiento sonoro en diferentes etapas de la aplicación. Estas piezas fueron creadas específicamente para el proyecto por integrantes del equipo, por lo que constituyen material de autoría propia.

La música se utiliza únicamente con fines de ambientación y apoyo a la experiencia visual y educativa. Su utilización no modifica las reglas de negocio, la progresión de los niveles, los puntajes ni los resultados de las simulaciones.

Las pistas se distribuyen según el contexto de navegación de la aplicación, permitiendo diferenciar visual y sonoramente distintas etapas de uso de METRONET.

Tabla 12 - Recursos musicales.

Autoría y derechos de uso: Las piezas musicales incorporadas en METRONET fueron desarrolladas por integrantes del equipo específicamente para este Proyecto Integrador. En consecuencia, su utilización dentro de la aplicación no depende de licencias musicales de terceros ni incorpora contenido protegido cuya utilización requiera autorización externa.

Los archivos de audio se utilizan exclusivamente como recursos propios del proyecto y se encuentran incluidos dentro de los componentes de presentación del frontend.

### CONTENEDOR DE APLICACIÓN Y CONTINUIDAD MUSICAL

Para mejorar la continuidad de navegación y reproducción musical, el frontend incorpora un contenedor de aplicación que permite mantener determinados recursos compartidos mientras el usuario navega entre las diferentes pantallas de METRONET.

El contenedor mantiene activo el gestor musical durante la navegación interna y carga las diferentes vistas de la aplicación dentro de un entorno controlado del mismo origen.

Cuando dos pantallas utilizan una misma pista musical, la reproducción puede continuar sin reiniciarse. Cuando el contexto requiere una pista diferente, el gestor realiza el cambio correspondiente manteniendo las preferencias de volumen y silencio definidas por el usuario.

Esta implementación pertenece exclusivamente a la capa de presentación. No modifica la arquitectura cliente-servidor, los servicios REST, el backend, la base de datos ni las reglas de negocio.

Las páginas de METRONET continúan existiendo como documentos independientes y pueden utilizarse como mecanismo de respaldo cuando el contenedor no se encuentra activo.

#### Capa lógica

La capa lógica corresponde al backend del sistema y contiene las reglas de negocio y procesamiento principal de METRONET. Esta capa se implementa utilizando Java 17 y APIs REST bajo un enfoque orientado a objetos.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- validar información,

- gestionar usuarios,

- procesar simulaciones,

- controlar lógica de circulación,

- administrar proyectos,

- y coordinar la comunicación con la base de datos.

La utilización de APIs REST permite desacoplar frontend y backend, facilitando la organización del sistema, reutilización de servicios y futuras ampliaciones funcionales.

#### Capa de datos

La capa de datos se encarga del almacenamiento persistente de la información utilizada por METRONET. Para ello se utiliza PostgreSQL como sistema gestor de base de datos relacional.

La base de datos permite almacenar la información correspondiente a usuarios, diseños, líneas, estaciones, conexiones, unidades de metro, escenarios, intentos, simulaciones, configuraciones generales, progreso educativo e historial de actividades administrativas.

La utilización de una base de datos relacional permite mantener la integridad de la información mediante claves primarias, claves foráneas, restricciones y relaciones entre las diferentes entidades que componen el sistema.

El acceso a los datos se realiza desde el backend, manteniendo separada la lógica de negocio de la estructura de persistencia y respetando la arquitectura multicapa definida para METRONET.

La base de datos almacena:

- usuarios,

- proyectos,

- estaciones,

- líneas,

- conexiones,

- configuraciones,

- y parámetros de simulación.

La utilización de una base de datos relacional permite mantener integridad de datos, evitar redundancia y establecer relaciones entre entidades del sistema.

El diseño físico de la base de datos, incluyendo las entidades, relaciones, modelo relacional, estructura de tablas y restricciones de integridad, se presenta en el Anexo D – Diseño Físico de la Base de Datos. Véase Anexo D.

## Arquitectura Física

Ilustración 13 - Diagrama de la Arquitectura Fisica.

La arquitectura de software de METRONET fue diseñada siguiendo principios de modularidad, separación de responsabilidades y mantenibilidad. Para ello, se adopta una arquitectura multicapa basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo una clara división entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

Esta organización facilita el desarrollo colaborativo, la reutilización de componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar significativamente las partes ya implementadas del sistema.

### Arquitectura en Capas

METRONET implementa una arquitectura en capas que organiza los componentes del sistema según sus responsabilidades específicas.

#### Capa de Presentación

Responsable de la interacción directa con el usuario.

Permite la creación de proyectos, diseño de redes de metro, ejecución de simulaciones y visualización de resultados.

Tecnología utilizada: Phaser 3.

#### Capa de Control

Recibe las solicitudes provenientes de la interfaz de usuario y coordina las operaciones necesarias para atender cada requerimiento.

Tecnología utilizada: Spring Boot Controllers.

#### Capa de Negocio

Implementa las reglas de negocio del sistema, gestionando la lógica asociada a proyectos, líneas, estaciones, conexiones, unidades de metro, simulaciones e incidentes.

Tecnología utilizada: Spring Boot Services.

#### Capa de Persistencia

Gestiona el acceso a los datos almacenados, encapsulando las operaciones de consulta, inserción, modificación y eliminación de información.

Tecnología utilizada: Spring Data JPA, Hibernate y acceso JDBC mediante JdbcTemplate, según las necesidades de los componentes implementados.

#### Capa de Datos

Responsable del almacenamiento permanente de la información del sistema.

Tecnología utilizada: PostgreSQL.

### Patrón MVC

METRONET adopta el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), ampliamente utilizado debido a su capacidad para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del software.

#### Modelo (Model)

Representa los elementos del dominio y la información utilizada por el sistema, incluyendo Usuario, Diseño, Línea, Estación, Tramo, Unidad de Metro, Escenario, Intento, Simulación y Configuración, entre otros componentes asociados al funcionamiento de METRONET.

#### Vista (View)

Corresponde a la interfaz gráfica del sistema y se encuentra implementada mediante HTML5, JavaScript y Phaser. Es responsable de representar mapas, redes, simulaciones, formularios, controles, tutoriales, ayudas contextuales, transiciones y recursos sonoros con los que interactúa el usuario.

#### Controlador (Controller)

Implementado mediante Spring Boot, recibe las solicitudes provenientes de la vista, coordina la ejecución de las operaciones necesarias y devuelve las respuestas correspondientes.

La aplicación del patrón MVC permite una mejor organización del código, facilita las tareas de mantenimiento y mejora la escalabilidad de la solución.

### Patrones de Diseño Utilizados

#### Patrón MVC (Model - View - Controller)

Se utiliza para separar la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, favoreciendo una estructura organizada y mantenible.

#### Patrón Facade

Se implementa mediante servicios especializados que centralizan operaciones complejas del sistema. Por ejemplo, la ejecución de simulaciones puede ser gestionada por un servicio que coordine la carga de datos, el procesamiento de la red, la generación de incidentes y la obtención de resultados.

La utilización de estos patrones contribuye a mejorar la mantenibilidad, extensibilidad y claridad estructural del sistema.

### Flujo de funcionamiento del sistema

El funcionamiento general de METRONET se desarrolla de la siguiente manera:

- El usuario interactúa con la interfaz gráfica del sistema.

- El frontend procesa las acciones visuales y envía solicitudes HTTP al backend mediante APIs REST.

- El backend recibe la información y ejecuta las reglas de negocio correspondientes.

- En caso necesario, el backend realiza consultas o modificaciones sobre la base de datos PostgersSQL.

- La información procesada es enviada nuevamente al frontend en formato JSON.

- Finalmente, el frontend actualiza la representación gráfica y la simulación visual del sistema.

Este flujo permite mantener separación entre componentes y garantizar una arquitectura modular y organizada.

Los componentes relacionados con música, tutoriales y presentación visual son gestionados directamente por el frontend. Estas funciones no requieren una operación permanente sobre el backend.

Durante la navegación interna, el contenedor de aplicación puede conservar componentes compartidos de presentación, como el gestor musical, mientras las diferentes vistas continúan comunicándose con el backend mediante los servicios REST definidos para METRONET.

### Justificación técnica de la arquitectura

La arquitectura seleccionada fue elegida debido a que resulta adecuada para aplicaciones web interactivas y sistemas de simulación visual dentro del alcance académico definido para METRONET.

Entre las principales razones técnicas de su elección se destacan:

separación de responsabilidades,

- modularidad,

- facilidad de mantenimiento,

- reutilización de componentes,

- compatibilidad entre tecnologías,

- y organización estructurada del sistema.

Asimismo, el desacoplamiento entre componentes facilita la incorporación progresiva de funcionalidades didácticas y simulaciones interactivas, permitiendo mantener una estructura flexible para futuras mejoras.

La arquitectura cliente-servidor multicapa es ampliamente utilizada en proyectos de ingeniería de software y aplicaciones web modernas debido a su flexibilidad y facilidad de organización.

### Patrón Arquitectónico Utilizado

Si bien la arquitectura principal del sistema se basa en el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador), durante las etapas de diseño e implementación podrán incorporarse otros patrones de diseño que resulten adecuados para resolver necesidades específicas del proyecto. Entre ellos se consideran, por ejemplo, Facade para simplificar la interacción entre componentes, Singleton para la gestión controlada de instancias compartidas y DAO (Data Access Object) para encapsular el acceso a los datos.

### Ventajas de la arquitectura seleccionada

| Característica | Beneficio |
| --- | --- |
| Separación por capas | Facilita mantenimiento y organización |
| API REST | Permite integración entre componentes |
| Modularidad | Facilita futuras ampliaciones |
| PostgreSQL | Permite persistencia relacional |
| Phaser 3 | Facilita representación gráfica interactiva |
| Arquitectura cliente-servidor | Permite independencia entre frontend y backend |
| JSON | Simplifica intercambio de información |
| Java 17 o Superior | Proporciona estabilidad y robustez |

Tabla 13 – Comparaciones

### Limitaciones de la arquitectura

Debido al alcance académico del proyecto, la arquitectura presenta algunas limitaciones deliberadas:

- no se implementarán microservicios,

- no se utilizarán sistemas distribuidos,

- no se trabajará con procesamiento en tiempo real industrial,

- y la simulación se mantendrá dentro de un entorno simplificado.

Asimismo, el sistema no contempla:

  - balanceo de carga,

  - alta disponibilidad empresarial,

  - ni procesamiento masivo de datos.

Estas decisiones permiten mantener un alcance adecuado para el contexto académico del proyecto integrador.

### DISENO de la arquitectura

A partir del análisis realizado, se concluye que la arquitectura cliente-servidor con separación lógica en capas resulta adecuada para el desarrollo de METRONET.

La combinación de tecnologías web para la capa de presentación, Java y Spring Boot para el backend, servicios REST para la comunicación y PostgreSQL para la persistencia permite construir una solución modular y organizada, compatible con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto.

La arquitectura implementada facilita la separación de responsabilidades entre la interfaz gráfica, la lógica de negocio y el acceso a datos. Esta organización contribuye a mantener una estructura comprensible, reutilizable y adecuada para el desarrollo incremental realizado durante las diferentes iteraciones.

Asimismo, la solución permite integrar las funcionalidades de gestión de usuarios, diseño de redes, escenarios educativos, simulación y persistencia de información dentro de una misma arquitectura, manteniendo el alcance académico definido para METRONET.

Debido al carácter académico del proyecto, la arquitectura se mantiene deliberadamente dentro de un modelo cliente-servidor multicapa, sin incorporar tecnologías o mecanismos de infraestructura empresarial que no resultan necesarios para los objetivos planteados.

Asimismo, la arquitectura propuesta facilita:

- la integración entre componentes,

- el desarrollo progresivo del sistema,

- futuras ampliaciones funcionales,

- y la incorporación de herramientas didácticas dentro del alcance académico planteado.

Asimismo, la arquitectura propuesta facilita:

- la integración entre componentes,

- el desarrollo progresivo del sistema,

- y futuras ampliaciones funcionales dentro del alcance académico planteado.

- Principio del formulario

La identificación y descripción detallada de las principales clases del sistema se presenta en el Anexo C – Identificación de Clases. Véase Anexo C.

# TECNOLÓGIas

## Introducción

El entorno de desarrollo define el conjunto de herramientas, tecnologías y configuraciones necesarias para el desarrollo del proyecto METRONET.

La estandarización del entorno resulta fundamental para garantizar:

- compatibilidad entre equipos,

- estabilidad durante el desarrollo,

- correcta integración entre componentes,

- y reducción de errores derivados de diferencias de configuración.

Por este motivo, todos los integrantes del equipo deberán utilizar las mismas versiones de herramientas y tecnologías durante el desarrollo del proyecto.

La selección de tecnologías para el desarrollo de METRONET fue realizada considerando criterios de factibilidad técnica, compatibilidad, facilidad de aprendizaje, documentación disponible y adecuación al alcance académico del proyecto.

Debido a que el sistema requiere:

- representación gráfica interactiva,

- simulación visual,

- procesamiento lógico,

- persistencia de datos,

- y arquitectura web multicapa,

se investigaron distintas herramientas y tecnologías utilizadas en proyectos similares de simulación y aplicaciones web interactivas. El análisis permitió seleccionar tecnologías modernas, ampliamente documentadas y compatibles entre sí, garantizando viabilidad técnica para el desarrollo del proyecto.

## Herramientas de Desarrollo Seleccionadas

### Visual Studio Code

Visual Studio Code será utilizado para el desarrollo del frontend debido a:

- compatibilidad con JavaScript,

- integración con Node.js,

- soporte para extensiones,

- y facilidad de trabajo colaborativo.

### IntelliJ IDEA Community

IntelliJ IDEA Community será utilizado para el desarrollo backend en Java debido a:

- soporte avanzado para Java,

- integración con Maven,

- depuración,

- autocompletado,

- y herramientas de análisis de código.

### Java 17 o superior

Java 17 o superior  será utilizado para la implementación de la lógica de negocio y servicios backend.

La elección de esta versión se debe a que corresponde a una versión LTS (Long Term Support), ampliamente utilizada en entornos empresariales y académicos.

### Phaser 3

Phaser 3 será utilizado como framework gráfico para la representación visual y simulación interactiva del sistema.

La herramienta permite:

- renderizado 2D,

- manejo de eventos,

- animaciones,

- y actualización dinámica de elementos gráficos.

### PostgreSQL

Postgre será utilizado como sistema gestor de base de datos relacional para almacenar:

- usuarios,

- proyectos,

- estaciones,

- líneas,

- y configuraciones de simulación.

### Git y GitHub

Git será utilizado para el control de versiones del proyecto, mientras que GitHub funcionará como repositorio remoto colaborativo.

Estas herramientas permitirán:

- mantener historial de cambios,

- trabajar colaborativamente,

- gestionar ramas de desarrollo,

- y recuperar versiones anteriores del proyecto.

### Postman

Postman será utilizado para realizar pruebas sobre los endpoints de la API REST desarrollada en el backend.

La herramienta permitirá:

- validar solicitudes HTTP,

- probar respuestas JSON,

- y verificar integración entre frontend y backend.

### Configuración estandarizada del entorno

Todos los integrantes del equipo deberán:

- utilizar las mismas versiones de Java y PostgreSQL,

- trabajar sobre el mismo repositorio GitHub,

- mantener dependencias actualizadas,

- y utilizar configuraciones compatibles entre entornos de desarrollo.

Asimismo, se establecerá:

- una estructura común de carpetas,

- convenciones de nombres,

- y procedimientos de sincronización mediante Git.

Esto permitirá reducir:

- conflictos de integración,

- errores de compatibilidad,

- y diferencias de comportamiento entre equipos.

### Control de versiones y trabajo colaborativo

Para el desarrollo de METRONET se utilizarán Git y GitHub como herramientas para el control de versiones y el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. Estas herramientas permitirán mantener un repositorio centralizado, facilitar la integración del código y coordinar el desarrollo de manera organizada.

Los procedimientos relacionados con el versionado, la gestión de cambios y la administración de los elementos de configuración se encuentran definidos en el Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM) del presente documento.

| Herramienta | Función | Versión |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo frontend | 1.99 o superior |
| IntelliJ IDEA Community | Desarrollo backend Java | 2024.3 o superior |
| Java JDK | Desarrollo backend | Java 17 o superior |
| Node.js | Herramientas frontend | 22 LTS según entorno documentado |
| Npm | Dependencias frontend | Según entorno |
| Vite | Build frontend | 7.1.0 |
| Phaser | Motor gráfico frontend | ^4.1.0 implementado |
| Git / GitHub | Control de versiones | Vigente |
| Maven | Build backend | Wrapper del proyecto |
| PostgreSQL | Base de datos | Vigente en repositorio |
| Spring Boot | Framework backend | 3.5.16 |

Tabla 14 - Herramientas de desarrollo

# Requerimientos mínimos de hardware PARA EL DESARROLLO

| Componente | Requerimiento mínimo |
| --- | --- |
| Procesador | Intel i5 o equivalente |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 20 GB libres |
| Sistema operativo | Windows 10/11 o Linux |
| Navegador | Chrome o Edge actualizado |
| Conexión a internet | Requerida para sincronización GitHub |

Tabla 15 – Requerimientos

## Conclusión del entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo definido para METRONET proporciona las herramientas necesarias para implementar una solución académica basada en tecnologías modernas, compatibles y ampliamente documentadas.

La utilización de un entorno estandarizado permitirá:

- mejorar la integración entre componentes,

- reducir errores de configuración,

- facilitar el trabajo colaborativo,

- y garantizar compatibilidad entre los equipos de desarrollo durante todas las etapas del proyecto.

Las instrucciones detalladas para la instalación y configuración del entorno necesario para ejecutar METRONET se encuentran en el Manual de Instalación incluido en el Anexo H. Véase Anexo H – Manual de Instalación.

PLAN DE CALIDAD

# Introducción

El presente Plan de Calidad establece los lineamientos destinados a asegurar la calidad tanto del proceso de desarrollo como del producto final del proyecto METRONET. Durante todas las etapas del proyecto se mantuvo un seguimiento continuo de la documentación, el código fuente, la arquitectura y los entregables, procurando que cada uno de ellos cumpliera con los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema.

Asimismo, se promovió la mejora continua mediante revisiones periódicas, validaciones funcionales y reuniones de seguimiento con el tutor académico, permitiendo detectar oportunamente posibles desviaciones y aplicar las correcciones necesarias.

# Objetivo y Alcance

El objetivo del presente plan es establecer las prácticas y actividades necesarias para garantizar la calidad del proyecto METRONET durante todo su ciclo de desarrollo.

El alcance comprende todos los activos del proyecto, incluyendo la documentación técnica, el código fuente, la base de datos, los diagramas, la arquitectura del sistema y las pruebas realizadas sobre las distintas funcionalidades implementadas.

# Estándares y Referencias

Para el desarrollo del proyecto se consideraron las recomendaciones de las siguientes normas y buenas prácticas con las adaptaciones de estándares:

- IEEE 730 – Software Quality Assurance Plan.

Define cómo se va a controlar la calidad del software durante todo el proyecto, verificando que el producto cumpla con los requisitos y funcione correctamente

- IEEE 1058 – Software Project Management Plan.

Establece cómo se organizará y administrará el proyecto, incluyendo la planificación de tareas, tiempos, recursos, riesgos y responsabilidades del equipo.

- Buenas prácticas de Ingeniería de Software aplicadas al Proyecto Integrador.

Son recomendaciones para desarrollar el software de forma ordenada, documentada y eficiente, facilitando el trabajo en equipo y el mantenimiento del sistema.

- Arquitectura multicapa basada en el modelo Cliente–Servidor.

Organiza el sistema en diferentes capas (presentación, lógica de negocio y datos), separando las responsabilidades para facilitar el desarrollo, el mantenimiento y la escalabilidad.

- Patrón de diseño MVC (Model–View–Controller).

Divide la aplicación en tres componentes: Modelo, que gestiona los datos; Vista, que muestra la información al usuario; y Controlador, que recibe las acciones del usuario y coordina la comunicación entre el Modelo y la Vista. Esto hace que el código sea más claro y fácil de mantener.

EL HISTORIAL DE MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL DOCUMENTO METRONET SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL ANEXO I – REGISTRO DE CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN, DONDE SE IDENTIFICAN LAS VERSIONES, SECCIONES AFECTADAS, DESCRIPCIÓN, MOTIVO Y ESTADO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS. VÉASE ANEXO I.

# Actividades de Aseguramiento de Calidad

Las actividades de aseguramiento de la calidad fueron definidas en reuniones internas del equipo y se aplicarán de manera transversal durante las distintas etapas e iteraciones del proyecto. Estas actividades tienen como finalidad prevenir errores, verificar la coherencia entre los diferentes artefactos y asegurar que el producto desarrollado mantenga correspondencia con los requisitos establecidos.

- Revisión del código fuente y aplicación de las convenciones de codificación definidas para el proyecto, verificando la correcta implementación de las funcionalidades.

- Revisión de la documentación técnica para asegurar su coherencia, uniformidad y correspondencia con el estado actual del sistema.

- Validación de arquitectura, verificando que exista correspondencia entre el diseño definido y los componentes implementados.

- Validación de los requerimientos, revisando la correspondencia entre los requerimientos definidos y las funcionalidades implementadas, utilizando pruebas y evidencias cuando corresponda

- Revisión de los entregables, verificando que los documentos, avances y versiones previstas para cada etapa se encuentren completos, actualizados y disponibles para su revisión. Cuando corresponda, se incorporarán las observaciones realizadas por el equipo o por el tutor antes de considerar cerrado el entregabl

- Ejecución de pruebas funcionales y de integración sobre las funcionalidades desarrolladas durante cada iteración.

- Verificación de la integración entre Frontend, Backend y Base de Datos, comprobando la correcta comunicación entre los diferentes componentes del sistema.

- Seguimiento y corrección de errores e incidencias, registrando los problemas detectados y verificando su resolución antes de las entregas correspondientes.

- Control de versiones mediante Git y GitHub, manteniendo la trazabilidad de los cambios realizados durante el desarrollo.

- Revisión de las métricas de producto y de proceso al finalizar cada iteración, comparando los resultados obtenidos con los valores estimados.

- Revisión de los entregables y avances del proyecto por parte del equipo y, cuando corresponda, del tutor académico.

- Seguimiento de los estándares de programación, verificando durante las revisiones de código el uso consistente de las convenciones definidas para nombres de clases, métodos, atributos, constantes, organización de paquetes y estructura general del código. Cuando se detecten diferencias respecto de los criterios establecidos, se realizarán las correcciones necesarias antes de considerar finalizada la actividad correspondiente.

# Conclusión

La aplicación de este Plan de Calidad permitió mantener un control permanente sobre el desarrollo de METRONET, asegurando la consistencia entre la documentación, la arquitectura y la implementación del sistema. Asimismo, contribuyó a obtener un producto estable, organizado y acorde con los objetivos del Proyecto Integrador.

Las evidencias correspondientes a las actividades de validación, revisión y aceptación realizadas durante el desarrollo del proyecto se presentan en el Anexo F – Evidencias de Validación y Revisiones. Véase Anexo F.

# PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (SCM)

## Introducción

La Gestión de la Configuración del Software (Software Configuration Management - SCM) tiene como finalidad controlar y administrar los distintos elementos que forman parte del proyecto METRONET durante todo su ciclo de desarrollo. Su aplicación permite mantener la integridad de los artefactos del proyecto, garantizar la trazabilidad de los cambios realizados y asegurar que todos los integrantes del equipo trabajen sobre versiones consistentes y actualizadas.

La implementación de este plan contribuirá a reducir errores derivados de modificaciones no controladas, facilitar la colaboración entre los integrantes y mantener un historial completo de la evolución del proyecto.

## Objetivos

El presente Plan de Gestión de la Configuración del Software tiene como objetivos:

- Controlar las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.

- Mantener la integridad y consistencia de todos los artefactos del sistema.

- Registrar el historial de cambios efectuados.

- Facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

- Garantizar la trazabilidad de cada versión del proyecto.

## Elementos de Configuración

Los siguientes componentes serán considerados elementos de configuración y estarán sujetos a control de versiones durante todo el desarrollo del proyecto:

- Código fuente de la aplicación.

- Scripts de creación y actualización de la base de datos.

- Diagramas UML.

- Diagramas de arquitectura.

- Casos de uso.

- Documentación técnica.

- Plan de pruebas.

- Plan de calidad.

- Documento del Proyecto Integrador.

- Manuales y demás documentación generada durante el proyecto.

## Control de Versiones

Para la gestión de versiones del proyecto se utilizará Git como sistema de control de versiones distribuido y GitHub como repositorio remoto. Todos los elementos de configuración definidos en este plan serán administrados mediante estas herramientas, permitiendo mantener un historial de modificaciones, recuperar versiones anteriores y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

La documentacion utilizará una numeración de versiones progresiva (por ejemplo: v0.1, v0.2, v1.0), mientras que el código fuente será versionado mediante el historial de commits y ramas administradas en Git. De esta forma se garantiza la identificación de cada versión del proyecto y la trazabilidad de su evolución.

## Gestión de Cambios

La gestión de cambios dentro del Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM) tiene como finalidad asegurar que toda modificación realizada sobre los elementos de configuración sea controlada y trazable. Los cambios deberán realizarse siguiendo el procedimiento establecido en la sección "Procedimiento para la Gestión de Cambios" del presente documento.

Una vez aprobado un cambio, se actualizará la versión del elemento de configuración afectado, se registrará la modificación realizada y se verificará que el resto de los componentes del proyecto mantengan su consistencia. Este proceso permitirá preservar la integridad de la configuración del sistema y facilitar el seguimiento de la evolución del proyecto.

## Política de Gestión de Cambios

Toda modificación relacionada con la documentación, la arquitectura, las funcionalidades o las tecnologías empleadas en METRONET debía ser analizada por el equipo y, cuando correspondiera, validada por el tutor académico antes de su incorporación al proyecto.

El procedimiento definido fue el siguiente:

- Solicitud del cambio: identificación de una mejora, corrección o necesidad detectada por el equipo o el tutor.

- Evaluación del impacto: análisis de los efectos del cambio sobre el alcance, el cronograma, la arquitectura y los requisitos del sistema.

- Aprobación y registro: una vez aprobado, el cambio se documenta en las actas de reunión y en el registro de gestión de cambios del proyecto.

- Implementación y validación: se realiza la modificación correspondiente y posteriormente se verifican su funcionamiento y consistencia con el resto del sistema.

- El proceso de control de cambios tiene como objetivo garantizar que toda modificación realizada durante el desarrollo de METRONET sea evaluada, documentada y aprobada antes de incorporarse al proyecto. De esta forma se busca mantener la estabilidad del sistema, asegurar la coherencia entre sus componentes y reducir el riesgo de generar inconsistencias en el código o en la documentación.

Debido a que METRONET es desarrollado por un equipo reducido, el control de cambios será gestionado de manera colaborativa entre sus integrantes. Antes de implementar modificaciones que afecten funcionalidades, arquitectura, base de datos o documentación, el equipo analizará su impacto sobre el proyecto y determinará la conveniencia de su incorporación.

Para cada cambio relevante se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Justificación de la modificación propuesta.

- Componentes del sistema que podrían verse afectados.

- Impacto sobre el cronograma y la planificación del proyecto.

- Riesgos asociados a la implementación del cambio.

- Compatibilidad con la arquitectura y los requisitos definidos para el sistema.

- Necesidad de actualizar la documentación técnica o funcional.

Una vez aprobado, el cambio será implementado utilizando el sistema de control de versiones Git, registrando la modificación mediante un commit descriptivo y actualizando la documentación correspondiente cuando resulte necesario.

Este procedimiento permitirá mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas y asegurar que cada nueva versión de METRONET refleje correctamente el estado del proyecto.

## Registro de Cambios.

Con el fin de garantizar la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante el desarrollo de METRONET, se mantendrá un registro de los cambios aprobados por el equipo de trabajo y el tutor académico. Este registro permitirá identificar la fecha de cada modificación, su responsable, el motivo del cambio y el impacto generado sobre el proyecto

EL HISTORIAL DE MODIFICACIONES REALIZADAS SOBRE EL DOCUMENTO METRONET SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL ANEXO I – REGISTRO DE CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN, DONDE SE IDENTIFICAN LAS VERSIONES, SECCIONES AFECTADAS, DESCRIPCIÓN, MOTIVO Y ESTADO DE LOS CAMBIOS REALIZADOS. VÉASE ANEXO I.

## Auditoría y Seguimiento

Periódicamente se verificará que la documentación, el código fuente, la base de datos y los demás artefactos del proyecto correspondan a una misma versión del sistema.

Asimismo, durante las reuniones de seguimiento se revisará el estado del repositorio, la correcta aplicación del control de versiones y la consistencia entre la documentación y el software desarrollado, garantizando que todas las entregas representen fielmente el estado actual de METRONET.

## Conclusión

La aplicación del Plan de Gestión de la Configuración del Software permitirá mantener un desarrollo organizado, facilitar el trabajo colaborativo y asegurar la integridad de los diferentes componentes de METRONET. El uso de herramientas como Git y GitHub, junto con un procedimiento formal para el control de cambios, contribuirá a mejorar la calidad del proyecto y garantizar la trazabilidad de todas las modificaciones realizadas.

# PLAN DE TESTING

## Introducción

El Plan de Testing define las actividades necesarias para verificar el correcto funcionamiento del sistema METRONET.

Las pruebas fueron incorporadas durante todo el desarrollo del proyecto, permitiendo detectar errores de manera temprana y validar progresivamente cada una de las funcionalidades implementadas.

## Objetivo

El objetivo principal del proceso de testing es comprobar que todas las funcionalidades del sistema cumplen con los requisitos definidos durante la etapa de análisis.

Asimismo, se busca validar la integración entre los distintos componentes del sistema, garantizar la persistencia de la información y verificar el correcto comportamiento general de la aplicación.

## Alcance

Las pruebas abarcan los siguientes módulos:

- Gestión de usuarios.

- Inicio y cierre de sesión.

- Gestión de proyectos.

- Gestión de líneas de metro.

- Gestión de estaciones.

- Gestión de conexiones.

- Gestión de escenarios.

- Simulación de redes de metro.

- Persistencia de datos.

- Administración del sistema.

- tutoriales y ayuda contextual;

- progresión educativa;

- transiciones entre niveles;

- sistema de puntajes;

- ranking;

- puntos de interés y cobertura geográfica;

- UV y horas simuladas;

- ritmo de reproducción;

- comparación entre simulaciones;

- música contextual;

- control de volumen y silencio;

- continuidad musical durante la navegación;

- gestión y eliminación de diseños;

- seguridad de sesiones;

- recuperación de contraseña;

- controles de seguridad HTTP.

Las pruebas también contemplan la gestión centralizada de diseños mediante Mis Diseños, la eliminación administrativa de diseños, la evaluación educativa mediante criterios, la comparación entre ejecuciones de simulación y el comportamiento del contenedor de aplicación utilizado para mantener recursos compartidos de presentación durante la navegación interna.

## Estrategia General

Las funcionalidades relacionadas con presentación y audio serán evaluadas mediante pruebas de interfaz destinadas a verificar el comportamiento de tutoriales, transiciones, selección de pistas, control de volumen, silencio y continuidad musical durante la navegación.

Las pruebas deberán comprobar también que estos componentes no interfieran con la autenticación, progresión educativa, edición de redes ni ejecución de simulaciones.

Las funcionalidades de simulación deberán verificarse diferenciando las UV de las unidades, las horas simuladas y el ritmo visual de reproducción.

La estrategia de pruebas comprende:

- Pruebas Unitarias.

- Pruebas de Integración.

- Pruebas Funcionales.

- Pruebas de Persistencia.

- Pruebas de Regresión.

- Pruebas de Aceptación.

- Pruebas Automatizadas

Las pruebas automatizadas se ejecutan en diferentes niveles. Las pruebas backend comprueban servicios, controladores, seguridad, persistencia y reglas de negocio. Las pruebas frontend verifican comportamiento de interfaz, navegación, editor, simulación, tutoriales, glosario, música, responsive y otros componentes visuales.

Cuando se requiere acreditar persistencia real, se utiliza PostgreSQL en un entorno temporal y aislado. Cuando se requiere comprobar la integración visual, se utilizan pruebas de navegador con la aplicación real o con respuestas API controladas, según el alcance específico de cada caso.

Los resultados automatizados no sustituyen las pruebas de aceptación con participantes. Las pruebas de aceptación permanecerán identificadas de forma separada hasta que exista evidencia de su ejecución por los evaluadores correspondientes.

La distribución presentada corresponde a las Fichas de Testing.  definidas y planificadas en el Anexo E.

## Herramientas de Testing

Las herramientas previstas y utilizadas durante el proceso de testing permiten cubrir distintos niveles de validación. La utilización efectiva de cada herramienta deberá quedar registrada en la ficha correspondiente, indicando fecha, responsable, versión, resultado y evidencia generada.

Las principales herramientas consideradas son:

- JUnit y Mockito, para la ejecución de pruebas automatizadas unitarias y de servicios backend.

- Maven, para la ejecución de la suite automatizada y la generación de reportes.

- Postman, para realizar pruebas manuales de los servicios de la API REST y conservar solicitudes y respuestas como evidencia.

- PostgreSQL, para validar la persistencia real, integridad y recuperación de la información.

- Google Chrome, para realizar pruebas visuales, funcionales y de compatibilidad entre navegadores.

- GitHub, para identificar las versiones probadas y mantener la trazabilidad entre incidencias, correcciones y cambios de código.

Las pruebas realizadas con H2, mocks o dependencias simuladas serán identificadas como pruebas automatizadas aisladas y no se considerarán evidencia suficiente de persistencia real en PostgreSQL ni de integración completa entre frontend, backend y base de datos.

## Casos de Prueba

Los casos de prueba definidos para METRONET fueron elaborados a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y se encuentran documentados mediante fichas de testing.

Cada ficha identifica el objetivo de la prueba, tipo y fase, precondiciones, datos de prueba, procedimiento, resultado esperado, resultado obtenido, estado e incidencias detectadas cuando corresponda.

Las pruebas se clasifican en pruebas unitarias, de integración, funcionales, de persistencia, de regresión y de aceptación. Esta organización permite verificar diferentes niveles del sistema y mantener trazabilidad entre los requerimientos definidos y las actividades de validación realizadas.

Una prueba será considerada ejecutada únicamente cuando exista un resultado obtenido y evidencia verificable de su ejecución. La existencia de código implementado o de una prueba planificada no será considerada por sí sola evidencia suficiente de cumplimiento.

Cada caso contempla:

- Objetivo.

- Precondiciones.

- Datos de entrada.

- Resultado esperado.

- Resultado obtenido.

Las fichas correspondientes a los casos de prueba se presentan en el Anexo E – Fichas de Testing. Las evidencias materiales generadas durante las ejecuciones se presentan en el Anexo F – Evidencias de Validación y Revisiones, donde se registran resultados, reportes automatizados, consultas PostgreSQL, pruebas de navegador, registros de ejecución y demás elementos utilizados para comprobar el comportamiento del sistema

## Conclusión

MÉTRICAS DE PRODUCTO

# Introducción

COMPLETAR

# Objetivo

COMPLETAR

# CRITERIOS GENERALES DE MEDICIÓN

COMPLETAR

# Conclusión

COMPLETAR

MÉTRICAS DE PROCESO

# Introducción

Las métricas de proceso permiten evaluar el desempeño del proyecto durante sus distintas fases e iteraciones. Su finalidad es comparar el trabajo planificado con el trabajo ejecutado, identificar desviaciones temporales y de esfuerzo, analizar la evolución de los riesgos y verificar el cumplimiento de reuniones, entregables y acciones acordadas.

El cumplimiento funcional será medido de manera independiente del cumplimiento temporal. Una actividad podrá considerarse completada respecto de su alcance y, al mismo tiempo, registrar incumplimiento del plazo planificado.

# Objetivo

El objetivo es disponer de indicadores cuantificables que permitan conocer el estado real del proyecto, explicar los desvíos y adoptar medidas correctivas. Cada resultado deberá contener fórmula, fuente, fecha de corte, responsable, meta, evidencia e interpretación..

## Indicadores utilizados

Las métricas de proceso permitirán realizar un seguimiento continuo de la planificación y del trabajo desarrollado por el equipo durante las distintas etapas e iteraciones del proyecto. Para cada indicador se registrarán los valores estimados y los valores ejecutados, permitiendo calcular el porcentaje de cumplimiento y analizar los posibles desvíos al finalizar cada iteración.

Para el seguimiento del proceso se utilizarán los indicadores definidos en la siguiente tabla. Cada indicador cuenta con una fórmula, una fuente de información y una meta de referencia que permiten comparar los resultados planificados con los resultados ejecutados.

Las mediciones serán actualizadas al cierre de cada iteración y deberán estar acompañadas por la evidencia correspondiente. El cumplimiento de alcance, el cumplimiento temporal y el esfuerzo serán analizados de manera independiente, evitando considerar como cumplida en todos sus aspectos una actividad que haya sido finalizada fuera del plazo establecido.

| Código | Indicador | Fórmula | Fuente | Meta propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPR-01 | Cumplimiento de alcance | Actividades aceptadas / actividades planificadas × 100 | Cronograma y tablero de tareas | Al menos 90 % por iteración |
| MPR-02 | Cumplimiento del plazo | Actividades finalizadas dentro del período / actividades planificadas × 100 | Fechas planificadas y reales | Al menos 80 % |
| MPR-03 | Desvío temporal | Fecha real de finalización − fecha planificada | Cronograma | Tendencia decreciente |
| MPR-04 | Variación de esfuerzo | (HH reales − HH planificadas) / HH planificadas × 100 | ClickUp o registro de horas | Entre −15 % y +15 % |
| MPR-05 | Tasa de retrabajo | HH de corrección / HH totales ejecutadas × 100 | Registro de horas e incidencias | Menor o igual a 20 % |
| MPR-06 | Exposición total al riesgo | Σ probabilidad actual × impacto actual | Matriz de riesgos | Disminución o incremento justificado |
| MPR-07 | Eficacia de mitigación | Riesgos cuya exposición disminuyó / riesgos tratados × 100 | Matriz de riesgos | Al menos 70 % |
| MPR-08 | Cumplimiento de reuniones | Reuniones realizadas / reuniones planificadas × 100 | Actas | Al menos 80 % |
| MPR-09 | Cumplimiento de entregables | Entregables aceptados / entregables planificados × 100 | Registro de entregas | Al menos 90 % |
| MPR-10 | Cierre de acciones acordadas | Acciones cerradas / acciones acordadas × 100 | Actas y tablero de tareas | Al menos 85 % |

Tabla 19 - Indicadores de metrica de proceso.

Las metas propuestas deberán ser validadas por el equipo y el tutor. Cuando el dato real no se encuentre consolidado, se utilizará “ND” en lugar de cero.

Los resultados serán representados gráficamente por iteración, permitiendo visualizar la evolución de los riesgos y facilitar la toma de decisiones.

Esto incluye:

- Cumplimiento del cronograma.

- Avance por iteraciones.

- Cumplimiento de hitos.

- Cantidad de reuniones.

- Cantidad de entregables.

- Seguimiento de riesgos.

- La fórmula repetida de exposición.

- El párrafo sobre la disminución progresiva.

Para representar la evolución del proyecto se utilizará principalmente la exposición total al riesgo, calculada mediante la suma de los valores de prioridad de los riesgos activos en cada iteración.

Exposición total al riesgo = Σ (Probabilidad × Impacto)

El valor obtenido en cada iteración permitirá comparar la evolución de la exposición al riesgo durante el desarrollo del proyecto. Una disminución progresiva del indicador permitirá evidenciar una reducción de la exposición general como consecuencia de las acciones de mitigación aplicadas.

Los resultados serán representados gráficamente por iteración, permitiendo visualizar la evolución de los riesgos y facilitar la toma de decisiones.

### Seguimiento de riesgos

#### Evolución del nivel de exposición al riesgo

| Iteración | Exposición | Variación absoluta | Variación porcentual | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 | 52 | — | — | Línea base |
| Iteración 2 | 45 | -7 | -13,46% | Disminución respecto de la Iteración 1 |
| Iteración 3 | 48 | 3 | 6,67% | Incremento respecto de la Iteración 2 |
| Iteración 4 |  |  |  |  |

Tabla 20- Evolucion de exposicion al riesgo.

### Exposición al riesgo por iteración

La exposición inicial de cada riesgo se conservará como línea base. Al cierre de cada iteración se volverán a evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos activos, considerando las acciones aplicadas y la situación real del proyecto.

La exposición actual se calculará mediante:

Exposición actual del riesgo = probabilidad actual × impacto actual

Exposición total de la iteración = Σ exposición actual de los riesgos activos

La comparación entre la exposición inicial y la exposición actual permitirá determinar si las acciones ejecutadas produjeron una reducción verificable.

- Iteracion 1: La puesta en marcha estuvo condicionada por dificultades de configuración, errores de compilación y problemas de integración entre frontend, backend y base de datos. Resolver estos bloqueos demandó más tiempo del previsto y, junto con la disponibilidad limitada del equipo, desplazó actividades de junio a julio. Los riesgos principales fueron R1, de prioridad crítica (16), R5, de prioridad crítica (20), y R7, de prioridad alta (12).

- Iteracion 2: El desarrollo del editor visual exigió más tiempo de aprendizaje y corrección del estimado. Las dificultades con las herramientas y la implementación de las interacciones de la red extendieron tareas previstas para julio hasta setiembre. Predominó R5, de prioridad crítica (20), acompañado por R2, Curva de aprendizaje del framework Phaser superior a la prevista, de prioridad media (9).

- Iteracion 3: La implementación del motor de simulación concentró las dificultades técnicas y la presión por recuperar el tiempo acumulado. Los ajustes del movimiento y del comportamiento de las unidades redujeron el margen disponible para completar los mensajes y la retroalimentación didáctica, que permanecieron pendientes al corte del seguimiento. Los riesgos principales fueron R3, de prioridad alta (12), y R5, de prioridad crítica (20).

- Iteración 4:

| Iteración | Riesgos tratados | Mitigaciones verificadas | Contingencias ejecutadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 | 3 | 3 | 3 |
| Iteración 2 | 2 | 3 | 3 |
| Iteración 3 | 2 | 2 | 2 |
| Iteración 4 |  |  |  |

Tabla 21 - Riesgos y Mitigaciones.

### Planes de contingencia

- Iteración 1. Ante bloqueos de compilación o integración, se priorizo recuperar una versión que compile y permita validar la conexión entre los componentes, corrigiendo la configuración y simplificando temporalmente las funcionalidades afectadas. Por la criticidad de R1 (16) y R5 (20), se reprogramaron las tareas dependientes y se redistribuirá el trabajo según la disponibilidad del equipo, atendiendo R7 (12).

- Iteración 2. Las dificultades con las herramientas vuelven a comprometer los plazos, por lo tanto se redujo la complejidad gráfica y se postergarán mejoras secundarias, preservando la creación, edición y guardado de redes. La respuesta priorizará R5 (20), mientras que para R2 (9) se recurrio a ejemplos mínimos y apoyo técnico para resolver los bloqueos concretos.

- Iteración 3. Los errores de simulación impidieron avanzar, por tal motivo se  limito  temporalmente la cantidad de unidades y la complejidad de los escenarios para estabilizar el movimiento y los controles esenciales. Frente a R3 (12) y R5 (20), se reservo tiempo para corregir fallos y completar el componente didáctico pendiente, postergando mejoras accesorias sin considerar cerrada la iteración hasta validar sus funcionalidades.

- Iteración 4.

### Cumplimiento del cronograma

| Fase | Actividad | Plan. | Real | Alcance | Temporal | Desvío | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Previa | Investigación tecnológica | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Previa | Definición de requerimientos | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Previa | Estudio de factibilidad | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Previa | Análisis de riesgos | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Previa | Diseño general de arquitectura | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Previa | Definición del entorno de desarrollo y planificación inicial | May | May | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 1 | Configuración del entorno de desarrollo | Jun | Jun | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 1 | Creación del repositorio GitHub | Jun | Jun | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 1 | Diseño inicial de base de datos | Jun | Jun | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 1 | Estructura inicial frontend/backend | Jun | Jul | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 1 | Integración básica con PostgreSQL | Jun | Jul | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 1 | Registro e inicio de sesión, creación y guardado | Jun | Jul | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 1 | Testing de acceso, conexión y persistencia | Jun | Jul | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 2 | Desarrollo del mapa interactivo | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Creación de estaciones | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Creación de líneas | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Conexión entre estaciones, edición y eliminación | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Validación de conexiones | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Identificación de transbordos y guardado de red | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 2 | Testing de creación, edición, validaciones y recuperación | Jul | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +2 meses | Finalizada +2 meses (ver conclusión Iter. 2) |
| Iter 3 | Incorporación de unidades de metro | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 3 | Movimiento dentro de la red | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 3 | Configuración de velocidad, frecuencia y cantidad de unidades | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 3 | Pausa, reinicio, visualización de recorridos | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 3 | Testing de simulación, parámetros y comportamiento | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 3 | Mensajes informativos, advertencias y retroalimentación | Ago | Sep | Cumplida | Fuera de plazo | +1 mes | Finalizada un mes después de lo planificado |
| Iter 4 | Funcionalidades de administración | Sep | Sep | Cumplida | En plazo | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 4 | Integración completa frontend, backend y BD | Sep | Sep | Cumplida | En curso | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 4 | Optimización de rendimiento | Sep | Sep | Cumplida | En curso | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 4 | Corrección de errores | Sep | Sep | Cumplida | En curso | 0 meses | Finalizada dentro del período planificado |
| Iter 4 | Mejoras de interfaz | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |
| Iter 4 | Pruebas de navegador | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |
| Iter 4 | Revisión de seguridad | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |
| Iter 4 | Validación de requerimientos no funcionales | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |
| Iter 4 | Documentación final y preparación de entrega | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |
| Iter 4 | Pruebas integrales y validación final | Oct | Oct |  |  | 0 meses |  |

Tabla 22 - Cumplimiento del cronograma.

LA PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ITERACIONES, HITOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO SE PRESENTA EN EL ANEXO J – PLANIFICACIÓN DE LAS ITERACIONES E HITOS. VÉASE ANEXO J.

### Cumplimiento de hitos

| CUMPLIMIENTO DE ALCANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase | Total Actividades | Cumplidas | % Avance |
| Previa | 6 | 6 | 100% |
| Iter 1 | 7 | 7 | 100% |
| Iter 2 | 7 | 7 | 100% |
| Iter 3 | 6 | 6 | 100% |
| Iter 4 | 10 | 0 | 0% |
| TOTAL | 36 | 26 | 75% |

Tabla 23- Cumplimiento de alcance.

| CUMPLIMIENTO TEMPORAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase | Actividades planificadas | Actividades finalizadas en el período previsto | Cumplimiento temporal |
| Fase previa | 6 | 6 | 100,00% |
| Iteración 1 | 7 | 3 | 42,86% |
| Iteración 2 | 7 | 0 | 0,00% |
| Iteración 3 | 6 | 0 | 0,00% |
| Iteración 4 | 10 |  |  |

Tabla 24 - Cumplimiento temporal.

Tabla 25 – Gantt proyectado vs realizado.

| REFERENCIAS |  |
| --- | --- |
| 🟦🟩🟨🟧🟪 | Fila 'Planificado': color de fase/iteración (misma paleta del Gantt y de 'Plan de Iteraciones') en el/los mes(es) planificado(s) |
|  | Fila 'Real': color rojo continuo desde el mes en que inició hasta el mes en que lleva actualmente esa fase/iteración |

### Cantidad de reuniones realizadas

Tabla 26 - Cumplimiento de reuniones por mes.

LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE METRONET SE ENCUENTRAN RECOPILADAS EN EL ANEXO H – ACTAS DE REUNIÓN. VÉASE ANEXO H.

### Cantidad de entregables completados

Tabla 27 - Cumplimineto de entregables por mes.

Hasta setiembre se completaron los diez entregables planificados. Para considerar un entregable como cumplido deberá existir evidencia de envío y, cuando corresponda, registro de revisión o aceptación por parte del tutor.

# Métrica de Tiempo y Esfuerzo

La métrica de tiempo y esfuerzo permite comparar la dedicación planificada con la dedicación efectivamente ejecutada durante las fases e iteraciones del proyecto.

La planificación general considera dos horas diarias por integrante, cinco días a la semana, durante aproximadamente veintidós semanas. Para un equipo de tres integrantes, esto representa una capacidad estimada de treinta horas hombre semanales y un total de 660 horas hombre.

Las horas planificadas se distribuyen por fase de la siguiente manera:

Tabla 28 - Horas hombre planificadas vs reales.

Fórmula

Variación de esfuerzo = (HH reales − HH planificadas) / HH planificadas × 100

Tabla 29 - Variacion de efuerzo.

### fase previa

Tabla 30 - Hh de fase previa.

##### Conclusiones de la fase previa

La fase previa completó las seis actividades planificadas dentro del período previsto, alcanzando un cumplimiento de alcance y temporal del 100 %. La asignación planificada fue de 140 horas hombre.

El principal resultado fue establecer las bases técnicas y organizativas de METRONET y comprobar la integración inicial entre interfaz, backend y base de datos. La variación de esfuerzo es de 152 HH reales 8,6%.

### Iteracion 1

Tabla 31- Hh de iteracion 1.

##### Conclusión de la Iteración 1

La Iteración 1 completó las siete actividades planificadas, alcanzando un cumplimiento de alcance del 100 %. Sin embargo, solo tres actividades fueron finalizadas dentro del período previsto. Las cuatro restantes se completaron en julio, aunque estaban planificadas para junio. El cumplimiento temporal mensual fue: 3 / 7 × 100 = 42,86 %; La planificación contemplaba 90 horas hombre.

### Iteracion 2

Tabla 32 - Hh de iteracion 2.

##### Conclusión de la Iteración 2

La Iteración 2 completó las siete actividades previstas, alcanzando un cumplimiento de alcance del 100 %. No obstante, las actividades planificadas para julio figuran finalizadas en setiembre, por lo que el cumplimiento temporal mensual fue del 0 %.

El desvío observado fue de aproximadamente dos meses. La planificación contemplaba 130 horas hombre.

### Iteracion 3

Tabla 33 - Hh de iteracion 3.

##### Conclusión de la Iteración 3

La Iteración 3 completó finalmente las seis actividades planificadas, alcanzando un cumplimiento de alcance del 100 %. Las actividades previstas originalmente para agosto finalizaron fuera del período planificado, por lo que el cumplimiento temporal correspondiente a la iteración se mantiene en 0 %.

La actividad relacionada con mensajes informativos, advertencias y retroalimentación, que permanecía pendiente al cierre inicial de la iteración, fue posteriormente completada durante la Iteración 4. De esta forma, la Iteración 3 quedó cerrada funcionalmente, aunque presentó un desvío respecto de la planificación temporal original.

Las principales dificultades estuvieron relacionadas con la estabilización del motor de simulación, el comportamiento de las unidades y la necesidad de recuperar tareas retrasadas. A pesar de estos desvíos, las funcionalidades previstas para esta etapa fueron incorporadas posteriormente al sistema.

### Iteracion 4

Tabla 34 - Hh de iteracion 4.

##### Conclusión de la Iteración 4

# CONCLUSIONES generales

ConcLUsiones

Bibliografia

Para la elaboración del proyecto METRONET se consultaron fuentes oficiales, documentación técnica, normas y sitios especializados vinculados con las tecnologías utilizadas, arquitectura de software, calidad, protección de datos y sistemas de simulación ferroviaria. Las principales fuentes consultadas fueron las siguientes:

Apache Software Foundation. Apache Maven. Documentación y sitio oficial de la herramienta utilizada para la gestión y construcción del backend.

AGESIC – Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Normativa y recomendaciones relacionadas con la protección y tratamiento de datos personales en Uruguay. Fuente utilizada en el análisis de factibilidad legal.

Git. Git – Distributed Version Control System. Documentación oficial del sistema de control de versiones utilizado durante el desarrollo.

GitHub. Plataforma utilizada para el alojamiento del repositorio, control de versiones y trabajo colaborativo.

Google. Google Chrome. Navegador considerado dentro del entorno de desarrollo y las pruebas de compatibilidad.

IBM. Documentación relacionada con arquitectura de software utilizada como referencia para el análisis y definición arquitectónica de METRONET.

IEEE Standards Association. IEEE 730 – Standard for Software Quality Assurance Processes. Norma utilizada como referencia para la elaboración y organización del Plan de Calidad.

IEEE Standards Association. IEEE 1058 – Standard for Software Project Management Plans. Norma considerada como referencia para la planificación y gestión del proyecto.

JetBrains. IntelliJ IDEA. Documentación y sitio oficial del entorno utilizado para el desarrollo del backend en Java.

JSON.org. Introducing JSON. Referencia utilizada para el formato de intercambio de información empleado en la comunicación entre frontend y backend.

Microsoft Learn. Client-Server Architecture. Referencia utilizada para fundamentar la arquitectura cliente-servidor adoptada por METRONET.

Microsoft Learn. Model-View-Controller (MVC) Architecture. Referencia utilizada para fundamentar el patrón MVC aplicado en la organización del sistema.

Mozilla Developer Network (MDN). HTML5. Documentación técnica utilizada como referencia para las tecnologías web empleadas en el frontend.

Mozilla Developer Network (MDN). JavaScript. Documentación técnica utilizada como referencia para el desarrollo de la lógica del frontend.

Mozilla Developer Network (MDN). HTTP. Documentación utilizada como referencia para la comunicación HTTP entre los componentes del sistema.

Node.js. Node.js. Documentación y sitio oficial del entorno utilizado para la ejecución de herramientas del frontend.

npm. npm Documentation. Documentación correspondiente al gestor de dependencias utilizado en el frontend.

OpenTrack Railway Technology. OpenTrack Railway Simulation. Sistema ferroviario utilizado como antecedente durante la investigación del Estado del Arte.

Oracle. Java. Documentación oficial de Java utilizada como referencia para el desarrollo del backend.

Phaser. Phaser 3 – HTML5 Game Framework. Documentación oficial del framework utilizado para la representación gráfica e interacción visual de METRONET.

PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL. Documentación oficial del sistema gestor de base de datos utilizado por METRONET.

Postman. Postman API Platform. Documentación y herramienta utilizada como apoyo para la validación de servicios REST del backend.

RESTfulAPI.net. REST API. Material de referencia sobre los principios y características de las interfaces REST utilizadas para la comunicación entre frontend y backend.

SimSig. Railway Signalling Simulation. Sistema de simulación ferroviaria utilizado como antecedente durante el análisis del Estado del Arte.

Simutrans. Simutrans – Transport Simulator. Simulador de transporte utilizado como antecedente para el análisis comparativo de sistemas existentes.

Uruguay. Ley N.º 18.331 – Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. Norma considerada para el análisis de factibilidad legal y tratamiento de los datos personales utilizados por METRONET.

Spring Team. (2026). Spring Boot Reference Documentation, versión 3.5. Documentación oficial del framework utilizado para la implementación y configuración del backend de METRONET.

Spring Data Team. (2026). Spring Data JPA Reference Documentation. Documentación oficial utilizada como referencia para la capa de persistencia y acceso a datos mediante JPA.

Hibernate Team. (2026). Hibernate ORM Documentation. Documentación oficial del framework ORM utilizado para la correspondencia entre objetos Java y datos relacionales.

Spring Security Team. (2026). Spring Security Crypto Module. Documentación oficial utilizada como referencia para la codificación segura de contraseñas y utilización de PasswordEncoder y BCrypt.

Spring Team. (2026). Sending Email with Spring Boot. Documentación oficial relacionada con JavaMailSender y la configuración de correo utilizada para el proceso de recuperación de contraseña

JUnit Team. (2026). JUnit 5 User Guide. Documentación de referencia para la definición y ejecución de pruebas automatizadas en Java.

Mockito. Mockito Documentation. Documentación de la biblioteca utilizada para la creación de mocks, simulación de dependencias y verificación de comportamiento durante las pruebas automatizadas.

H2 Database Engine. H2 Database Documentation. Documentación correspondiente a la base de datos utilizada exclusivamente en determinados contextos de testing automatizado del backend.

Project Lombok. (2026). Project Lombok Documentation. Documentación oficial de la biblioteca utilizada como procesador de anotaciones dentro del backend Java.

Vite. (2026). Vite – Getting Started Guide. Documentación oficial de la herramienta utilizada para ejecutar y construir el frontend durante el desarrollo.

También incorporaría una referencia académica para fortalecer la fundamentación de la modularidad: Parnas, D. L. (1972). On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules. Communications of the ACM, 15(12), 1053–1058. DOI: 10.1145/361598.361623.

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). Guías y materiales relacionados con la protección de datos personales en Uruguay.

Visual Studio Code. Documentación oficial del entorno de desarrollo utilizado principalmente para el frontend.

Facultad: Ingeniería.

Título del proyecto integrador: Sistema de Modelado de Líneas de Metro.

Sigla: METRONET.

Carrera: Técnico en Informática - Analista en Tecnología Informática.

Año: 2026.

Tutor: Lic. José Domínguez.

Integrantes del equipo: Juan Fulino, Viviana Blumstein y Logan Iglesias

ANEXOS

Anexo A

# Casos de Uso Expandidos

### Caso de Uso Expandido – Crear Proyecto

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Crear Proyecto |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Crear un nuevo proyecto de modelado de red de metro. |
| Precondiciones | El usuario debe haber iniciado sesión. |
| Postcondiciones | El proyecto queda registrado en el sistema. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona "Nuevo Proyecto". 2. Ingresa nombre y descripción. 3. Confirma la creación. 4. El sistema registra el proyecto. 5. El proyecto queda disponible para edición. |
| Flujo Alternativo | 2.a El nombre es inválido o está vacío. 2.b El sistema solicita corregir la información. |

Tabla 35 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR PROYECTO.

### Caso de Uso Expandido – Crear Línea

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Crear Línea |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Incorporar una nueva línea de metro al proyecto. |
| Precondiciones | Debe existir un proyecto creado. |
| Postcondiciones | La línea queda asociada al proyecto. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona una opción para agregar línea. 2. Ingresa los datos correspondientes. 3. Confirma la operación. 4. El sistema registra la línea. |
| Flujo Alternativo | 2.a Datos incompletos. 2.b El sistema solicita completar la información. |

Tabla 36 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR LÍNEA.

### Caso de Uso Expandido – Crear Estación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Crear Estación |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Incorporar una estación a una línea de metro. |
| Precondiciones | Debe existir una línea previamente creada. |
| Postcondiciones | La estación queda registrada y asociada a la línea correspondiente. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona una línea. 2. Selecciona "Agregar Estación". 3. Ingresa los datos de la estación. 4. Confirma la operación. 5. El sistema registra la estación. |
| Flujo Alternativo | 3.a Datos incorrectos. 3.b El sistema solicita corrección. |

Tabla 37 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR ESTACIÓN.

### Caso de Uso Expandido – Crear Conexión

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Crear Conexión |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Establecer conexiones entre estaciones para representar la red de transporte. |
| Precondiciones | Deben existir estaciones previamente registradas. |
| Postcondiciones | La conexión queda almacenada en el sistema. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona dos estaciones. 2. Define las características de la conexión. 3. Confirma la operación. 4. El sistema registra la conexión. |
| Flujo Alternativo | 1.a Alguna estación no existe. 1.b El sistema informa el error. |

Tabla 38 - CASO DE USO EXPANDIDO – CREAR CONEXIÓN.

### Caso de Uso Expandido – Ejecutar Simulación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Ejecutar Simulación |
| Actor Principal | Usuario |
| Objetivo | Simular el funcionamiento de la red de metro modelada. |
| Precondiciones | Debe existir un proyecto configurado correctamente. |
| Postcondiciones | Se muestran los resultados de la simulación. |
| Flujo Principal | 1. El usuario selecciona la opción de simulación. 2. Configura parámetros de ejecución. 3. Inicia la simulación. 4. El sistema procesa los datos. 5. Se muestran resultados y estadísticas. |
| Flujo Alternativo | 3.a La configuración es inválida. 3.b El sistema solicita corregir los parámetros. |

Tabla 39 - CASO DE USO EXPANDIDO – EJECUTAR SIMULACIÓN.

### Caso de Uso Expandido – Gestionar Usuarios

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre | Gestionar Usuarios |
| Actor Principal | Administrador |
| Objetivo | Administrar usuarios registrados en el sistema. |
| Precondiciones | El administrador debe haber iniciado sesión. |
| Postcondiciones | Los cambios sobre los usuarios quedan registrados. |
| Flujo Principal | 1. El administrador accede al módulo de usuarios. 2. Visualiza la lista de usuarios. 3. Selecciona un usuario.. 4. Confirma la operación. 5. El sistema guarda los cambios. |
| Flujo Alternativo | 3.a El usuario seleccionado no existe. 3.b El sistema informa el error y cancela la operación. |

Tabla 40 - CASO DE USO EXPANDIDO – GESTIONAR USUARIOS.

Anexo B

# Diagramas de Secuencia Detallados

## Diagrama de Secuencia – Crear Proyecto

Ilustración 14 - DIAGRAMA DE SECUENCIA – CREAR PROYECTO.

## Diagrama de Secuencia - Ejecutar Simulación

Ilustración 15 - DIAGRAMA DE SECUENCIA - EJECUTAR SIMULACIÓN.

Anexo C

# Identificación de Clases

## Identificación de Clases

A partir de los requerimientos funcionales, los casos de uso y el modelo de datos, se identificaron las principales clases que formarán parte del sistema METRONET.

### Clase Usuario

Responsabilidad: Representar a los usuarios que interactúan con el sistema y gestionar su acceso a la plataforma.

Atributos

- idUsuario

- nombre

- email

- password

- fechaCreacion

- rol

Métodos

- registrarse()

- iniciarSesion()

- recuperarPassword()

- actualizarPerfil()

### CLASE DISENO

Responsabilidad: Representar una red de metro creada o modificada por un usuario, sirviendo como base para la construcción de escenarios y simulaciones.

Atributos

- idDiseno

Métodos

- crearDiseno()

- guardarDiseno()

- cargarDiseno()

- eliminarDiseno()

### Clase Linea

Responsabilidad: Representar una línea de metro dentro de un diseño de red.

Atributos

- nombre

- modificable

Métodos

- crearLinea()

- modificarLinea()

- eliminarLinea()

### Clase Estacion

Responsabilidad: Representar una estación de la red de metro, pudiendo formar parte de una o varias líneas dentro de un diseño.

Atributos

- nombre

- posicion_x

- posicion_y

- transbordo

- modificable

Métodos

- crearEstacion()

- modificarEstacion()

- eliminarEstacion()

### Clase conexión

Responsabilidad: Representar a relación entre una línea y una estación dentro de un diseño de red.

Atributos

- nombreLinea

- nombreEstacion

Métodos

- asociarEstacion()

- desvincularEstacion()

### Clase Metro

Responsabilidad: Representar las unidades de transporte utilizadas dentro de una línea de metro para la ejecución de simulaciones.

Atributos

- idTren

- capacidad

- velocidadPromedio

Métodos

- registrarMetro()

- modificarMetro()

- asignarLinea()

- eliminarMetro()

### Clase Simulacion

Responsabilidad: Ejecutar simulaciones sobre una red de metro y registrar los resultados obtenidos durante su ejecución.

Atributos

- idSimulacion

- velocidad

- duracion

- comentarios

Métodos

- ejecutar()

- detener()

- generarResultados()

### CLASE ESCENARIO

Responsabilidad: Representar los distintos contextos o niveles de simulación disponibles dentro del sistema.

Atributos

- idEscenario

- objetivo

- numero

- modo

Métodos

- crearEscenario()

- modificarEscenario()

- eliminarEscenario()

- configurarObjetivos()

### CLASE INTENTO

Responsabilidad: Registrar la participación de un usuario en un escenario determinado, almacenando su progreso y resultados obtenidos.

Atributos

- idIntento

- estado

- puntaje

Métodos

- iniciarIntento()

- actualizarProgreso()

- registrarPuntaje()

- finalizarIntento()

Anexo D

El presente anexo describe la estructura de datos utilizada por METRONET para almacenar de forma persistente la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

La base de datos se encuentra implementada mediante PostgreSQL y contiene las estructuras necesarias para gestionar usuarios, diseños de redes, líneas, estaciones, conexiones, tramos, unidades de metro, escenarios educativos, intentos, simulaciones, configuraciones generales, recuperación de contraseña, progresión educativa e historial de acciones administrativas.

El modelo utiliza claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad e índices con el objetivo de mantener la consistencia de los datos y las relaciones existentes entre los diferentes componentes del sistema.

La estructura física fue evolucionando de forma incremental durante el desarrollo mediante scripts SQL versionados, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades sin eliminar la información previamente almacenada.

# Diseño Físico de la Base de Datos

El presente Modelo Entidad-Relación tiene como finalidad representar de forma conceptual la estructura de datos necesaria para el funcionamiento de METRONET. A partir de este modelo se construirá posteriormente la base de datos física en PostgreSQL.

## Identificación de Entidades

| Entidad | Atributos |
| --- | --- |
| Usuario | id_usuario, nombre, apellido, email, password, fecha_creacion, rol, acepta_datos, fecha_consentimiento, identificador_administrador, numero_campana_actual, campana_completada_historicamente |
| SolicitudRecuperacionContrasena | id_solicitud, id_usuario, fecha_solicitud, codigo_hash, token_recuperacion_hash, fecha_expiracion, fecha_ultimo_envio, fecha_verificacion, fecha_expiracion_autorizacion, intentos_fallidos, utilizado, estado |
| Configuracion | clave, valor, descripcion |
| Diseño | id_diseno |
| Escenario | id_escenario, nombre, id_diseno_base, objetivo, dificultad, instrucciones, numero, modo, progresivo, reglas_exito, herramientas_habilitadas |
| Intento | d_intento, id_usuario, id_escenario, id_diseno, numero_campana, estado, puntaje, progreso, fecha_finalizacion |
| Línea | id_diseno, nombre, modificable |
| Estación | id_diseno, nombre, posicion_x, posicion_y, transbordo, modificable |
| Pasa | id_diseno, nombre_linea, nombre_estacion |
| Intento | id_intento, estado, puntaje |
| Tramo | id_tramo, id_diseno, nombre_linea, nombre_estacion_a, nombre_estacion_b |
| Metro | id_tren, id_diseno, nombre_linea, capacidad, velocidad_promedio |
| Simulación | id_simulacion, id_intento, velocidad, duracion, comentarios, estado, puntaje, fecha_ejecucion |
| ActividadAdministrativa | id_actividad, id_administrador, accion, detalle, fecha |

Tabla 41 - IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES.

Las entidades identificadas representan tanto los elementos principales del dominio de METRONET como las estructuras auxiliares necesarias para implementar autenticación, administración, configuración, persistencia, simulación y progresión educativa.

Algunas estructuras fueron incorporadas durante iteraciones posteriores como consecuencia de la evolución funcional del sistema, manteniendo el modelo dentro del alcance académico definido para METRONET.

## Justificación de las Entidades

| Entidad | Justificación |
| --- | --- |
| Usuario | Almacena la información necesaria para identificar a los usuarios, gestionar su acceso, rol, consentimiento y estado del recorrido educativo. |
| SolicitudRecuperacionContrasena | Registra los procesos de recuperación de contraseña, incluyendo códigos temporales, expiración, intentos fallidos y estado de cada solicitud. |
| Configuracion | Almacena parámetros generales utilizados por la aplicación, como capacidad predeterminada, velocidad de simulación y modo de mantenimiento. |
| Diseño | Representa una red de metro creada o utilizada dentro del sistema y funciona como estructura principal para líneas, estaciones, tramos, unidades y escenarios. |
| Escenario | Representa actividades educativas o de edición libre, almacenando objetivo, dificultad, instrucciones, reglas de éxito y herramientas habilitadas. |
| Intento | Registra la participación de un usuario en un escenario y permite almacenar su progreso, estado, puntaje y campaña correspondiente. |
| Simulación | Registra cada ejecución realizada sobre un intento, incluyendo parámetros, estado, puntaje y fecha de ejecución. |
| Línea | Representa una línea de metro perteneciente a un diseño. |
| Estación | Representa un punto de parada dentro del diseño, incluyendo su posición gráfica y condición de transbordo. |
| Metro | Representa las unidades de transporte asignadas a las líneas de un diseño. |
| Pasa | Implementa la asociación entre una línea y las estaciones que pertenecen a ella dentro de un diseño. |
| Tramo | Representa un segmento concreto entre dos estaciones diferentes perteneciente a una línea. |
| ActividadAdministrativa | Mantiene un historial de las acciones relevantes efectuadas por usuarios administradores. |

Tabla 42 -  JUSTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES.

## Relaciones Identificadas

| Entidad A | Entidad B | Cardinalidad |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Intento | 1 : N |
| Usuario | SolicitudRecuperacionContrasena | 1 : N |
| Usuario | ActividadAdministrativa | 1 : N |
| Diseño | Estación | 1 : N |
| Diseño | Línea | 1 : N |
| Diseño | Intento | 1 : N |
| Diseño | Simulacion | 1 : N |
| Diseño | Escenario | 1 : N / opcional según modalidad |
| Escenario | Intento | 1 : N |
| Intento | Simulacion | 1 : N |
| Linea | Estacion | N : M mediante PASA |
| Línea | Tramo | 1 : N |
| Línea | Metro | 1 : N |
| Estación | Tramo | 1 : N como extremo A o B |

Tabla 43 - RELACIONES IDENTIFICADAS.

Las relaciones se implementan mediante claves foráneas y claves compuestas cuando corresponde. La pertenencia de estaciones a líneas se representa mediante la tabla asociativa PASA, mientras que los segmentos físicos o lógicos existentes entre dos estaciones se registran mediante la tabla TRAMO.

Esta separación permite diferenciar la pertenencia de una estación a una línea de la existencia de un tramo concreto entre dos estaciones consecutivas.

## Descripción de las Relaciones

- Usuario – Solicitud de Recuperación de Contraseña
Un usuario puede generar múltiples solicitudes de recuperación de contraseña. Cada solicitud pertenece a un único usuario.

- Usuario – Intento
Un usuario puede realizar múltiples intentos dentro del recorrido educativo. Cada intento pertenece a un único usuario.

- Usuario – Actividad Administrativa
Un administrador puede generar múltiples registros de actividad. Cada actividad administrativa identifica al administrador que realizó la acción.

- Diseño – Línea
Un diseño puede contener múltiples líneas. Cada línea pertenece a un único diseño.

- Diseño – Estación
Un diseño puede contener múltiples estaciones. Cada estación pertenece a un único diseño.

- Diseño – Intento
Cada intento utiliza un diseño determinado. Un diseño puede encontrarse asociado a un intento según las reglas definidas por el sistema.

- Diseño – Escenario
Un diseño puede utilizarse como base de escenarios. La asociación puede ser opcional en determinados escenarios de edición libre o progresivos, según la modalidad implementada.

- Escenario – Intento
Un escenario puede generar múltiples intentos realizados por los usuarios. Cada intento pertenece a un único escenario.

- Intento – Simulación
Un intento puede generar múltiples simulaciones. Cada simulación pertenece a un único intento.

- Línea – Estación
Una línea puede contener múltiples estaciones y una estación puede pertenecer a varias líneas. Esta relación muchos a muchos se implementa mediante la tabla PASA.

- Línea – Tramo
Una línea puede contener múltiples tramos. Cada tramo identifica una línea y dos estaciones diferentes que constituyen sus extremos.

- Línea – Metro
Una línea puede disponer de múltiples unidades de metro. Cada unidad se asigna a una línea perteneciente al mismo diseño.

## Diagrama del Modelo Relacional de la Base de Datos

Ilustración 16 - DIAGRAMA DEL MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS.

## Modelo Relacional

#### Observaciones

- Cada tabla posee una clave primaria simple o compuesta que permite identificar de forma única sus registros.

- Las relaciones uno a muchos se implementan mediante claves foráneas.

- La relación muchos a muchos entre líneas y estaciones se implementa mediante la tabla asociativa PASA.

- La tabla TRAMO representa segmentos entre dos estaciones distintas dentro de una línea y no sustituye a la relación asociativa PASA.

- Las tablas LINEA y ESTACION utilizan claves compuestas basadas en el identificador del diseño y el nombre del elemento.

- Las relaciones correspondientes a líneas, estaciones, metros y tramos mantienen el identificador del diseño para asegurar que los elementos relacionados pertenezcan a la misma red.

- La eliminación de determinados registros principales utiliza reglas de integridad referencial para eliminar de forma controlada los datos dependientes cuando corresponde.

- Las estructuras relacionadas con configuración, recuperación de contraseña, progresión educativa e historial administrativo fueron incorporadas mediante scripts SQL incrementales.

## Restricciones de Integridad Referencial

Con el objetivo de mantener la consistencia de la información almacenada, la base de datos de METRONET utiliza las siguientes restricciones:

- claves primarias para identificar de manera única los registros;

- claves foráneas para mantener las relaciones entre tablas;

- restricciones NOT NULL sobre datos obligatorios;

- restricciones UNIQUE para valores que no pueden repetirse, como el correo electrónico del usuario;

- restricciones CHECK para validar roles, estados, valores numéricos y reglas básicas del dominio;

- eliminación en cascada en aquellas relaciones donde los registros dependientes no deben conservarse sin su entidad principal;

- índices para mejorar consultas relacionadas con recuperación de contraseña, campañas educativas y otros accesos frecuentes.

Entre las reglas de integridad implementadas se encuentran la limitación de roles de usuario a ADMIN y JUGADOR, la prohibición de capacidades o velocidades de metro no positivas, la obligación de que un tramo conecte estaciones diferentes y la validación de los estados admitidos durante los procesos de recuperación de contraseña.

## Estructura Física de Tablas

Las principales tablas que forman parte de la estructura implementada de METRONET son:

- USUARIO

- SOLICITUD_RECUPERACION_CONTRASENA

- CONFIGURACION

- DISENO

- ESCENARIO

- INTENTO

- LINEA

- ESTACION

- PASA

- TRAMO

- METRO

- SIMULACION

- ACTIVIDAD_ADMINISTRATIVA

Cada una de ellas incorpora claves primarias y claves foráneas según las relaciones establecidas en el Modelo Relacional.

Con el objetivo de garantizar la consistencia de la información almacenada, se implementarán las siguientes restricciones:

- Claves primarias (PRIMARY KEY).

- Claves foráneas (FOREIGN KEY).

- Restricciones NOT NULL en los campos obligatorios.

- Restricciones UNIQUE para atributos que deban ser únicos, como el correo electrónico de los usuarios.

- Restricciones de integridad referencial entre tablas relacionadas.

La aplicación de estas restricciones permitirá mantener la calidad y coherencia de los datos gestionados por el sistema.

# Scripts SQL

La estructura de la base de datos de METRONET se administra mediante scripts SQL versionados dentro de la carpeta database del repositorio.

Los scripts fueron incorporados de forma incremental con el objetivo de mantener la trazabilidad de las modificaciones realizadas sobre el modelo de persistencia.

Entre las principales modificaciones implementadas se encuentran:

- creación inicial de la base de datos;

- creación de las tablas principales;

- incorporación de datos necesarios para autenticación;

- consentimiento para almacenamiento de datos;

- incorporación del apellido del usuario;

- identificador de administrador;

- soporte para simulaciones de jugadores;

- configuraciones generales;

- recuperación de contraseña;

- escenarios de aprendizaje;

- almacenamiento de resultados de simulación;

- protección de contraseñas;

- historial de actividad administrativa;

- progresión educativa;

- recuperación de contraseña mediante código temporal;

- reinicio del recorrido educativo conservando el historial.

Los scripts incrementales permiten actualizar una instalación existente sin eliminar automáticamente los intentos, diseños, simulaciones y resultados previamente almacenados.

Anexo e

# Fichas de Testing

Este anexo reúne las fichas de testing utilizadas para verificar las principales funcionalidades de METRONET.

### PRUEBAS UNITARIAS

#### PU-01 - Validación de usuario

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Unitaria · Iteración 1 — Usuarios y persistencia |
| Fecha prevista | 22/06/2026 (aproximada) |
| Ejecución | 18/09/2026 |
| Objetivo | Verificar individualmente la validación de los datos necesarios para registrar un usuario. |
| Precondiciones | Componente de validación disponible. |
| Datos de prueba | Ana, Pérez, ana@metronet.uy, Clave1! y consentimiento aceptado; variantes con correo duplicado, nombre vacío y contraseña inválida. |
| Procedimiento | Ejecutar los cuatro casos de registro de AuthServiceTest: registro válido, correo duplicado, datos inválidos y contraseña inválida. Comprobar rol JUGADOR, protección BCrypt y rechazos esperados. |
| Resultado esperado | Registro válido con contraseña protegida; rechazo del correo duplicado con CONFLICT y de datos inválidos con BAD_REQUEST. |
| Resultado obtenido | Los cuatro casos de registro pasaron: registro con contraseña BCrypt y rol JUGADOR, rechazo de correo duplicado, datos inválidos y contraseña inválida. La clase AuthServiceTest completa ejecutó 18 pruebas sin fallos ni errores. |
| Estado | Aprobado para el alcance unitario descrito |
| Evidencia | Reporte com.metronet.backend.service.AuthServiceTest.txt (18 pruebas aprobadas en la clase) y ejecucion-maven.log. Los cuatro casos de registro están incluidos en ese reporte. |
| Incidencia | Ninguna en el alcance unitario ejecutado. |

Tabla 44 - PU-01 - VALIDACIÓN DE USUARIO.

#### PU-02 - Validación de conexión entre estaciones

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Unitaria · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 24/07/2026 (aproximada) |
| Objetivo | Verificar las reglas de conexión mediante la creación de una línea con estaciones válidas, repetidas o inexistentes. |
| Precondiciones | Servicio implementado, dependencias simuladas y caso específico de prueba preparado. Su implementación automatizada permanece pendiente. |
| Datos de prueba | Estaciones A y B existentes; variantes A-A, lista con una estación y estación inexistente. |
| Procedimiento | Preparar el servicio con dependencias simuladas. Ejecutar crearLinea con cada lista de estaciones y comprobar aceptación o rechazo, sin usar PostgreSQL real. |
| Resultado esperado | Aceptar A-B; rechazar menos de dos estaciones, estaciones repetidas o inexistentes. La prueba debe añadirse para cubrir específicamente estas reglas. |
| Resultado obtenido | La creación y validación de conexiones se encuentra cubierta por pruebas funcionales, pruebas de navegador y recorridos integrados del editor. No se identifica evidencia suficiente para afirmar que esta ficha unitaria específica, con dependencias simuladas y los cuatro casos A-B, [A], A-A y A-Z, haya sido ejecutada exactamente según el procedimiento definido. |
| Estado | Caso diseñado; prueba específica pendiente de implementación y ejecución |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 45 - PU-02 - VALIDACIÓN DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONES.

#### PU-03 - Validación de parámetros de simulación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Unitaria · Iteración 4 — Simulación didáctica |
| Fecha prevista | 27/09/2026 |
| Objetivo | Verificar la validación de UV, horas simuladas y ritmo de reproducción |
| Precondiciones | Componentes ParametrosSimulacion y DTO de ejecución disponibles |
| Datos de prueba | Duraciones 1, 6, 9, 10 y 25 horas; duración 0, negativa, nula y fraccionaria; UV positivas, nulas, negativas y no representables; ritmos 0,5×, 1×, 2×, 4× y valores inválidos |
| Procedimiento | Ejecutar las pruebas automatizadas correspondientes a los parámetros de simulación y comprobar aceptación/rechazo según la semántica UV/h/× |
| Resultado esperado | Aceptar horas enteras positivas, UV representables mayores que cero y ritmos admitidos; rechazar valores inválidos |
| Resultado obtenido | Los casos definidos fueron ejecutados correctamente. La validación comprobó además que las horas fraccionarias son rechazadas y que el ritmo visual permanece independiente de las UV y de las horas simuladas |
| Estado | Aprobado |
| Incidencia | Durante la validación se detectó y corrigió un aviso duplicado al validar horas; la regresión posterior aprobó los casos afectados |

Tabla 46 - PU-03 - VALIDACIÓN DE PARÁMETROS DE SIMULACIÓN.

### PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

#### PI-01 - Integración Frontend / Backend

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Integración · Fase previa — Factibilidad técnica |
| Fecha prevista | 26/05/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | 27/09/2026 · Validación automatizada de navegador e integración. |
| Objetivo | Verificar la comunicación correcta entre la interfaz gráfica y la API REST. |
| Precondiciones | Frontend y backend ejecutándose correctamente. |
| Datos de prueba | Usuario de prueba con sesión vigente y un diseño propio. |
| Procedimiento | Abrir la lista de diseños en la interfaz. Registrar la solicitud GET /api/simulaciones y su respuesta. Comparar los datos recibidos con los mostrados. |
| Resultado esperado | Respuesta correcta a la solicitud autenticada y representación de los mismos diseños en la interfaz. |
| Resultado obtenido | Se comprobaron recorridos reales entre frontend y API utilizando Chrome y el backend empaquetado. Las vistas pudieron consultar diseños, progreso, escenarios, simulaciones y resultados mediante las operaciones REST correspondientes sin errores HTTP durante el recorrido integral final. |
| Estado | Pendiente de ejecución documentada |
| Incidencia | Ninguna abierta al cierre de la validación. |

Tabla 47 - PI-01 - INTEGRACIÓN FRONTEND / BACKEND.

#### PI-02 - Integración Backend / Base de Datos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Integración · Fase previa — Factibilidad técnica |
| Fecha prevista | 28/05/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar que los datos procesados por el backend puedan persistirse correctamente. |
| Precondiciones | Backend conectado a PostgreSQL. |
| Datos de prueba | Diseño de prueba propio y estación A con nombre y coordenadas válidas. |
| Procedimiento | Crear una estación mediante POST /api/simulaciones/{idDiseno}/estaciones. Consultar en PostgreSQL la estación por diseño y nombre. Comparar valores. |
| Resultado esperado | El registro almacenado coincide con los datos enviados y pertenece al diseño correcto. |
| Resultado obtenido | Se comprobó la persistencia real de usuarios, diseños, configuraciones, intentos, simulaciones y parámetros didácticos mediante PostgreSQL aislado. Las validaciones incluyeron operaciones de lectura, escritura, seguridad, campañas y resultados. |
| Estado | Aprobado. |
| Incidencia | Ninguna abierta al cierre. |

Tabla 48 - PI-02 - INTEGRACIÓN BACKEND / BASE DE DATOS.

#### PI-03 - Integración completa Frontend / Backend / Base de Datos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Integración · Fase previa — Factibilidad técnica |
| Fecha prevista | 29/05/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar el flujo completo de información entre las tres capas del sistema. |
| Precondiciones | Servicios y base de datos disponibles. |
| Datos de prueba | Diseño propio con estaciones A y B y línea L1. |
| Procedimiento | Crear los elementos desde la interfaz, guardar, salir y recuperar el diseño. Registrar solicitudes y respuestas y consultar las tablas del diseño. |
| Resultado esperado | Interfaz, respuesta de la API y registros persistidos coinciden en elementos y relaciones. |
| Resultado obtenido | Se realizó un recorrido de los diez niveles utilizando frontend de producción, Chrome, backend empaquetado y PostgreSQL temporal. Los diseños fueron preparados mediante la API oficial y las operaciones de Guardar, Simular y modificación de UV/horas fueron utilizadas desde la interfaz. Los diez niveles finalizaron con progreso 100 %, estado COMPLETADO y campaña finalizada. No se registraron errores JavaScript ni respuestas HTTP fallidas en el recorrido final. |
| Estado | Aprobado para el alcance técnico integrado. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 49 - PI-03 - INTEGRACIÓN COMPLETA FRONTEND / BACKEND / BASE DE DATOS.

### PRUEBAS FUNCIONALES

#### PF-01 - Registro de usuario

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 1 — Usuarios y persistencia |
| Fecha prevista | 23/06/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar que un usuario pueda registrarse correctamente. |
| Precondiciones | Usuario no registrado previamente. |
| Datos de prueba | Ana, Pérez, un correo de prueba no registrado, Clave1! y consentimiento aceptado. |
| Procedimiento | Completar todos los campos del registro y confirmar. Intentar iniciar sesión con la cuenta creada. Repetir el registro con el mismo correo y con datos inválidos. |
| Resultado esperado | La cuenta válida permite autenticarse; el registro duplicado o inválido se rechaza con un mensaje comprensible. |
| Resultado obtenido | Las reglas de registro se encuentran validadas en backend mediante la suite automatizada de autenticación. La evidencia actual no sustituye por sí sola una ejecución específica de esta ficha sobre el formulario completo con todos los datos indicados. |
| Estado | Cobertura automatizada disponible; ejecución funcional específica pendiente si se requiere acreditar exactamente esta ficha. |
| Cobertura relacionada | AuthServiceTest pasó sus 18 casos. Esta evidencia de servicio no sustituye la ejecución del formulario o del recorrido de regresión completo. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 50 - PF-01 - REGISTRO DE USUARIO.

#### PF-02 - Inicio de sesión

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 1 — Usuarios y persistencia |
| Fecha prevista | 24/06/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar el acceso mediante credenciales válidas y el rechazo de credenciales incorrectas. |
| Precondiciones | Usuario previamente registrado. |
| Datos de prueba | Cuenta de prueba registrada; contraseña correcta, incorrecta y campos vacíos. |
| Procedimiento | Iniciar sesión con cada combinación en sesiones independientes. Comprobar acceso y mensajes de rechazo. |
| Resultado esperado | Acceso autorizado con credenciales válidas; rechazo de credenciales incorrectas o incompletas sin conceder acceso. |
| Resultado obtenido | Se verificaron accesos válidos, rechazo de credenciales incorrectas, sesiones, logout, límites de intentos y comportamiento de navegación según rol. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado. |
| Antecedente | Funcionalidad incluida en el testing de acceso de la Iteración 1. No revalidado en esta revisión. |
| Cobertura relacionada | AuthServiceTest pasó sus 18 casos. Esta evidencia de servicio no sustituye la ejecución del formulario o del recorrido de regresión completo. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 51 - PF-02 - INICIO DE SESIÓN.

#### PF-03 - Crear diseño de red

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 27/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Comprobar la creación de un nuevo diseño. |
| Precondiciones | Usuario autenticado con autorización para el modo elegido. El modo libre requiere progresión completada para JUGADOR; ADMIN tiene acceso según las reglas del servicio. |
| Datos de prueba | Nombre Red QA y datos exigidos por el modo seleccionado. |
| Procedimiento | Utilizar una cuenta autorizada para el modo elegido. Crear el diseño y comprobar que aparece en la lista y se abre en el editor. |
| Resultado esperado | Diseño propio creado y editable. Para modo libre, utilizar un administrador o jugador con progresión requerida completada. |
| Resultado obtenido | Se verificó la preparación y utilización de diseños mediante las operaciones oficiales del sistema y se validó la pantalla Mis Diseños, incluyendo permisos asociados al Modo Libre. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 52 - PF-03 - CREAR DISEÑO DE RED.

#### PF-04 - Crear estación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 27/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar la incorporación de estaciones dentro de una red. |
| Precondiciones | Diseño activo. |
| Datos de prueba | Estación A y una posición seleccionada en el mapa; variante con nombre duplicado. |
| Procedimiento | En un diseño editable, crear A y verificar ubicación y nombre. Intentar otra estación con el mismo nombre. |
| Resultado esperado | A aparece en la posición seleccionada y el nombre duplicado se rechaza dentro del mismo diseño. |
| Resultado obtenido | Se verificó la creación e interacción directa con estaciones desde el editor, incluyendo ubicación, selección, restricciones y comportamiento de las herramientas. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado de interfaz. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 53 - PF-04 - CREAR ESTACIÓN.

#### PF-05 - CREAR LÍNEA

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 28/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar la creación de una línea de metro. |
| Precondiciones | Diseño propio editable con al menos dos estaciones distintas previamente creadas. |
| Datos de prueba | Línea L1 y dos estaciones distintas A y B del mismo diseño. |
| Procedimiento | Crear A y B. Crear L1 seleccionando ambas estaciones. Comprobar su representación y asociación. Repetir con selección insuficiente. |
| Resultado esperado | L1 contiene las estaciones elegidas y el tramo entre ellas; se rechaza una selección con menos de dos estaciones distintas. |
| Resultado obtenido | Se verificó la creación de líneas mediante selección de estaciones y la generación de su recorrido correspondiente dentro del editor. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado de interfaz. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 54 - PF-02 - INICIO DE SESIÓN.

#### PF-06 - Conectar estaciones

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 28/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Comprobar que dos estaciones puedan quedar correctamente conectadas. |
| Precondiciones | Deben existir estaciones válidas. |
| Datos de prueba | Estaciones A y B del diseño activo. |
| Procedimiento | Crear una línea con la secuencia A-B y comprobar el tramo generado. Intentar una secuencia con la misma estación repetida. |
| Resultado esperado | A y B quedan conectadas dentro de la línea; la selección repetida se rechaza. |
| Resultado obtenido | Las pruebas de editor verificaron la creación de conexiones/tramos, selección de estaciones y comportamiento ante combinaciones inválidas. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado de interfaz. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 55 - PF-06 - CONECTAR ESTACIONES.

#### PF-07 - RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 4 — Seguridad |
| Fecha prevista | 26/09/2026 |
| Ejecución y responsable | 26/09/2026 · Ejecución automatizada |
| Objetivo | Verificar el proceso de recuperación de contraseña mediante código temporal |
| Precondiciones | Usuario registrado y servicio de correo disponible o simulado según la prueba |
| Datos de prueba | Correo válido, código correcto, código incorrecto, código vencido, reenvío y máximo de intentos |
| Procedimiento | Solicitar código, verificarlo, obtener autorización temporal y cambiar contraseña; repetir variantes inválidas |
| Resultado esperado | Recuperación válida y rechazo controlado de códigos inválidos, vencidos o bloqueados |
| Resultado obtenido | Los casos automatizados correspondientes finalizaron correctamente, incluyendo transacción real PostgreSQL en la validación integrada |
| Estado | Aprobado |
| Incidencia | Se corrigió previamente la frontera transaccional del reenvío y fue cubierta por regresión |

Tabla 56 -RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA.

#### PF-08 - PROGRESIÓN EDUCATIVA, TUTORIAL, GLOSARIO Y RANKING

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 4 — Componente didáctico |
| Fecha prevista | 27/09/2026 |
| Ejecución y responsable | 27/09/2026 · Ejecución automatizada |
| Objetivo | Verificar progresión educativa, tutoriales, glosario contextual, puntaje y ranking |
| Precondiciones | Campaña educativa disponible |
| Datos de prueba | Niveles progresivos 1 a 10 y cuenta sintética |
| Procedimiento | Iniciar niveles, completar condiciones, consultar ayuda y glosario, evaluar puntaje, avanzar de nivel y consultar ranking |
| Resultado esperado | Progresión secuencial correcta, ayudas disponibles, puntajes registrados y ranking consultable |
| Resultado obtenido | Los diez niveles completaron el recorrido integral y las suites específicas de campaña, tutorial, glosario y ranking aprobaron sus validaciones |
| Estado | Aprobado |
| Incidencia | Ninguna abierta |

Tabla 57 - PROGRESIÓN EDUCATIVA, TUTORIAL, GLOSARIO Y RANKING.

#### PF-09 - MÚSICA CONTEXTUAL Y CONTINUIDAD MUSICAL

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 4 — Presentación |
| Fecha prevista | 27/09/2026 |
| Ejecución y responsable | 27/09/2026 · Ejecución automatizada |
| Objetivo | Verificar música contextual, volumen, silencio y continuidad musical entre pantallas |
| Precondiciones | Contenedor de aplicación y pistas disponibles |
| Datos de prueba | Contextos auth, bienvenida, menú, gameplay, inicio de nivel y victoria |
| Procedimiento | Navegar entre pantallas, comprobar pista activa, mantener una misma pista cuando corresponde, modificar volumen/silencio y cerrar sesión |
| Resultado esperado | Música correcta por contexto, preferencias conservadas y ausencia de reinicios innecesarios |
| Resultado obtenido | La validación comprobó continuidad de pista, cambios de contexto, preferencias, logout y navegación. La auditoría registró además pruebas específicas sobre el contenedor persistente |
| Estado | Aprobado |
| Incidencia | Una recarga completa o uso del documento independiente de respaldo puede interrumpir la reproducción |

Tabla 58 -  MÚSICA CONTEXTUAL Y CONTINUIDAD MUSICAL.

#### PF-10 - SIMULACIÓN DIDÁCTICA UV, HORAS Y RITMO

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 4 — Simulación |
| Fecha prevista | 27/09/2026 |
| Ejecución y responsable | 27/09/2026 · Ejecución automatizada |
| Objetivo | Verificar la interacción del usuario con UV, horas simuladas y ritmo visual |
| Precondiciones | Modificar UV individual/global, cambiar horas, ejecutar, pausar, reanudar, detener, reiniciar y modificar el ritmo |
| Datos de prueba | Contextos auth, bienvenida, menú, gameplay, inicio de nivel y victoria |
| Procedimiento | Navegar entre pantallas, comprobar pista activa, mantener una misma pista cuando corresponde, modificar volumen/silencio y cerrar sesión |
| Resultado esperado | UV y horas se mantienen independientes del ritmo; los controles conservan la configuración prevista |
| Resultado obtenido | Los casos de simulación operacional, motor, tutorial y controles fueron validados; la corrida focal final de controles, diálogos y tutorial aprobó 22/22 casos |
| Estado | Aprobado |

Tabla 59 - - SIMULACIÓN DIDÁCTICA UV, HORAS Y RITMO.

#### PF-11 - REFERENCIAS GEOGRÁFICAS Y COBERTURA

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba Funcional · Iteración 4 — Mapa y componente educativo |
| Fecha prevista | 27/09/2026 |
| Ejecución y responsable | 27/09/2026 · Ejecución automatizada |
| Objetivo | Verificar barrios, zonas, POI y condiciones de cobertura |
| Precondiciones | Consultar referencias, seleccionar POI y evaluar diseños respecto de barrios, zonas, radios y objetivos |
| Resultado esperado | Referencias correctas y evaluación geográfica coherente con las reglas de los niveles |
| Resultado obtenido | Las pruebas frontend y backend de geografía, POI y restricciones se ejecutaron correctamente dentro de las validaciones registradas |
| Estado | Aprobado |

Tabla 60 -REFERENCIAS GEOGRÁFICAS Y COBERTURA.

### PRUEBAS DE PERSISTENCIA

#### PP-01 - Persistencia de usuario

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Persistencia · Iteración 1 — Usuarios y persistencia |
| Fecha prevista | 25/06/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Comprobar que los datos de un usuario permanezcan almacenados en PostgreSQL. |
| Precondiciones | Base de datos disponible. |
| Datos de prueba | Cuenta de prueba creada mediante registro. |
| Procedimiento | Registrar la cuenta. Consultar sus datos en PostgreSQL sin exponer credenciales. Cerrar sesión y volver a autenticarse. Comparar identidad y rol. |
| Resultado esperado | La cuenta permanece almacenada y recuperable; la contraseña está protegida, no almacenada en texto plano. |
| Resultado obtenido | Se verificó persistencia real de usuarios en PostgreSQL temporal y protección de contraseñas mediante hash. Las pruebas de seguridad incluyeron autenticación y comportamiento de sesiones sobre datos persistidos. |
| Estado | Aprobado. |
| Antecedente | Testing de persistencia contemplado y ejecutado en Iteración 1; adjuntar evidencia concreta. No revalidado en esta revisión. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 61 - PP-01 - PERSISTENCIA DE USUARIO.

#### PP-02 - Guardado y recuperación de diseño

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Persistencia · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 29/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar que un diseño pueda guardarse y recuperarse posteriormente. |
| Precondiciones | Usuario autenticado y diseño creado. |
| Datos de prueba | Red QA con estaciones A y B y línea L1. |
| Procedimiento | Registrar nombres, posiciones y conexiones. Guardar, salir del editor y recuperar el diseño. Comparar todos los elementos. |
| Resultado esperado | Se recuperan nombres, posiciones y relaciones sin pérdida ni duplicación. |
| Resultado obtenido | Los recorridos de integración verificaron lectura y guardado real de diseños. La auditoría de rendimiento registró además operaciones reales de lectura y guardado sobre el backend y PostgreSQL temporal. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado. |
| Cobertura relacionada | SimulacionServiceEstadoTest pasó sus 7 casos con dependencias simuladas; no acredita recuperación real desde PostgreSQL ni comportamiento del editor. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 62 - PP-02 - GUARDADO Y RECUPERACIÓN DE DISEÑO.

#### PP-03 - Integridad de estaciones y líneas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Persistencia · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 30/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Comprobar que las relaciones entre diseño, líneas y estaciones mantengan su integridad. |
| Precondiciones | Diseño almacenado con líneas y estaciones. |
| Datos de prueba | Diseño propio con dos estaciones, una línea y un tramo. |
| Procedimiento | Guardar y consultar diseno, estacion, linea, pasa y tramo filtrando por diseño. Recuperar la red y comparar pertenencias y extremos del tramo. |
| Resultado esperado | Las pruebas PostgreSQL y los recorridos integrados verificaron la conservación de relaciones de diseño, estaciones, líneas, PASA, tramos y unidades. |
| Resultado obtenido | No ejecutado en esta revisión; pendiente de comprobación documentada en el entorno indicado. |
| Estado | Aprobado. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 63 - PP-03 - INTEGRIDAD DE ESTACIONES Y LÍNEAS.

### PRUEBAS DE REGRESIÓN

#### PR-01 - Regresión de autenticación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Regresión · Iteración 1 — Usuarios y persistencia |
| Fecha prevista | 30/06/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Comprobar que cambios posteriores en el sistema no afecten el inicio de sesión. |
| Precondiciones | Inicio de sesión previamente validado. |
| Datos de prueba | Cuenta de prueba y dos versiones identificadas, antes y después del cambio. |
| Procedimiento | Después de un cambio de autenticación, repetir registro, inicio y cierre de sesión, y rechazo de credenciales incorrectas. Comparar con la versión anterior. |
| Resultado esperado | No aparecen fallos nuevos en los flujos que funcionaban antes del cambio. |
| Resultado obtenido | No ejecutado en esta revisión; pendiente de comprobación documentada en el entorno indicado. |
| Estado | Pendiente de ejecución documentada |
| Cobertura relacionada | AuthServiceTest pasó sus 18 casos. Esta evidencia de servicio no sustituye la ejecución del formulario o del recorrido de regresión completo. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 64 - PR-01 - REGRESIÓN DE AUTENTICACIÓN.

#### PR-02 - Regresión del editor de red

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Regresión · Iteración 2 — Editor y gestión de diseños |
| Fecha prevista | 31/07/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar que cambios en mapa, líneas o estaciones no afecten funciones ya implementadas. |
| Precondiciones | Editor funcional previamente validado. |
| Datos de prueba | Red QA con A, B y L1; versión anterior y posterior al cambio del editor. |
| Procedimiento | Repetir creación, edición permitida, guardado y recuperación después del cambio. Comparar datos y funcionamiento con el resultado previo. |
| Resultado esperado | Las operaciones del editor conservan su comportamiento y datos tras la modificación. |
| Resultado obtenido | Después de los ajustes de editor, navegación, render y guardado se reejecutaron las suites relacionadas con constructor, interacción, cámara, referencias y simulación, sin regresiones abiertas en el alcance final documentado. |
| Estado | Aprobado dentro del alcance automatizado. |
| Cobertura relacionada | SimulacionServiceEstadoTest pasó sus 7 casos con dependencias simuladas; no acredita recuperación real desde PostgreSQL ni comportamiento del editor. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 65 -PR-02 - REGRESIÓN DEL EDITOR DE RED.

#### PR-03 - Reresión después de corrección de incidencia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Regresión · Iteración 3 — Simulación |
| Fecha prevista | 31/08/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar una funcionalidad después de corregir un defecto. |
| Precondiciones | Incidencia previamente identificada y corregida. |
| Datos de prueba | Validación de duración simulada que generaba un aviso duplicado al producirse un valor inválido. |
| Procedimiento | Reproducir el comportamiento anterior, aplicar la corrección para evitar la duplicación del evento de validación y ejecutar nuevamente los controles, diálogos y tutorial de simulación. |
| Resultado esperado | Un único aviso ante el dato inválido y ninguna ejecución incorrecta. |
| Resultado obtenido | La regresión final de controles, diálogos y tutorial aprobó 22/22 casos. |
| Estado | Aprobado |
| Condición de la fecha | Fecha orientativa. Asociar la ejecución a una incidencia corregida; repetir en cualquier iteración cuando corresponda. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 66 - RERESIÓN DESPUÉS DE CORRECCIÓN DE INCIDENCIA.

#### PR-04 - REGRESIÓN DE SEGURIDAD

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Regresión · Iteración 3 — Simulación |
| Fecha prevista | 31/08/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Verificar que las correcciones de seguridad no afecten el funcionamiento normal de autenticación, API, permisos y navegación. |
| Precondiciones | Incidencia previamente identificada y corregida. |
| Datos de prueba | Validación de duración simulada que generaba un aviso duplicado al producirse un valor inválido. |
| Procedimiento | Reproducir el comportamiento anterior, aplicar la corrección para evitar la duplicación del evento de validación y ejecutar nuevamente los controles, diálogos y tutorial de simulación. |
| Resultado esperado | Un único aviso ante el dato inválido y ninguna ejecución incorrecta. |
| Resultado obtenido | Se verificaron sesiones, límites de autenticación, autorización por rol, propiedad de diseños, CORS, cabeceras HTTP, tamaño de solicitudes, navegación segura y aislamiento entre usuarios. |
| Estado | Aprobado |
| Condición de la fecha | Fecha orientativa. Asociar la ejecución a una incidencia corregida; repetir en cualquier iteración cuando corresponda. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 67 - REGRESIÓN DE SEGURIDAD.

### PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

#### PA-01 - Flujo completo de usuario jugador

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Aceptación · Iteración 4 — Aceptación final |
| Fecha prevista | 26/10/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Validar que un usuario pueda utilizar el flujo principal de METRONET. |
| Precondiciones | Sistema desplegado y operativo. |
| Datos de prueba | Usuario participante y cuenta de jugador de prueba. |
| Procedimiento | Solicitar al participante que complete registro, acceso, un escenario disponible, edición permitida, guardado, recuperación y simulación. Registrar observaciones y aceptación. |
| Resultado esperado | El participante completa el recorrido sin errores bloqueantes y registra su evaluación. |
| Resultado obtenido | Existe validación técnica automatizada del recorrido integral de los diez niveles. No se sustituye con ello la aceptación por un participante real definida en esta ficha. |
| Estado | Pendiente de aceptación con participante. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 68  - PA-01 - FLUJO COMPLETO DE USUARIO JUGADOR.

#### PA-02 - Gestión administrativa

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Aceptación · Iteración 4 — Aceptación final |
| Fecha prevista | 27/10/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Validar las funcionalidades disponibles para el perfil administrador. |
| Precondiciones | Usuario con rol ADMIN. |
| Datos de prueba | Cuenta ADMIN y cuenta JUGADOR de prueba. |
| Procedimiento | Validar acceso administrativo y operaciones habilitadas con ADMIN. Verificar que JUGADOR no puede acceder a funciones administrativas. Registrar conformidad del evaluador. |
| Resultado esperado | Las operaciones administrativas están disponibles para ADMIN y se rechazan para usuarios sin autorización. |
| Resultado obtenido | Las operaciones administrativas cuentan con cobertura técnica automatizada de permisos, usuarios, roles, configuraciones, mantenimiento y diseños. La aceptación formal por evaluador permanece pendiente. |
| Estado | Pendiente de aceptación formal; cobertura técnica aprobada |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 69 - PA-02 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

#### PA-03 - Validación integral

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo y fase | Prueba de Aceptación · Iteración 4 — Aceptación final |
| Fecha prevista | 29/10/2026 (aproximada) |
| Ejecución y responsable | Pendientes de registro para la ejecución completa de esta ficha. |
| Objetivo | Validar que METRONET satisfaga los principales requisitos funcionales y no funcionales definidos. |
| Precondiciones | Versión candidata a entrega. |
| Datos de prueba | Versión candidata, listado de requisitos y criterios de aceptación acordados. |
| Procedimiento | Relacionar cada requisito con una prueba y su evidencia. Ejecutar el recorrido integral y los controles no funcionales con criterios medibles. Registrar incidencias y decisión del evaluador. |
| Resultado esperado | Los requisitos evaluados cumplen sus criterios y no quedan incidencias críticas abiertas. No declarar cumplimiento integral solo por completar un recorrido visual. |
| Resultado obtenido | Existe evidencia técnica de integración frontend/backend/PostgreSQL, seguridad, simulación y recorrido educativo. La decisión de aceptación integral deberá realizarse sobre la versión candidata y la matriz final de requerimientos. |
| Estado | Pendiente de aceptación final. |
| Incidencia | Registrar identificador y detalle si se detecta un fallo. |

Tabla 70  - PA-03 - VALIDACIÓN INTEGRAL.

# Evidencias de Validación y Revisiones

El presente anexo reúne las evidencias obtenidas durante las actividades de validación, testing y revisión técnica realizadas sobre METRONET. Su finalidad es mantener la trazabilidad entre las funcionalidades implementadas, las pruebas ejecutadas y los resultados efectivamente comprobados durante el desarrollo del sistema.

Las evidencias podrán estar compuestas por registros de ejecución, salidas de herramientas, reportes de pruebas automatizadas, solicitudes y respuestas HTTP, consultas realizadas sobre PostgreSQL, capturas de la aplicación y verificaciones de configuración.

Cada evidencia deberá indicar la prueba relacionada, fecha de ejecución, versión evaluada, procedimiento realizado, resultado obtenido y las limitaciones correspondientes. No se considerará validada una funcionalidad únicamente por encontrarse implementada, sino cuando exista evidencia suficiente de su ejecución y comportamiento esperado.

Tabla 71 - EVIDENCIAS DE VALIDACIÓN Y REVISIONES.

- PU-01 – Validación de usuario. Esta es la que ya tiene datos bastante concretos documentados: Ana, Pérez, ana@metronet.uy, Clave1!, consentimiento aceptado; además correo duplicado, nombre vacío y contraseña inválida.

- PU-02 – Validación de conexión entre estaciones. Usaría cuatro casos: válido A-B; insuficiente [A]; repetido A-A; inexistente A-Z, donde Z no existe. Esto concreta exactamente las variantes que ya prevé la ficha.

- PU-03 – Parámetros de simulación. Casos: velocidad=1, duración=10 válido; velocidad=0, duración=10; velocidad=-1, duración=10; velocidad=1, duración=9; velocidad=null; duración=null. Son los límites que actualmente define la ficha.

- PI-01 – Frontend / Backend. Usuario qa.jugador01@example.com, sesión vigente y Red QA. Abrir la interfaz y comprobar GET /api/simulaciones contra lo que aparece en pantalla. La ficha actual pide precisamente un usuario autenticado y un diseño propio.

- PI-02 – Backend / PostgreSQL. Usaría Red QA, estación A, X=250, Y=200. Después del POST, consultar PostgreSQL por el id_diseno real generado y nombre A. Acá el identificador no debe inventarse: hay que anotar el ID que PostgreSQL genere durante la ejecución.

- PI-03 – Integración completa. Red QA, estación A (250,200), estación B (500,200), línea L1, conexión/tramo A-B. Crear desde frontend, guardar, salir, recuperar y contrastar interfaz/API/PostgreSQL.

- PF-01 – Registro. Ana, Pérez, qa.jugador01@example.com, ClaveQA1!, consentimiento aceptado. Luego repetir con el mismo correo y posteriormente con datos inválidos.

- PF-02 – Inicio de sesión. Cuenta válida qa.jugador01@example.com / ClaveQA1!; contraseña incorrecta ClaveIncorrecta1!; email vacío; contraseña vacía.

- PF-03 – Crear diseño. Nombre Red QA. Ejecutarlo con ADMIN o con un JUGADOR que tenga el Modo Libre desbloqueado, porque esa regla existe actualmente en main.

- PF-04 – Crear estación. A, X=250, Y=200. Después intentar crear otra estación A en X=300, Y=250 para comprobar el rechazo por nombre duplicado dentro del mismo diseño.

- PF-05 – Crear línea. Acá tenés una corrección documental pendiente: actualmente figura otra vez como “PF-02 - Inicio de sesión”, pero el contenido corresponde a Crear línea. Los datos serían L1, A, B; variante inválida únicamente A. El propio índice actual también deja visible esa duplicación de código.

- PF-06 – Conectar estaciones. Diseño Red QA, línea L1, estaciones A y B; variante negativa A-A.

- PP-01 – Persistencia de usuario. Usaría la misma cuenta QA: Ana Pérez, qa.jugador01@example.com, JUGADOR. Después del registro, la consulta PostgreSQL debe buscar ese correo. No pondría la contraseña completa en capturas; comprobaríamos únicamente que el campo almacenado contiene un hash y no ClaveQA1!.

- PP-02 – Guardado y recuperación. Red QA, A(250,200), B(500,200), L1, tramo A-B. Guardar, cerrar editor, volver a abrir y comparar los valores recuperados.

- PP-03 – Integridad de estaciones y líneas. Mismo diseño: Red QA, A, B, L1, A-B. Consultar específicamente diseno, estacion, linea, pasa y tramo utilizando el id_diseno real obtenido durante la prueba.

- PR-01 – Regresión de autenticación. La cuenta puede ser la misma QA, pero acá hay dos datos que no podemos inventar: commit/versión anterior y commit/versión posterior al cambio de autenticación. Para que sea una regresión real tenemos que identificar esos dos commits.

- PR-02 – Regresión del editor. Datos funcionales: Red QA, A, B y L1. Nuevamente necesitamos dos versiones reales del editor: commit anterior y commit posterior al cambio que queramos validar.

- PR-03 – Regresión después de incidencia. No te daría un ID ficticio. Necesitamos seleccionar una incidencia real que haya sido corregida y registrar: identificador, commit con el defecto, commit corregido y datos exactos que reproducían el error.

PA-01 – Flujo completo jugador. Participante anónimo U01; cuenta qa.jugador01@example.com; recorrer registro → login → escenario → edición → guardado → recuperación → simulación. Para aceptación conviene identificar personas como U01, U02, etc., y no colocar información personal innecesaria.

PA-02 – Gestión administrativa. Dos cuentas: ADMIN_QA y JUGADOR_QA. Con ADMIN se prueban usuarios, roles, diseños, configuración e historial; con JUGADOR se intenta acceder a las mismas funciones administrativas y debe rechazarse.

PA-03 – Validación integral. Acá los datos reales no son A/B/L1. Se necesita la versión candidata concreta —idealmente SHA de main—, la matriz de requerimientos vigente y todas las evidencias ejecutadas. Ese SHA se registra el día que hagamos la validación final, no ahora.

EV-02 – Auditoría de seguridad y recuperación 
Validación de autenticación, sesiones, roles, recuperación de contraseña, aislamiento entre usuarios, seguridad HTTP, PostgreSQL y dependencias.

EV-03 – Auditoría de estabilidad y rendimiento 
Validación de rendimiento del mapa, ciclo de vida Phaser, simulación, navegación, responsive y mediciones de P95.

EV-04 – Música contextual y continuidad musical 
Validación del gestor musical, contenedor de aplicación, volumen, silencio, continuidad de pistas, navegación y logout.

EV-05 – Editor y simulación operacional 
Validación del editor, guardado, evaluación educativa, simulador compacto y recorrido integral.

EV-06 – Escala didáctica de simulación 
Validación de UV, horas simuladas, ritmo visual independiente, comparación de ejecuciones, tutorial de simulación y persistencia correspondiente.

ANEXO f

# Estándares de Programación

El desarrollo del sistema se realizó utilizando Java 21, Spring Boot y Phaser 3, aplicando convenciones de nomenclatura ampliamente aceptadas por la comunidad de desarrollo.

Entre ellas se destacan:

- Clases: PascalCase: Las clases se nombran utilizando PascalCase, es decir, cada palabra comienza con una letra mayúscula y no se utilizan espacios ni guiones.

- Ejemplos: Usuario, LineaMetro, EscenarioSimulacion, GestorProyectos.

- Métodos y atributos: Los métodos y los atributos utilizan camelCase, donde la primera palabra comienza con minúscula y las siguientes con mayúscula.

- Ejemplos: crearProyecto(), guardarDiseno(), obtenerUsuario(), cantidadEstaciones, nombreProyecto, velocidadSimulacion.

- Constantes: Las constantes representan valores que no cambian durante la ejecución del programa. Por convención, se escriben completamente en mayúsculas y las palabras se separan mediante guiones bajos.

- Ejemplos: MAX_ESTACIONES, TIEMPO_MAXIMO_SIMULACION, VELOCIDAD_DEFECTO, ESTADO_ACTIVO.

- Paquetes organizados por responsabilidad funcional.

- Ejemplos: modelo, controlador, vista, servicio, repositorio, configuracion, utilidades.

- Idioma utilizado: Como criterio general, los nombres de clases, métodos, atributos, variables, constantes y paquetes se escribirán en español, con el objetivo de facilitar la comprensión del código por parte del equipo de desarrollo y mantener coherencia con la documentación del proyecto.No obstante, podrán utilizarse términos en inglés cuando correspondan a tecnologías, bibliotecas, frameworks, APIs, patrones de diseño o convenciones ampliamente aceptadas por la comunidad de desarrollo, o cuando exista una variable o clase proveniente de una biblioteca externa cuyo nombre no deba modificarse. Asimismo, cuando un identificador en español resulte excesivamente largo, ambiguo o genere conflictos con otro identificador ya existente, podrá emplearse un nombre en inglés que describa claramente su propósito.

Ejemplos en español: usuario, lineaMetro, guardarProyecto(), cantidadUsuarios.

Ejemplos de excepciones: controller, repository, request, response, entityManager, password(), login(), logout(), UUID.

# ESTÁNDARES TIPOGRÁFICOS Y DE FORMATO DEL DOCUMENTO

## Objetivo

El presente documento adopta un conjunto de normas de presentación con el fin de mantener la uniformidad, legibilidad y consistencia en todos los capítulos, tablas, figuras y anexos del proyecto METRONET. Estas normas deberán respetarse durante todo el desarrollo del documento.

## Configuración de página

La configuración general del documento será la siguiente:

- Tamaño del papel: A4 (210 × 297 mm).

- Orientación: Vertical.

- Margen superior: 2,5 cm.

- Margen inferior: 2,5 cm.

- Margen izquierdo: 3 cm.

- Margen derecho: 2,5 cm.

- Pie de página: Nombre del proyecto y numeración consecutiva de páginas.

## Tipografía general

El formato tipográfico utilizado será el siguiente:

### Texto principal

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 11 puntos.

- Estilo: Normal.

- Color: Negro.

- Alineación: Justificada.

### Títulos de primer nivel

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 22 puntos.

- Estilo: Negrita.

- Escritura: Mayúsculas.

- Alineación: Centrada.

### Títulos de segundo nivel

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 16 puntos.

- Estilo: Negrita.

- Alineación: Izquierda.

### Títulos de tercer nivel

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 14 puntos.

- Estilo: Negrita.

- Alineación: Izquierda.

### Subtítulos

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 12 puntos.

- Estilo: Negrita.

- Alineación: Izquierda.

### Contenido de tablas

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 10 puntos.

- Estilo: Normal.

- Alineación: Centrada o izquierda, según el contenido.

### Encabezados de tablas

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 10 puntos.

- Estilo: Negrita.

- Alineación: Centrada.

### Leyendas de figuras

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 10 puntos.

- Estilo: Cursiva.

- Alineación: Centrada.

### Encabezados y pies de página

- Fuente: Calibri.

- Tamaño: 9 puntos.

- Estilo: Normal.

## Espaciado

Se utilizarán los siguientes parámetros:

- Interlineado de 1,15 líneas.

- Espaciado anterior de 0 puntos.

- Espaciado posterior de 6 puntos.

- No se dejarán líneas en blanco entre párrafos.

## Sangría

- Los párrafos tendrán una sangría de primera línea de 1,25 cm.

- Las listas, tablas y viñetas no utilizarán sangría de primera línea.

## Alineación

El documento seguirá los siguientes criterios:

- El texto normal estará justificado.

- Los títulos principales estarán centrados.

- Los subtítulos estarán alineados a la izquierda.

- Las tablas estarán centradas.

- Las imágenes y diagramas estarán centrados.

- Las leyendas de imágenes estarán centradas.

## Uso de negrita

La negrita se empleará exclusivamente para:

- Títulos.

- Subtítulos.

- Encabezados de tablas.

- Conceptos relevantes cuando sea estrictamente necesario.

No se utilizará para resaltar párrafos completos.

## Uso de cursiva

La cursiva se utilizará únicamente para:

- Palabras en idioma extranjero.

- Nombres científicos cuando corresponda.

- Leyendas de ilustraciones o figuras.

## Uso de mayúsculas

Las mayúsculas sostenidas se utilizarán únicamente en:

- Títulos principales.

- Siglas institucionales.

- Nombres de capítulos cuando corresponda.

## Numeración

- El documento utilizará una numeración continua.

- Las tablas se identificarán con el formato:

- Tabla N – Nombre de la tabla

- Las ilustraciones se identificarán con el formato:

- Ilustración N – Nombre de la ilustración

- Los anexos se identificarán mediante letras consecutivas:

- Anexo A, Anexo B, Anexo C, etc.

## Colores

Se mantendrá una línea gráfica uniforme durante todo el documento.

- Azul institucional para títulos.

- Negro para el cuerpo del texto.

- Gris claro para encabezados de tablas.

- Se evitará el uso de colores innecesarios que dificulten la impresión.

## Imágenes y diagramas

Todas las imágenes deberán:

- Estar centradas.

- Tener buena resolución.

- Contar con un título y numeración.

- Ser mencionadas previamente dentro del texto.

## Tablas

Todas las tablas deberán:

- Tener numeración consecutiva.

- Incluir un título descriptivo.

- Mantener el mismo formato en todo el documento.

- Utilizar bordes uniformes.

- Presentar los encabezados en negrita.

## Consistencia documental

Durante todo el desarrollo del proyecto se mantendrán los mismos criterios de presentación respecto a:

- Tipografía.

- Tamaño de fuente.

- Márgenes.

- Espaciado.

- Numeración.

- Estilo de títulos.

- Formato de tablas.

- Formato de ilustraciones.

- Encabezados.

- Pies de página.

Anexo g

# Actas de Reunión

| ACTA DE REUNIÓN N.º 1 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Fase previa |
| Fecha | 09/05/2026 |
| Hora | 16:15 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Dar inicio a la etapa de definiciones del proyecto, organizar las primeras actividades formales y distribuir responsabilidades entre los integrantes. |
| Temas tratados | 1. Investigación del estado del arte sobre sistemas de modelado y simulación de redes de metro. 2. Definición inicial de tecnologías y herramientas de trabajo. 3. Análisis de factibilidad y planificación de una prueba de concepto. 4. Identificación preliminar de riesgos del proyecto. 5. Inicio del análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. 6. Definición preliminar del entorno de desarrollo y repositorios. |
| Resoluciones | • Logan Iglesias queda a cargo del Estado del Arte y el Estudio de Factibilidad. • Juan Fulino queda a cargo del Análisis de Riesgos e Investigación Tecnológica. • Viviana Blumstein queda a cargo del desarrollo inicial del SRS y del análisis preliminar de arquitectura. • Mantener comunicación permanente y revisar en la siguiente reunión la orientación definitiva de METRONET. |
| Próxima reunión | Se propone realizar la próxima reunión durante la segunda quincena de mayo, en modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 2 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Fase previa |
| Fecha | 20/05/2026 |
| Hora | 20:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Realizar seguimiento de las tareas asignadas y avanzar en la definición conjunta de requerimientos y alcance funcional del sistema. |
| Temas tratados | 1. Presentación de avances individuales. 2. Revisión del Estado del Arte y del análisis de factibilidad. 3. Presentación inicial del análisis de riesgos e investigación tecnológica. 4. Revisión de la estructura del SRS y lineamientos de arquitectura. 5. Definición conjunta de requerimientos funcionales y no funcionales. 6. Organización de la documentación y próximos pasos. |
| Resoluciones | • Se aprueban los avances presentados por los integrantes. • Continuar la elaboración colaborativa de requerimientos. • Logan Iglesias consolidará los aportes en el documento principal. • Comunicar al tutor académico los avances alcanzados. • Mantener coordinación activa entre los integrantes. |
| Próxima reunión | La próxima reunión quedará sujeta a coordinación con el Tutor Académico. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 3 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Fase previa |
| Fecha | 27/05/2026 |
| Hora | 19:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo • Lic. José Domínguez – Tutor Académico |
| Ausentes | Juan Fulino |
| Motivo | Realizar seguimiento general del proyecto, revisar la documentación de investigación y factibilidad y recibir lineamientos técnicos y metodológicos del tutor. |
| Temas tratados | 1. Revisión de Estado del Arte, factibilidad y análisis de riesgos. 2. Necesidad de realizar una prueba práctica de factibilidad técnica. 3. Corrección de expresiones ambiguas y adopción de criterios medibles. 4. Revisión de requerimientos funcionales y no funcionales. 5. Diferenciación entre arquitectura lógica y física. 6. Incorporación de planificación, iteraciones, roles y cronograma Gantt. |
| Resoluciones | • Realizar una prueba de factibilidad técnica funcional. • Corregir la documentación para mejorar precisión y verificabilidad. • Ajustar matriz de riesgos, requerimientos y arquitectura. • Incorporar introducción general, objetivos, alcance y componente didáctico. • Elaborar cronograma y diagrama de Gantt. |
| Próxima reunión | Fecha y hora a coordinar entre el equipo y el tutor. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí • Lic. José Domínguez – Tutor Académico – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 4 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Fase previa |
| Fecha | 31/05/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Revisar y validar las correcciones documentales e iniciar la configuración común del entorno de desarrollo. |
| Temas tratados | 1. Revisión de correcciones sobre el documento principal. 2. Validación de cambios incorporados. 3. Configuración del entorno de desarrollo. 4. Instalación y verificación de herramientas. 5. Configuración del repositorio y herramientas colaborativas. 6. Compatibilidad entre frontend, backend y base de datos. |
| Resoluciones | • Se aprueban las correcciones realizadas sobre la documentación. • Se mantiene la selección tecnológica definida para METRONET. • Continuar las pruebas técnicas de integración. • Mantener actualizado el repositorio con los avances de cada integrante. |
| Próxima reunión | 07/06/2026 a las 22:00, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 5 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Iteración 1 |
| Fecha | 07/06/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Realizar seguimiento técnico de la Iteración 1, con foco en base de datos, arquitectura y preparación del entorno de desarrollo. |
| Temas tratados | 1. Revisión del diseño de la base de datos. 2. Análisis de entidades, relaciones y estructura del modelo de datos. 3. Revisión de la arquitectura multicapa y patrón MVC. 4. Integración entre frontend, backend y base de datos. 5. Validación del entorno común de desarrollo. 6. Ajustes menores de documentación. |
| Resoluciones | • Se validan los avances del diseño de base de datos. • Se mantiene la arquitectura multicapa y el patrón MVC. • Se confirma que los entornos de desarrollo se encuentran operativos. • Comenzar progresivamente las tareas de implementación. • Mantener repositorio y documentación actualizados. |
| Próxima reunión | Se acuerda continuar con reuniones periódicas de seguimiento. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 6 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 1 |
| Fecha | 16/06/2026 |
| Hora | 16:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Realizar seguimiento interno de la infraestructura base y coordinar las tareas de autenticación, persistencia y estructura inicial de la aplicación. |
| Temas tratados | 1. Estado del repositorio GitHub y estrategia de ramas. 2. Diseño inicial de PostgreSQL. 3. Estructura base de frontend y backend. 4. Primeras pruebas de comunicación con la base de datos. 5. Organización de paquetes y componentes. 6. Distribución de tareas para registro e inicio de sesión. |
| Resoluciones | • Finalizar la estructura base de frontend y backend. • Continuar la integración con PostgreSQL. • Priorizar el módulo de registro e inicio de sesión. • Registrar errores detectados durante las pruebas de integración. • Mantener commits identificados por funcionalidad. |
| Próxima reunión | 25/06/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 7 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Iteración 1 |
| Fecha | 25/06/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Lic. José Domínguez – Tutor Académico |
| Ausentes | Juan Fulino y Viviana Blumstein |
| Motivo | Presentar al tutor los avances de la primera iteración y recibir lineamientos para Plan de Calidad, Plan de Testing, métricas y continuidad del desarrollo. |
| Temas tratados | 1. Avances de la Primera Iteración. 2. Estado general de la documentación. 3. Lineamientos para el Plan de Calidad. 4. Criterios para el Plan de Testing. 5. Definición de métricas de proyecto. 6. Planificación del inicio de la etapa de desarrollo funcional. 7. Módulo de registro e inicio de sesión. |
| Resoluciones | • Elaborar el Plan de Calidad. • Desarrollar el Plan de Testing. • Incorporar métricas para medir avance y calidad. • Reorganizar la documentación según los lineamientos del tutor. • Continuar con el desarrollo del módulo de autenticación. |
| Próxima reunión | Nueva reunión con el tutor durante julio, en fecha y horario a confirmar. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Lic. José Domínguez – Tutor Académico – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 8 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Transición Iteración 1/2 |
| Fecha | 09/07/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | Juan Fulino y Lic. José Domínguez |
| Motivo | Revisar Plan de Calidad, Métricas y Plan de Testing y distribuir responsabilidades para el desarrollo visual de la Iteración 2. |
| Temas tratados | 1. Revisión de avances del Plan de Calidad. 2. Estado de las Métricas del Proyecto. 3. Seguimiento del Plan de Testing. 4. Distribución de responsabilidades de desarrollo. 5. Planificación del trabajo sobre mapa, líneas y estaciones. |
| Resoluciones | • Continuar los ajustes del Plan de Calidad, Métricas y Testing. • Logan Iglesias desarrollará el módulo del mapa. • Viviana Blumstein y Juan Fulino trabajarán sobre líneas y estaciones. • Ejecutar pruebas integrales luego de completar los módulos. |
| Próxima reunión | 25/07/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 9 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 2 |
| Fecha | 25/07/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Realizar seguimiento del desarrollo del editor visual de redes y revisar el avance de mapa, estaciones, líneas y conexiones. |
| Temas tratados | 1. Estado del mapa interactivo. 2. Creación y representación de estaciones. 3. Creación de líneas. 4. Conexión entre estaciones. 5. Edición y eliminación de elementos. 6. Dificultades técnicas vinculadas al aprendizaje de Phaser. 7. Guardado y recuperación de diseños. |
| Resoluciones | • Mantener como prioridad la funcionalidad básica del editor. • Corregir errores de interacción antes de incorporar mejoras visuales. • Continuar con las validaciones de conexiones. • Implementar guardado y recuperación de diseños. • Reprogramar tareas que no puedan cerrarse dentro de julio. |
| Próxima reunión | Primera semana de agosto, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Juan Fulino – Integrante del equipo – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 10 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 3 |
| Fecha | 02/08/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | Juan Fulino – Integrante del equipo |
| Motivo | Planificar el inicio del motor de simulación y coordinar el cierre de pendientes provenientes del editor visual. |
| Temas tratados | 1. Incorporación de unidades de metro. 2. Movimiento entre estaciones. 3. Parámetros iniciales de velocidad. 4. Vinculación de unidades con líneas. 5. Pendientes del editor visual. 6. Estrategia de pruebas incrementales. |
| Resoluciones | • Implementar inicialmente una simulación simple. • Validar el movimiento con una cantidad reducida de elementos. • Mantener desacoplada la lógica de simulación de la representación gráfica. • Cerrar progresivamente los pendientes de la Iteración 2. |
| Próxima reunión | 09/08/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 11 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 3 |
| Fecha | 09/08/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | Juan Fulino – Integrante del equipo |
| Motivo | Revisar el comportamiento del movimiento de unidades y definir los parámetros y controles básicos de simulación. |
| Temas tratados | 1. Movimiento de unidades dentro de la red. 2. Configuración de velocidad y frecuencia. 3. Cantidad de unidades simultáneas. 4. Funciones de pausa y reinicio. 5. Visualización de recorridos. 6. Problemas de rendimiento y estabilidad. |
| Resoluciones | • Priorizar estabilidad antes de aumentar la cantidad de unidades. • Implementar controles de pausa y reinicio. • Registrar errores de movimiento y comportamiento gráfico. • Continuar pruebas incrementales con escenarios pequeños. |
| Próxima reunión | 14/08/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 12 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Acta original normalizada |
| Etapa / Iteración | Iteración 3 |
| Fecha | 14/08/2026 |
| Hora | 21:30 aprox. |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | Juan Fulino |
| Motivo | Revisar lineamientos documentales, métricas de calidad, actividades operativas y prioridades técnicas del proyecto. |
| Temas tratados | 1. Reubicación del Estado del Arte. 2. Traslado de estándares al anexo. 3. Comparabilidad entre valores estimados y ejecutados. 4. Separación de responsabilidades de Gerencia y Calidad. 5. Definición de experiencia de usuario y criterios de éxito. 6. Uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo supervisada. 7. Priorización de funcionalidades pendientes. |
| Resoluciones | • Reorganizar la documentación y trasladar los estándares al anexo. • Separar responsabilidades de Gerencia de Proyecto y Calidad. • Revisar métricas y gráficas para asegurar comparabilidad. • Definir criterios de éxito y esquema de experiencia de usuario. • Continuar con las funcionalidades pendientes del editor y simulación. |
| Próxima reunión | A coordinar entre los integrantes del equipo. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 13 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 3 |
| Fecha | 23/08/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | Juan Fulino – Integrante del equipo |
| Motivo | Realizar seguimiento del motor de simulación y definir el comportamiento del componente didáctico y de retroalimentación al usuario. |
| Temas tratados | 1. Estado del movimiento de unidades. 2. Parámetros de simulación. 3. Mensajes informativos. 4. Advertencias y recomendaciones. 5. Retroalimentación educativa. 6. Escenarios de aprendizaje y validación. |
| Resoluciones | • Incorporar mensajes comprensibles durante la simulación. • Diferenciar advertencias de errores bloqueantes. • Mantener el componente didáctico dentro del alcance funcional. • Preparar pruebas específicas para simulación y retroalimentación. |
| Próxima reunión | 30/08/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 14 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 3 |
| Fecha | 30/08/2026 |
| Hora | 22:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | — |
| Motivo | Revisar el cierre previsto de la Iteración 3 y analizar las tareas pendientes, riesgos y desvíos acumulados. |
| Temas tratados | 1. Avance del motor de simulación. 2. Estado de las pruebas. 3. Parámetros y comportamiento gráfico. 4. Componente didáctico pendiente. 5. Riesgos técnicos y de cronograma. 6. Desvíos respecto de la planificación. |
| Resoluciones | • No considerar cerrada la iteración mientras permanezca pendiente la retroalimentación didáctica. • Trasladar a setiembre las tareas que no pudieron completarse. • Priorizar la estabilización del motor de simulación. • Registrar los desvíos temporales. • Continuar el testing funcional. |
| Próxima reunión | Primera semana de setiembre, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 15 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Transición Iteración 3/4 |
| Fecha | 06/09/2026 |
| Hora | 10:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | • Juan Fulino – Integrante del equipo |
| Motivo | Realizar seguimiento de las tareas retrasadas de la Iteración 3 e iniciar progresivamente la integración final del sistema. |
| Temas tratados | 1. Estado de la simulación. 2. Corrección de errores. 3. Mensajes informativos y retroalimentación. 4. Integración frontend, backend y base de datos. 5. Revisión de riesgos. 6. Estado del cronograma y métricas. |
| Resoluciones | • Completar las funciones pendientes de simulación. • Mantener la actividad didáctica como pendiente hasta su validación. • Comenzar la integración general sin considerar cerrada la Iteración 3. • Registrar incidencias y correcciones. • Actualizar métricas de alcance y cronograma. |
| Próxima reunión | 13/09/2026, modalidad virtual. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 16 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 4 |
| Fecha | 13/09/2026 |
| Hora | 16:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | • Juan Fulino – Integrante del equipo |
| Motivo | Coordinar las actividades iniciales de la Iteración 4, con foco en integración, administración, testing y preparación de la etapa final. |
| Temas tratados | 1. Integración completa de componentes. 2. Funcionalidades administrativas. 3. Corrección de errores. 4. Requerimientos no funcionales. 5. Pruebas pendientes de navegador y persistencia. 6. Actualización de métricas y documentación. 7. Preparación de la validación final. |
| Resoluciones | • Priorizar integración y estabilidad. • Continuar las funcionalidades administrativas. • Mantener un registro de defectos. • Preparar pruebas de navegador y persistencia real. • Completar evidencias de testing. • Actualizar la documentación de acuerdo con el estado real del producto. |
| Próxima reunión | A coordinar durante la segunda quincena de setiembre. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí • Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Sí |

| ACTA DE REUNIÓN N.º 16 – METRONET |  |
| --- | --- |
| Estado documental | Reconstrucción retrospectiva para validación del equipo |
| Etapa / Iteración | Iteración 4 |
| Fecha | 27/09/2026 |
| Hora | 16:00 |
| Modalidad | Virtual |
| Participantes | • Logan Iglesias – Gerente de Proyecto • Juan Fulino – Integrante del equipo • Viviana Blumstein – Integrante del equipo |
| Ausentes | • Sin ausentes |
| Motivo | Revisar el estado de integración final de METRONET, las funcionalidades incorporadas durante la Iteración 4, los resultados actuales de testing y las modificaciones necesarias para mantener alineada la documentación v0.7 con el sistema implementado. |
| Temas tratados | - Estado general de integración frontend, backend y PostgreSQL. - Incorporación de la escala didáctica UV y duración mediante horas simuladas. - Separación entre UV, horas simuladas y ritmo visual de reproducción. - Actualización del recorrido educativo y validación de los diez niveles. - Tutoriales, ayuda contextual, glosario, puntajes y ranking. - Música contextual, continuidad musical y contenedor de aplicación. - Gestión mediante Mis Diseños y eliminación administrativa. - Revisión de seguridad, autenticación, recuperación de contraseña y controles HTTP. - Resultados actuales de las suites backend y frontend. |
| Resoluciones | - Mantener la arquitectura cliente-servidor multicapa definida para METRONET. - Documentar UV como escala didáctica sin equivalencia física y diferenciarla del ritmo visual. - Actualizar las fichas de testing de acuerdo con la evidencia realmente ejecutada. - Incorporar nuevas fichas para recuperación, progresión educativa, geografía, audio y seguridad. - Mantener separadas las pruebas automatizadas de las pruebas de aceptación con participantes. - Incorporar al Anexo F las auditorías técnicas del 26 y 27 de setiembre. - Corregir las inconsistencias de nomenclatura, numeración y referencias detectadas en la versión v0.7. - Revisar la documentación tecnológica para resolver la diferencia existente entre Phaser 3 declarado históricamente y Phaser 4.1.0 implementado actualmente. - Continuar la revisión final de casos de uso, diagramas, modelo de datos y manuales. |
| Próxima reunión | A coordinar durante la segunda quincena de setiembre. |
| Constancia y aceptación | La presente acta se incorpora a la documentación del Proyecto Integrador METRONET. La conformidad podrá instrumentarse mediante firma o confirmación electrónica de las partes. |
| Conformidad | - Logan Iglesias – Gerente de Proyecto – Sí - Viviana Blumstein – Integrante del equipo – Si - Juan Fulino – Integrante del equipo - Si |

anexo h

# Registro de Cambios en la documentacion

Con el fin de garantizar la trazabilidad de las modificaciones realizadas durante el desarrollo de METRONET, se mantendrá un registro de los cambios aprobados por el equipo de trabajo y el tutor académico. Este registro permitirá identificar la fecha de cada modificación, su responsable, el motivo del cambio y el impacto generado sobre el proyecto.

Tabla 72 - Registro de cambios en la documentacio.

anexo i

# PLANIFICACION

## Cronograma

| Fase / Iteración del Proyecto | Período Sugerido | N° Actividad | Actividad Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase previa: análisis y planificación | Mayo | 1 | Investigación tecnológica |
|  |  | 2 | Definición de requerimientos |
|  |  | 3 | Estudio de factibilidad |
|  |  | 4 | Análisis de riesgos |
|  |  | 5 | Diseño general de arquitectura |
|  |  | 6 | Definición del entorno de desarrollo y planificación inicial del proyecto |
| Iteración 1: Implementación de la Infraestructura Base, Gestión de Usuarios y Persistencia de Datos | Junio | 1 | Configuración del entorno de desarrollo |
|  |  | 2 | Creación del repositorio GitHub |
|  |  | 3 | Diseño inicial de base de datos |
|  |  | 4 | Estructura inicial frontend/backend |
|  |  | 5 | Integración básica con PostgreSQL |
|  |  | 6 | Registro e inicio de sesión, creación y guardado |
|  |  | 7 | Última semana: testing de acceso, conexión y persistencia |
| Iteración 2: Desarrollo del Editor Visual de Redes de Metro y Gestión de Diseños | Julio | 1 | Desarrollo del mapa interactivo |
|  |  | 2 | Creación de estaciones |
|  |  | 3 | Creación de líneas |
|  |  | 4 | Conexión entre estaciones, edición y eliminación de elementos |
|  |  | 5 | Validación de conexiones |
|  |  | 6 | Identificación básica de transbordos y guardado de la red diseñada |
|  |  | 7 | Última semana: testing de creación, edición, eliminación, validaciones y recuperación de datos |
| Iteración 3: Implementación del Motor de Simulación y Componentes Didácticos Interactivos | Agosto | 1 | Incorporación de unidades de metro |
|  |  | 2 | Movimiento dentro de la red |
|  |  | 3 | Configuración de velocidad, frecuencia y cantidad de unidades, pausa, reinicio, visualización de recorridos, mensajes informativos, advertencias, recomendaciones y retroalimentación visual |
|  |  | 4 | Última semana: testing de simulación, parámetros, comportamiento gráfico y mensajes didácticos |
| Iteración 4: Integración Final del Sistema, Optimización, Validación y Preparación para la Entrega | Setiembre y Octubre | 1 | Integración completa frontend, backend y base de datos. Funcionalidades de administración |
|  |  | 2 | Optimización de rendimiento |
|  |  | 3 | Corrección de errores |
|  |  | 4 | Mejoras de interfaz |
|  |  | 5 | Pruebas de navegador |
|  |  | 6 | Revisión de seguridad |
|  |  | 7 | Validación de requerimientos no funcionales, documentación final y preparación de entrega |
|  |  | 8 | Última semana: pruebas integrales y validación final del sistema |

Tabla 73 - Iteraciones.

## planificacion de las Iteraciones

|  | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lun |  | 1 |  |  |  |  |
| Mar |  | 2 |  |  | 1 |  |
| Mie |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
| Jue |  | 4 | 2 |  | 3 | 1 |
| Vie | 1 | 5 | 3 |  | 4 | 2 |
| Sab | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Dom | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| Lun | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| Mar | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| Mie | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| Jue | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 |
| Vie | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 |
| Sab | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 |
| Dom | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 |
| Lun | 11 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 |
| Mar | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 |
| Mie | 13 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 |
| Jue | 14 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 |
| Vie | 15 | 19 | 17 | 14 | 18 | 16 |
| Sab | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 |
| Dom | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 |
| Lun | 18 | 22 | 20 | 17 | 21 | 19 |
| Mar | 19 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 |
| Mie | 20 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 |
| Jue | 21 | 25 | 23 | 20 | 24 | 22 |
| Vie | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 |
| Sab | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 |
| Dom | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 |
| Lun | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 26 |
| Mar | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 |
| Mie | 27 |  | 29 | 26 | 30 | 28 |
| Jue | 28 |  | 30 | 27 |  | 29 |
| Vie | 29 |  | 31 | 28 |  | 30 |
| Sab | 30 |  |  | 29 |  | 31 |
| Dom | 31 |  |  | 30 |  |  |
| Lun |  |  |  | 31 |  |  |

Tabla 74 - Planificacion por Iteraciones.

## planificacion de los Hitos

Tabla 75 - Diagrama de Gantt del Proyecto.

ANEXO j

# GLOSARIO GENERAL DE METRONET

El presente glosario reúne los principales términos técnicos, funcionales, académicos y documentales utilizados durante el desarrollo del proyecto METRONET. Su finalidad es unificar criterios, facilitar la interpretación de la documentación y mantener una terminología común entre los requerimientos, la aplicación, la arquitectura, la base de datos, el testing y la gestión del proyecto.

| Conceptos generales de METRONET |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| METRONET | Aplicación web académica y didáctica orientada al diseño, representación y simulación de redes de metro mediante una interfaz gráfica interactiva. |
| Proyecto Integrador | Trabajo académico mediante el cual se integran conocimientos de análisis, programación, bases de datos, arquitectura, testing, gestión y documentación adquiridos durante la carrera. |
| Proyecto | Término utilizado en determinadas partes de la documentación para representar un conjunto de diseños, configuraciones y simulaciones asociadas a un usuario. |
| Diseño | Representación de una red de metro utilizada como estructura principal para estaciones, líneas, conexiones, unidades, escenarios y simulaciones. |
| Sistema | Conjunto formado por frontend, backend, base de datos y demás componentes que permiten el funcionamiento de METRONET. |
| Funcionalidad | Comportamiento o capacidad ofrecida por el sistema para satisfacer una necesidad del usuario o administrador. |
| Requerimiento | Condición o capacidad que debe satisfacer el sistema y que sirve como referencia para diseño, implementación y validación. |
| Requerimiento funcional | Requerimiento que especifica una acción, servicio o comportamiento que debe proporcionar el sistema. |
| Requerimiento no funcional | Requerimiento que establece características de calidad o restricciones, como seguridad, rendimiento, compatibilidad, arquitectura o mantenibilidad. |
| Regla de negocio | Condición que controla o limita el comportamiento de una funcionalidad de acuerdo con las necesidades definidas para METRONET. |
| Alcance | Conjunto de funcionalidades, tecnologías, actividades y objetivos que forman parte oficialmente del proyecto. |
| DEFINIDO | Elemento establecido formalmente por la documentación vigente del proyecto. |
| IMPLEMENTADO | Elemento que existe realmente en código, configuración, scripts, base de datos u otros artefactos del repositorio. |
| EVIDENCIA | Resultado verificable que demuestra que una actividad, prueba o comportamiento fue efectivamente ejecutado y comprobado. |
| PROPUESTO | Cambio, mejora o alternativa sugerida que todavía no fue adoptada formalmente por el proyecto. |
| Trazabilidad | Capacidad de relacionar un requerimiento con su caso de uso, implementación, prueba, evidencia y documentación correspondiente. |
| Criterio de aceptación | Condición observable que debe cumplirse para considerar aceptable una funcionalidad o resultado. |
| Versión candidata | Versión del sistema considerada suficientemente estable para realizar validaciones finales antes de una entrega. |

Tabla 76 - Conceptos generales de METRONET.

| Usuarios y roles |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Usuario | Persona registrada en METRONET que puede acceder a las funcionalidades habilitadas según su rol. |
| Jugador | Usuario que utiliza las funcionalidades educativas, de diseño y simulación de METRONET. |
| Administrador | Usuario con privilegios especiales para gestionar y supervisar diferentes elementos de la plataforma. |
| Rol | Categoría que determina los permisos y funcionalidades disponibles para un usuario. |
| ADMIN | Valor utilizado para identificar a los usuarios con privilegios administrativos. |
| JUGADOR | Valor utilizado para identificar a los usuarios que utilizan principalmente las funcionalidades educativas y de simulación. |
| Registro de usuario | Proceso mediante el cual una persona crea una cuenta en METRONET. |
| Inicio de sesión | Proceso de autenticación mediante el cual un usuario obtiene acceso a la plataforma. |
| Cierre de sesión | Proceso mediante el cual se finaliza una sesión activa y se invalida el acceso correspondiente. |
| Perfil | Conjunto de información personal y de acceso asociada a un usuario. |
| Datos personales | Información almacenada para identificar y gestionar una cuenta, como nombre, apellido y correo electrónico. |
| Consentimiento de datos | Aceptación proporcionada por el usuario para permitir el almacenamiento de los datos utilizados durante el registro. |
| Identificador de administrador | Identificador específico que puede utilizarse para autenticar a un usuario con rol administrativo. |
| Gestión de usuarios | Funcionalidad administrativa que permite consultar y realizar operaciones autorizadas sobre usuarios registrados. |
| Gestión de roles | Funcionalidad que permite modificar o administrar los roles asignados a los usuarios. |
| Configuración general | Parámetro global utilizado para modificar determinados comportamientos de la aplicación. |
| Modo de mantenimiento | Configuración administrativa que restringe temporalmente determinadas operaciones realizadas por usuarios jugadores. |
| Actividad administrativa | Acción relevante efectuada por un administrador y registrada para mantener trazabilidad. |
| Historial administrativo | Conjunto de registros correspondientes a acciones realizadas dentro del módulo de administración. |
| Supervisión | Consulta y control administrativo sobre información como usuarios, diseños, escenarios y configuraciones. |

Tabla 77 - Usuarios y roles.

| Red de metro (conceptos de dominio) |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Red de metro | Conjunto organizado de líneas, estaciones, conexiones, tramos y unidades representado dentro de un diseño. |
| Línea de metro | Conjunto de estaciones y segmentos que conforman un recorrido dentro de la red. |
| Estación | Punto de parada representado dentro de una red de metro. |
| Estación de transbordo | Estación que pertenece a más de una línea y permite representar una conexión entre recorridos diferentes. |
| Transbordo | Relación conceptual mediante la cual una estación permite vincular diferentes líneas. |
| Conexión | Concepto funcional que representa un enlace entre estaciones dentro de una red. |
| PASA | Tabla asociativa utilizada en la implementación actual para indicar qué estaciones pertenecen a una determinada línea. |
| Tramo | Segmento de una línea que conecta específicamente dos estaciones diferentes. |
| Unidad de metro | Vehículo o unidad de transporte asignada a una línea y utilizada durante la simulación. |
| Metro | Nombre utilizado en el modelo de datos para representar una unidad de transporte de la red. |
| Capacidad | Cantidad máxima configurada para una unidad de metro. |
| Velocidad promedio | Valor asociado a una unidad de metro utilizado para representar su comportamiento dentro de la aplicación. |
| Editor de red | Componente de la interfaz que permite crear, modificar y eliminar elementos de un diseño. |
| Diseño editable | Diseño sobre el cual el usuario posee autorización para realizar modificaciones. |
| Diseño progresivo | Diseño asociado al recorrido educativo cuyas posibilidades de edición dependen de las reglas del escenario. |
| Validación de red | Proceso utilizado para comprobar que un diseño cumple las condiciones necesarias antes de determinadas operaciones o simulaciones. |
| Red válida | Diseño que cumple las reglas de consistencia requeridas para la actividad correspondiente. |
| Red conectada | Red cuyos elementos poseen relaciones suficientes para formar el recorrido requerido. |
| Estación aislada | Estación que no se encuentra correctamente integrada al resto de la red según las reglas de validación. |
| Duplicación | Situación en la que se intenta registrar nuevamente un elemento que debe ser único dentro de su contexto. |

Tabla 78 - Red de metro (conceptos de dominio). de metro (conceptos de dominio)

| Componentes didácticos y educativos |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Componente didáctico | Conjunto de funcionalidades orientadas a que el usuario aprenda progresivamente mediante actividades de diseño y simulación. |
| Escenario | Configuración didáctica que define objetivos, instrucciones, dificultad y condiciones de una actividad. |
| Nivel | Escenario educativo que forma parte de un recorrido progresivo y presenta objetivos que deben ser cumplidos. |
| Edición Libre | Modalidad de escenario que permite realizar actividades de diseño sin pertenecer necesariamente a un nivel progresivo. |
| Modo Libre | Modalidad que habilita el uso general de las herramientas sin una consigna obligatoria luego de cumplir las condiciones establecidas por el recorrido educativo. |
| Recorrido educativo | Secuencia organizada de niveles mediante la cual el usuario avanza progresivamente por las funcionalidades de METRONET. |
| Progresión educativa | Avance del usuario a través de los niveles y objetivos definidos por el sistema. |
| Campaña | Ejecución completa o parcial del recorrido educativo de un usuario. |
| Número de campaña | Identificador utilizado para distinguir diferentes recorridos realizados por un mismo usuario. |
| Nivel desbloqueado | Nivel que se encuentra disponible para ser iniciado por el usuario. |
| Desbloqueo | Acción mediante la cual una funcionalidad, nivel o Modo Libre pasa a estar disponible luego de cumplir determinadas condiciones. |
| Intento | Participación concreta de un usuario en un escenario. |
| Progreso | Valor utilizado para representar el avance alcanzado durante un intento o recorrido educativo. |
| Consigna | Instrucción principal que informa al usuario qué debe realizar dentro de una actividad. |
| Objetivo | Resultado que el usuario debe alcanzar dentro de un escenario. |
| Dificultad | Clasificación utilizada para representar el nivel de complejidad de un escenario. |
| Reglas de éxito | Condiciones almacenadas para determinar si un usuario cumplió correctamente un escenario. |
| Herramientas habilitadas | Conjunto de funciones que pueden utilizarse durante un nivel determinado. |
| Retroalimentación educativa | Información proporcionada por el sistema para explicar resultados, orientar al usuario o ayudarlo a corregir errores. |
| Observación | Mensaje informativo generado para explicar un aspecto relevante del comportamiento de la actividad. |
| Recomendación | Sugerencia proporcionada al usuario con finalidad educativa. |
| Reintento | Nueva ejecución de un escenario luego de un intento anterior. |
| Reinicio del recorrido | Inicio de una nueva campaña educativa sin eliminar necesariamente el historial generado anteriormente. |
| Historial educativo | Información acumulada de intentos, resultados, diseños y simulaciones realizados durante los recorridos del usuario. |
| Mapa interactivo | Espacio gráfico donde el usuario visualiza referencias geográficas y construye la red de metro. |
| Zona | Agrupación territorial utilizada para organizar o filtrar sectores representados dentro del mapa. |
| Barrio | División geográfica representada dentro del mapa de Montevideo. |

Tabla 79 - Componentes didácticos y educativos.

| Geografía y mapa |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Punto de interés (POI) | Referencia geográfica que puede ser consultada por el usuario o utilizada como objetivo de determinados escenarios educativos. |
| Referencia geográfica | Elemento territorial utilizado para contextualizar una ubicación o actividad dentro del mapa. |
| Capa | Componente visual independiente utilizado para representar un determinado conjunto de información dentro del mapa. |
| Capa de mapa base | Capa que contiene la representación visual básica sobre la que se dibujan los demás elementos. |
| Capa de barrios | Capa encargada de representar los límites o elementos correspondientes a los barrios. |
| Capa de zonas | Capa utilizada para representar agrupaciones territoriales. |
| Capa de puntos de interés | Capa responsable de representar los puntos de interés disponibles. |
| Capa de red de metro | Capa que representa gráficamente estaciones, líneas y otros elementos pertenecientes al diseño del usuario. |
| Selector geográfico | Control de interfaz utilizado para seleccionar zonas o barrios. |
| Panel de puntos de interés | Componente de interfaz utilizado para consultar y seleccionar referencias geográficas. |

Tabla 80 - Geografía y mapa.

| Simulación |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Zoom | Funcionalidad que permite aumentar o disminuir la escala de visualización del mapa. |
| Enfoque | Acción que centra o ajusta la visualización sobre un elemento o conjunto determinado. |
| Simulación | Proceso mediante el cual METRONET representa gráficamente el funcionamiento de una red de metro. |
| Ejecución de simulación | Instancia concreta en la que se inicia y procesa una simulación sobre un diseño. |
| Parámetro de simulación | Valor configurable que modifica el comportamiento de una ejecución. |
| Velocidad de simulación | Multiplicador utilizado para modificar la velocidad con la que se representa visualmente una ejecución. |
| Duración | Tiempo configurado para la ejecución de una simulación. |
| Movimiento | Representación visual del desplazamiento de las unidades de metro por la red. |
| Pausa | Suspensión temporal de la representación visual de una simulación. |
| Reanudación | Continuación de una simulación previamente pausada. |
| Detención | Finalización anticipada de la ejecución visual. |
| Reinicio de simulación | Acción que vuelve a comenzar la representación de la simulación. |
| Estado de simulación | Situación en la que se encuentra una ejecución en un momento determinado. |

Tabla 81 - Simulación.

| Seguridad y autenticación |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Resultado de simulación | Información generada una vez procesada una ejecución. |
| Puntaje | Valor numérico utilizado para representar el desempeño alcanzado durante determinados intentos o simulaciones. |
| Comentario de simulación | Información descriptiva almacenada como parte del resultado de una ejecución. |
| Fecha de ejecución | Fecha y hora en que una simulación fue registrada. |
| Estabilidad de simulación | Capacidad de las simulaciones para completarse sin bloqueos o cierres inesperados. |
| Autenticación | Proceso mediante el cual el sistema verifica la identidad de un usuario antes de permitirle acceder. |
| Autorización | Verificación de que un usuario autenticado posee permisos suficientes para realizar una operación. |
| Credencial | Información utilizada para comprobar la identidad o autorización de un usuario. |
| Contraseña | Credencial secreta utilizada durante la autenticación. |
| Hash | Representación irreversible utilizada para almacenar de manera protegida una contraseña u otro valor sensible. |
| BCrypt | Algoritmo utilizado por el backend para proteger contraseñas mediante hash. |
| PasswordEncoder | Componente utilizado para codificar y verificar contraseñas o valores protegidos. |
| Sesión | Estado temporal que representa a un usuario autenticado dentro del sistema. |
| Token de sesión | Valor generado para identificar una sesión activa y autorizar solicitudes posteriores. |
| Token de portador | Forma de transmitir un token de autorización dentro del encabezado HTTP correspondiente. |
| Expiración | Momento a partir del cual una sesión, código o autorización temporal deja de ser válida. |
| Invalidación | Proceso mediante el cual una credencial temporal o sesión deja de ser aceptada antes o después de su vencimiento. |
| Recuperación de contraseña | Proceso utilizado para permitir que un usuario restablezca su contraseña cuando no puede acceder a su cuenta. |
| Código de recuperación | Código temporal enviado al correo registrado para verificar una solicitud de recuperación. |
| Token de recuperación | Credencial temporal generada luego de validar correctamente el código de recuperación. |
| Intento fallido | Verificación incorrecta realizada durante un proceso de autenticación o recuperación. |
| Bloqueo de recuperación | Estado alcanzado cuando se supera el máximo permitido de intentos incorrectos de verificación. |

Tabla 82 - Seguridad y autenticación.

| Arquitectura de software |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| SMTP | Protocolo utilizado por el sistema para enviar correos electrónicos, como los correspondientes a recuperación de contraseña. |
| Información sensible | Dato que debe ser protegido, como contraseñas, tokens, claves o credenciales de infraestructura. |
| Variable de entorno | Parámetro externo utilizado para proporcionar configuración al sistema sin incorporarla directamente al código fuente. |
| METRONET_ | Prefijo utilizado para las variables de entorno propias de configuración de METRONET. |
| Arquitectura de software | Organización general de los componentes del sistema y de las relaciones existentes entre ellos. |
| Arquitectura cliente-servidor | Modelo en el que el frontend actúa como cliente y se comunica con un backend encargado de procesar solicitudes y acceder a los datos. |
| Arquitectura multicapa | Organización del sistema mediante capas con responsabilidades diferenciadas. |
| Arquitectura lógica | Representación conceptual de la distribución de responsabilidades entre los componentes. |
| Arquitectura física | Representación de cómo los componentes se ejecutan o distribuyen en el entorno real. |
| Capa de presentación | Capa responsable de la interfaz y de la interacción directa con el usuario. |
| Capa de control | Capa que recibe solicitudes y dirige su procesamiento hacia los componentes correspondientes. |
| Capa de negocio | Capa donde se implementan las reglas y procesos principales del sistema. |
| Capa de persistencia | Capa encargada de acceder, consultar y modificar información almacenada. |
| Capa de datos | Capa correspondiente al almacenamiento permanente de la información. |
| Frontend | Parte de la aplicación ejecutada del lado del usuario y responsable de la interfaz gráfica. |
| Backend | Parte de la aplicación responsable de reglas de negocio, servicios y acceso a los datos. |
| MVC | Patrón Modelo–Vista–Controlador utilizado para separar datos, presentación y coordinación de operaciones. |
| Modelo (Model) | Parte del patrón MVC asociada con los datos y elementos del dominio. |
| Vista (View) | Parte del patrón MVC encargada de presentar información y recibir interacción del usuario. |
| Controlador (Controller) | Componente que recibe solicitudes, coordina operaciones y devuelve respuestas. |
| Service | Componente del backend utilizado para concentrar reglas y lógica de negocio. |
| Repository | Componente encargado de abstraer determinadas operaciones de acceso a datos. |
| DTO | Objeto de transferencia utilizado para transportar datos entre capas o mediante la API sin exponer directamente el modelo interno. |
| Entidad | Representación de un elemento persistente o perteneciente al dominio del sistema. |
| API | Interfaz que permite la comunicación estructurada entre diferentes componentes de software. |
| API REST | Interfaz HTTP organizada alrededor de recursos y operaciones accesibles mediante endpoints. |
| Endpoint | Dirección de la API asociada a una operación concreta. |
| HTTP | Protocolo utilizado para la comunicación entre frontend y backend. |
| JSON | Formato utilizado para intercambiar información estructurada entre componentes. |
| Solicitud HTTP | Petición enviada desde un cliente hacia un servicio del backend. |
| Respuesta HTTP | Información devuelta por el backend como resultado de una solicitud. |
| Facade | Patrón utilizado para simplificar el acceso a operaciones complejas mediante una interfaz centralizada. |
| Modularidad | Organización del software en componentes separados con responsabilidades claras. |
| Reutilización | Capacidad de utilizar un mismo componente en diferentes partes del sistema. |
| Mantenibilidad | Facilidad con la que el software puede ser comprendido, corregido o modificado. |
| Base de datos relacional | Sistema de almacenamiento organizado mediante tablas relacionadas entre sí. |
| PostgreSQL | Sistema gestor de base de datos relacional utilizado por METRONET. |
| Modelo de datos | Representación estructurada de las entidades, atributos y relaciones utilizadas por el sistema. |
| Modelo relacional | Representación de la información mediante tablas, claves y relaciones. |
| MER | Modelo Entidad–Relación utilizado para representar conceptualmente entidades y relaciones de la base de datos. |

Tabla 83 - Arquitectura de software.

Uarios

| Persistencia y base de datos |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Tabla | Estructura relacional utilizada para almacenar registros de un mismo tipo. |
| Registro | Fila de una tabla que representa una instancia concreta de información. |
| Campo | Columna de una tabla correspondiente a un dato específico. |
| Clave primaria (PK) | Campo o conjunto de campos que identifica de manera única un registro. |
| Clave foránea (FK) | Campo o conjunto de campos que referencia la clave de otra tabla. |
| Clave compuesta | Clave formada por más de un campo. |
| Integridad referencial | Conjunto de reglas que aseguran que las relaciones entre tablas se mantengan válidas. |
| NOT NULL | Restricción que obliga a que un campo tenga un valor. |
| UNIQUE | Restricción que impide valores duplicados en un campo o combinación de campos. |
| CHECK | Restricción que limita los valores permitidos según una condición determinada. |
| Índice | Estructura auxiliar utilizada para mejorar determinadas consultas sobre la base de datos. |
| ON DELETE CASCADE | Regla que elimina registros dependientes cuando se elimina el registro principal relacionado. |
| JSONB | Tipo de dato de PostgreSQL utilizado para almacenar estructuras JSON de manera procesable por la base. |
| Script SQL | Archivo que contiene instrucciones para crear, modificar o cargar estructuras y datos de la base. |
| Migración | Cambio incremental aplicado sobre una estructura de base de datos existente. |
| Spring Data JPA | Tecnología utilizada en el backend para implementar determinados accesos a datos mediante JPA. |
| JPA | Especificación de Java para gestionar persistencia de objetos en bases de datos relacionales. |
| Hibernate | Implementación ORM utilizada junto con JPA para relacionar objetos Java con estructuras relacionales. |
| ORM | Técnica que permite vincular objetos de programación con registros almacenados en una base de datos. |
| USUARIO | Tabla que almacena usuarios, datos de identificación, acceso, consentimiento y progresión educativa. |
| DISENO | Tabla que identifica las redes creadas o utilizadas en METRONET. |
| LINEA | Tabla que almacena las líneas pertenecientes a un diseño. |
| ESTACION | Tabla que almacena estaciones, posiciones y datos relacionados con su representación. |
| PASA (tabla) | Tabla asociativa que representa la pertenencia de estaciones a líneas. |
| TRAMO | Tabla que representa un segmento entre dos estaciones diferentes de una línea. |
| METRO (tabla) | Tabla que almacena unidades de transporte y sus parámetros. |
| ESCENARIO (tabla) | Tabla utilizada para guardar escenarios educativos o de edición libre. |
| INTENTO | Tabla que almacena la participación y progreso de un usuario dentro de un escenario. |
| SIMULACION (tabla) | Tabla que registra ejecuciones y resultados de simulaciones. |
| CONFIGURACION | Tabla utilizada para almacenar parámetros generales de funcionamiento. |
| SOLICITUD_RECUPERACION_CONTRASENA | Tabla utilizada para registrar y controlar procesos temporales de recuperación de contraseña. |
| ACTIVIDAD_ADMINISTRATIVA | Tabla destinada al historial de acciones efectuadas por administradores. |

Tabla 84 -Persistencia y base de datos.

| Testing y calidad |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Testing | Proceso de ejecución y evaluación de pruebas para comprobar el comportamiento del software. |
| Plan de Testing | Documento que establece alcance, estrategia, tipos de prueba, herramientas y criterios utilizados durante las pruebas. |
| Caso de prueba | Definición estructurada de una situación concreta que será ejecutada para comprobar determinado comportamiento. |
| Ficha de testing | Registro documental que contiene información detallada sobre una prueba determinada. |
| Prueba unitaria | Prueba enfocada en una unidad específica de código de forma aislada. |
| Prueba de integración | Prueba utilizada para comprobar la comunicación entre dos o más componentes. |
| Prueba funcional | Prueba orientada a verificar una funcionalidad desde el comportamiento esperado por el usuario. |
| Prueba de persistencia | Prueba utilizada para comprobar almacenamiento, recuperación e integridad real de datos. |
| Prueba de regresión | Prueba destinada a comprobar que un cambio no haya afectado comportamientos previamente correctos. |
| Prueba de aceptación | Prueba orientada a comprobar que el sistema satisface las condiciones definidas para su aceptación. |
| Prueba automatizada | Prueba ejecutada automáticamente mediante código o herramientas de testing. |
| Prueba visual | Prueba realizada sobre la interfaz y comportamiento gráfico del sistema. |
| Prueba de navegador | Prueba destinada a verificar el funcionamiento del sistema en diferentes navegadores. |
| Prueba de rendimiento | Prueba destinada a medir tiempos de respuesta u otros indicadores de desempeño. |
| Suite de pruebas | Conjunto de pruebas ejecutadas de forma agrupada. |
| Dato de prueba | Información concreta utilizada como entrada durante una prueba. |
| Precondición | Condición que debe cumplirse antes de ejecutar una prueba. |
| Procedimiento | Secuencia de pasos que deben realizarse durante la prueba. |
| Resultado esperado | Comportamiento que debería producirse si el sistema funciona correctamente. |
| Resultado obtenido (testing) | Comportamiento efectivamente observado durante la ejecución. |
| Estado de prueba | Clasificación que indica si una prueba está aprobada, fallida, pendiente u otra condición establecida. |
| Incidencia | Problema o comportamiento inesperado identificado durante el desarrollo o testing. |
| Defecto | Error del software que provoca un comportamiento diferente al esperado. |
| Evidencia de testing | Registro verificable que demuestra la ejecución y el resultado de una prueba. |
| Mock | Objeto simulado utilizado para reemplazar una dependencia durante una prueba aislada. |
| H2 | Base de datos liviana utilizada en determinados tests del backend; su utilización no demuestra persistencia real sobre PostgreSQL. |
| Verificación | Actividad destinada a comprobar que un artefacto fue construido de acuerdo con las especificaciones establecidas. |
| Validación | Actividad destinada a comprobar que el sistema satisface las necesidades o comportamientos esperados. |
| Plan de Calidad | Conjunto de prácticas definidas para controlar y mejorar la calidad del proceso y del producto. |
| Compatibilidad | Capacidad del sistema para funcionar correctamente en los entornos definidos. |
| Percentil 95 (P95) | Valor por debajo del cual se encuentra el 95 % de las mediciones realizadas, utilizado en METRONET para evaluar tiempos de respuesta. |
| Métricas de producto y proceso |  |
| Término | Definición |
| Métrica | Medida cuantitativa utilizada para evaluar alguna característica del producto o del proceso. |
| Métrica de producto | Indicador utilizado para evaluar características del software desarrollado. |
| Métrica de proceso | Indicador utilizado para evaluar cómo se desarrolló y gestionó el proyecto. |
| Indicador | Medida concreta utilizada para representar el estado o desempeño de una actividad. |
| Fórmula | Expresión utilizada para calcular un indicador. |
| Meta | Valor objetivo utilizado como referencia para evaluar un resultado. |
| Resultado obtenido (métricas) | Valor calculado a partir de datos reales de una medición. |
| Fuente de información | Origen de los datos utilizados para calcular una métrica. |
| Fecha de corte | Fecha hasta la cual se consideran los datos incluidos en una medición. |
| Interpretación | Explicación del significado de un resultado obtenido. |
| ND – No disponible | Indica que el dato todavía no fue consolidado. |
| NE – No ejecutado | Indica que la actividad de medición todavía no fue realizada. |
| NA – No aplica | Indica que una métrica no corresponde al período o situación evaluada. |
| Pendiente de validación | Estado utilizado cuando existe información preliminar pero todavía no cuenta con evidencia suficiente. |
| Cumplimiento de requisitos | Porcentaje de requisitos aceptados con evidencia respecto al total aplicable. |
| Cobertura de fichas con evidencia | Porcentaje de fichas de testing que disponen de ejecución y evidencia completa. |
| Tasa de aprobación | Relación entre pruebas aprobadas y pruebas ejecutadas. |
| Tasa de resolución de defectos | Relación entre defectos corregidos y defectos detectados. |
| Integridad de persistencia | Indicador utilizado para comprobar que guardar, recuperar y actualizar información se realiza correctamente. |
| Efectividad didáctica | Medida utilizada para evaluar si los participantes logran completar las actividades educativas definidas. |
| Compatibilidad entre navegadores (indicador) | Indicador que mide la aprobación de flujos críticos en los navegadores establecidos. |

Tabla 85 - Testing y calidad.

| Gestión de proyecto |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Fase | Etapa general dentro del desarrollo del proyecto. |
| Iteración | Período de desarrollo en el que se planifica, implementa y revisa un conjunto de actividades. |
| Modelo Iterativo Incremental | Enfoque de desarrollo mediante el cual el sistema se construye progresivamente a través de diferentes iteraciones. |
| Actividad (proyecto) | Trabajo concreto planificado dentro de una fase o iteración. |
| Hito | Punto relevante de control utilizado para representar un logro o avance significativo del proyecto. |
| Entregable | Artefacto o resultado que debe ser presentado o completado como parte del proyecto. |
| Cronograma | Plan temporal que organiza las actividades y fechas previstas. |
| Cumplimiento de alcance | Porcentaje de actividades aceptadas respecto de las actividades planificadas. |
| Cumplimiento temporal | Porcentaje de actividades finalizadas dentro del período originalmente previsto. |
| Desvío temporal | Diferencia existente entre la fecha planificada y la fecha real de finalización. |
| Horas hombre (HH) | Unidad utilizada para representar el esfuerzo dedicado por una persona durante una hora de trabajo. |
| Esfuerzo planificado | Cantidad de horas estimadas antes de realizar una actividad. |
| Esfuerzo real | Cantidad de horas efectivamente utilizadas para realizar una actividad. |
| Variación de esfuerzo | Diferencia porcentual entre horas reales y horas planificadas. |
| Retrabajo | Trabajo adicional necesario para corregir o rehacer una actividad previamente desarrollada. |
| Riesgo | Evento o condición incierta que puede afectar negativamente al proyecto. |
| Probabilidad | Estimación de la posibilidad de que un riesgo ocurra. |
| Impacto | Magnitud de las consecuencias que podría generar un riesgo. |
| Prioridad del riesgo | Resultado de combinar probabilidad e impacto para determinar su importancia. |
| Exposición al riesgo | Valor utilizado para cuantificar el nivel de riesgo existente en un período determinado. |
| Mitigación | Acción preventiva destinada a reducir la probabilidad o impacto de un riesgo. |
| Plan de contingencia | Acción prevista para responder cuando un riesgo se materializa. |
| Línea base | Valor inicial utilizado como referencia para comparar la evolución posterior de un indicador. |
| Acción correctiva | Medida aplicada para corregir una desviación, defecto o incumplimiento detectado. |

Tabla 86 - Gestión de proyecto.

| Control de versiones y configuración |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| SCM | Software Configuration Management; conjunto de prácticas destinadas a controlar versiones y cambios de los artefactos del proyecto. |
| Control de versiones (concepto) | Mecanismo utilizado para registrar y administrar los cambios realizados sobre archivos del proyecto. |
| Git | Sistema de control de versiones utilizado por METRONET. |
| GitHub | Plataforma utilizada como repositorio remoto y herramienta de colaboración. |
| Repositorio | Espacio donde se almacena y versiona el código y demás archivos del proyecto. |
| Rama (branch) | Línea independiente de desarrollo dentro del repositorio Git. |
| main | Rama principal utilizada como referencia del estado integrado del proyecto. |
| Commit | Registro de un conjunto específico de modificaciones realizadas en el repositorio. |
| Pull Request (PR) | Solicitud utilizada para revisar e integrar cambios entre ramas dentro de GitHub. |
| Versión | Identificación de un estado determinado de un artefacto o documento a lo largo de su evolución. |
| Gestión de cambios | Procedimiento utilizado para analizar, aprobar, implementar y documentar modificaciones del proyecto. |
| Elemento de configuración | Artefacto sometido a control de versiones, como código, scripts, documentación, diagramas o pruebas. |
| Auditoría de configuración | Revisión destinada a comprobar que código, documentación y demás artefactos corresponden a un estado coherente del proyecto. |

Tabla 87 - Control de versiones y configuración.

y rol

de versiones y configuración

| Tecnologías y herramientas |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Java | Lenguaje utilizado para implementar el backend de METRONET. |
| Java 21 | Versión de Java actualmente configurada en el backend del repositorio. |
| Spring Boot | Framework utilizado para estructurar y ejecutar el backend. |
| Spring Web | Componente utilizado para implementar controladores y servicios HTTP. |
| Spring Security Crypto | Componente utilizado para funcionalidades criptográficas relacionadas con contraseñas. |
| Spring Mail | Componente utilizado para integrar el envío de correos mediante SMTP. |
| Maven | Herramienta utilizada para gestionar dependencias, compilación y pruebas del backend. |
| Maven Wrapper | Archivos incluidos en el proyecto que permiten ejecutar Maven utilizando la configuración prevista por el repositorio. |
| Phaser | Framework gráfico de JavaScript utilizado para implementar el mapa y las representaciones visuales interactivas. |
| HTML5 | Tecnología utilizada para estructurar las páginas e interfaces web. |
| JavaScript | Lenguaje utilizado para implementar la lógica del frontend. |
| Vite | Herramienta utilizada para ejecutar y construir el frontend durante el desarrollo. |
| Node.js | Entorno necesario para ejecutar las herramientas utilizadas en el frontend. |
| npm | Gestor utilizado para instalar y administrar las dependencias JavaScript. |
| Postman | Herramienta utilizada para ejecutar y verificar solicitudes sobre servicios HTTP del backend. |
| JUnit | Framework utilizado para implementar pruebas automatizadas en Java. |
| Mockito | Biblioteca utilizada para crear mocks y aislar dependencias durante pruebas. |
| Lombok | Biblioteca utilizada para reducir código repetitivo mediante procesamiento de anotaciones en Java. |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo utilizado como herramienta durante el proyecto. |
| IntelliJ IDEA | Entorno de desarrollo utilizado principalmente para tareas relacionadas con Java y backend. |

Tabla 88 - Tecnologías y herramientas.

| Documentación del proyecto |  |
| --- | --- |
| Término | Definición |
| Documento METRONET | Documento académico principal que contiene el análisis, requerimientos, arquitectura, planificación, testing, métricas y anexos del proyecto. |
| Caso de uso | Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para alcanzar un objetivo. |
| Caso de uso expandido | Descripción detallada de un caso de uso que incluye actor, objetivo, precondiciones, postcondiciones y flujos. |
| Actor | Persona o entidad externa que interactúa con el sistema. |
| Diagrama de caso de uso | Representación gráfica de actores y funcionalidades del sistema. |
| Diagrama de secuencia | Representación del orden en que diferentes componentes intercambian mensajes durante una operación. |
| Diagrama de arquitectura | Representación gráfica de la estructura y componentes principales del sistema. |
| Modelo Entidad–Relación | Representación conceptual de entidades y relaciones que forman el modelo de datos. |
| Modelo relacional (documentación) | Representación lógica de tablas, campos y relaciones de la base de datos. |
| Anexo | Sección complementaria utilizada para desarrollar información técnica, diagramas, pruebas u otros artefactos. |
| Manual de instalación | Documento que describe los requisitos y pasos necesarios para configurar y ejecutar METRONET. |
| Manual de usuario | Documento destinado a explicar cómo utilizar las funcionalidades de la aplicación. |
| Bibliografía | Conjunto de fuentes, normas, documentación y materiales utilizados como referencia durante el proyecto. |
| Referencia cruzada | Mención dentro del documento que dirige al lector hacia otra sección, tabla, figura o anexo relacionado. |
| Registro de cambios (documentación) | Tabla utilizada para mantener trazabilidad sobre las modificaciones realizadas en la documentación. |

Tabla 89 - Documentación del proyecto.

Manual de instalacion

El presente Manual de Instalación describe los pasos necesarios para preparar el entorno y ejecutar METRONET en un equipo de desarrollo.

METRONET se encuentra compuesto por un frontend desarrollado con JavaScript y Phaser, un backend desarrollado con Java y Spring Boot y una base de datos PostgreSQL. La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante HTTP y servicios REST utilizando JSON para el intercambio de información.

Para ejecutar el sistema será necesario disponer de Java, Maven o Maven Wrapper, Node.js, npm y PostgreSQL, además de un navegador web actualizado.

La configuración del backend utiliza variables de entorno con el prefijo METRONET_ para almacenar parámetros relacionados con la conexión a la base de datos y otros valores sensibles. Las credenciales no deberán incorporarse directamente al código fuente.

La instalación general comprende las siguientes etapas:

- Obtener una copia del repositorio METRONET-Proyecto.

- Configurar la base de datos PostgreSQL.

- Ejecutar los scripts SQL necesarios.

- Configurar las variables de entorno requeridas por el backend.

- Ejecutar el backend mediante Maven Wrapper.

- Instalar las dependencias del frontend mediante npm.

- Ejecutar el servidor de desarrollo del frontend.

- Acceder a la aplicación mediante un navegador web.

La configuración específica de cada componente deberá realizarse utilizando las versiones y parámetros establecidos en el repositorio vigente del proyecto.

Manual de usuario

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo describir las principales funcionalidades disponibles en METRONET y orientar al usuario durante la utilización de la plataforma.

La aplicación permite registrar usuarios, iniciar sesión, recuperar el acceso a una cuenta, gestionar información personal, participar en actividades educativas, diseñar redes de metro y ejecutar simulaciones.

El recorrido educativo se encuentra organizado mediante escenarios y niveles progresivos. Cada nivel presenta objetivos e instrucciones que permiten al usuario incorporar de forma gradual las herramientas disponibles para la construcción de una red. Una vez cumplidas las condiciones establecidas por el recorrido educativo, el usuario podrá acceder al Modo Libre.

Dentro del editor de redes es posible crear estaciones, líneas y conexiones, incorporar unidades de metro, consultar referencias geográficas y validar la consistencia de la red antes de ejecutar una simulación.

Durante la simulación el usuario puede visualizar el movimiento de las unidades, modificar los parámetros habilitados y utilizar controles de pausa, reanudación, detención y reinicio. Al finalizar una ejecución, el sistema permite consultar los resultados correspondientes.

Los usuarios con rol administrador disponen además de funcionalidades específicas para la gestión de usuarios, roles, configuraciones generales, diseños y otras operaciones administrativas de la plataforma.

# Adenda aprobada — UT global e individual por metro — 12/10/2026

DEFINIDO: cambio formal confirmado y ejecución aprobada por el responsable del proyecto el 12/10/2026. Esta adenda amplía la configuración temporal de la simulación. Las referencias anteriores a una única duración global se conservan como antecedente y compatibilidad histórica.

La selección Todos los metros permite aplicar UV o UT a todas las unidades. La selección individual modifica únicamente el metro elegido. Elegir una unidad no cambia sus valores. Cuando las duraciones difieren, la interfaz muestra MIXTO.

Modelo de datos: metro incorpora duracion_ut INTEGER opcional, con restricción de positividad. NULL utiliza la duración global de respaldo. No se alteran claves, cardinalidades ni entidades existentes. La migración 021_duracion_por_metro.sql es aditiva y repetible.

API REST: PATCH /api/simulaciones/{idDiseno}/unidades/{idTren} acepta duracionUt entero positivo; omitirlo conserva la configuración. Las consultas de unidades devuelven duracionUt. La ejecución conserva duracion como respaldo global y registra los valores efectivos por unidad en la instantánea existente.

Simulación: todas las unidades comparten un reloj. Cada metro avanza hasta su duración UT o el final de su recorrido. La ejecución termina al alcanzar la mayor duración efectiva. Pausa y reinicio conservan esta configuración. UV y UT se ajustan independientemente.

Evaluación: se comparan las configuraciones efectivamente guardadas por metro, con respaldo en la duración global para registros anteriores. Una modificación de UT invalida la vigencia de la ejecución respecto del diseño actual. Las ejecuciones históricas y sus puntajes no se reescriben.

Arquitectura: se conserva JavaScript/Phaser, API REST, Controllers/Services/Repository y PostgreSQL. Pruebas de aceptación: persistencia individual/global, aislamiento entre unidades, valores mixtos, validación de enteros positivos, compatibilidad histórica, motor con duraciones distintas y recorrido completo de la campaña. El resultado ejecutado de estas pruebas se registra por separado en la auditoría técnica de la fecha.

Adenda aprobada — Tráfico histórico en Modo Libre — 13/10/2026

DEFINIDO por cambio formal aprobado: incorporar una capa de intensidad de tráfico histórico por horario, con controles de iconos y construcción de la red por encima. La confirmación formal fue seguida por un análisis de impacto y la aprobación de su ejecución, documentación y pruebas.

Alcance funcional: en el editor de Modo Libre se puede mostrar u ocultar tráfico histórico, seleccionar una hora de 00 a 23, reproducir o pausar el avance del día y consultar la fuente. La red de metro permanece editable por encima de la capa. Se conservan zoom, rotación y selección de barrios, zonas y puntos de interés. El reloj histórico no modifica UV, UT, resultados ni evaluación de niveles.

IMPLEMENTADO: capa pasiva CapaTrafico y controles PanelTrafico, reutilizando cartografía, proyección y cámara existentes. Se conserva la arquitectura cliente-servidor con Phaser/JavaScript, Spring Boot y PostgreSQL. No se introducen tablas, migraciones ni cambios de contratos REST. El resumen histórico es un recurso estático con carga diferida; su reloj no se persiste como parámetro del diseño.

Fuente: Centro de Gestión de Movilidad, Intendencia de Montevideo, licencia DAG-UY. Se utiliza el archivo de conteo vehicular del 1 al 30 de septiembre de 2026. Catálogo: https://ckan.montevideo.gub.uy/dataset/conteo-vehicular-en-las-principales-avenidas-de-montevideo. El período y la cobertura pueden consultarse en el icono de información.

Metodología: asociación por nombre normalizado y cercanía máxima de 60 metros entre sensor y tramo cartográfico; sin extrapolar a toda la avenida. Media del campo volumen_hora por hora y carril, con al menos 36 muestras y tres días. Se suman las medias del mismo conjunto de carriles del tramo y se dividen por su máximo horario del período. Se incluyen días laborables y fines de semana, sin distinción visual de sentido. Verde indica hasta un tercio del máximo; amarillo, hasta dos tercios; rojo, más de dos tercios. Gris indica datos insuficientes, incluidos perfiles sin valores positivos.

Limitación explícita: se representa intensidad relativa histórica, no congestión, velocidad, tráfico en vivo ni efecto de la red de metro sobre el tránsito. El catálogo y METADATA describen de manera distinta el campo volumen_hora; por ello no se publican valores absolutos de vehículos por hora. Las mediciones no cubren todas las calles. El conjunto procesado asocia 952 pares detector/carril a 407 tramos; excluye 48 detectores sin asociación adecuada o de prueba/inestables y 905 registros duplicados.

Manual de uso: activar el icono del automóvil para mostrar el tráfico; usar el reloj para abrir o cerrar sus controles; elegir una hora mediante el deslizador o las flechas pequeñas y usar reproducción/pausa para avanzar. El control de transparencia se comparte con la capa de calles. El icono de información explica fuente, período y colores. El tutorial se ofrece para la nueva funcionalidad. Una falla de carga permite reintentar y no bloquea construir. Ocultar el tráfico, cerrar el reloj, ocultar la pestaña o salir del editor detiene la reproducción.

Validación y trazabilidad: el registro docs/auditorias/impacto-trafico-historico-2026-10-13.md documenta aprobación, metodología, riesgos y resultados de las pruebas. El recurso trafico-historico.json conserva SHA-256 de origen, fechas, muestras, detectores y asociaciones. El script preparar-trafico.py permite reproducir el resumen. Las futuras capas de población y desplazamientos permanecen PROPUESTAS fuera de esta entrega.

Adenda aprobada — Actualización mensual del tráfico histórico (13/10/2026)

Confirmación formal y aprobación posterior del usuario: actualizar automáticamente cada mes los datos históricos de tráfico, conservando los últimos datos válidos ante fallos. Esta adenda amplía la etapa anterior, que utilizaba un archivo fijo.

El servidor consulta el catálogo oficial del Centro de Gestión de Movilidad para incorporar el último mes cerrado disponible. Comprueba vencimientos después del arranque y recupera comprobaciones pendientes tras períodos apagado. Si aún no existe una publicación nueva o la consulta falla, conserva el período vigente y vuelve a consultar al día siguiente.

El procesamiento mantiene la metodología relativa por tramo de la capa aprobada. Valida la cobertura temporal del mes, los perfiles horarios y la asociación geográfica antes de publicar. Una reducción de cobertura superior al 50%, datos incompletos o un archivo inválido no sustituyen los datos anteriores.

Los archivos se publican mediante reemplazo atómico, conservando una versión anterior y un respaldo incluido en la aplicación. El estado de las comprobaciones y los archivos públicos derivados se almacenan en una carpeta persistente configurable; no se agregan tablas ni se modifican diseños, simulaciones, UV o UT.

Contrato: GET /api/trafico/historico devuelve el resumen válido en JSON. El editor lo consulta al activar la capa; la fecha visible corresponde al período de medición. Para cargar una actualización durante una sesión abierta basta desactivar y reactivar la capa. No requiere recompilar el frontend ni introduce controles nuevos.

Instalación: servidor Java existente con Python 3.11 o superior disponible para reutilizar el procesador cartográfico. METRONET_TRAFICO_ACTUALIZACION_HABILITADA permite deshabilitar la comprobación; METRONET_TRAFICO_PYTHON define el ejecutable y METRONET_TRAFICO_DIRECTORIO define una carpeta persistente escribible, por defecto .metronet/trafico dentro del directorio del usuario del servidor. El JAR incluye scripts, cartografía y respaldo.

La comprobación automática requiere conexión y servidor encendido. Los datos siguen siendo históricos y su publicación depende de la fuente oficial. No se predice tráfico ni se actualizan calles automáticamente. Ante una falla se conserva el último período válido y se registra el resultado.

Trazabilidad, pruebas y operación: docs/auditorias/actualizacion-mensual-trafico-2026-10-13.md. Las pruebas incluyen fechas controladas, fuente caída, descarga inválida, respaldo, reinicio, consulta real a la fuente oficial y flujo de navegador con Spring y PostgreSQL reales.